УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

МО Колтушское СП

№ 389 от 24.10.2014

(Приложение)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО  ФОНДА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2015 ГОДУ»

2014г.

ПАСПОРТ

муниципальной программы

| Полное наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2015 году» |
| --- | --- |
| Основания для разработки муниципальной программы | Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Жилищный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.2007. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», постановление Правительства Ленинградской области от 21.03. 2013 № 73 «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2013-2017годах» (с изменениями). |
| Цели и задачи муниципальной программы | Цели: -создание безопасных условий проживания граждан; Задачи: -снижение риска возникновения аварийных ситуаций; -переселение граждан из аварийного жилого фонда и его последующая ликвидация |
| Заказчик муниципальной программы | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области |
| Ответственный за разработку муниципальной программы | Главный специалист по ЖКХ администрации муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области; т. 8 (81370) 72-950 |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области; |
| Соисполнитель муниципальной программы | Комитет по строительству Ленинградской области |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2015 год |
| Мероприятия муниципальной программы | -Приобретение жилых помещений для расселения граждан из аварийного жилищного фонда; -Снос многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и подлежащих сносу. - Обследование жилищного фонда с целью признания |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - Доля расселенных аварийных домов от общего количества многоквартирных жилых домов; - приобретение в муниципальную собственность жилых помещений; доля ликвидированных аварийных домов, от количества домов, признанных аварийными до 2015 года; - доля обследованного жилого фонда на предмет аварийности. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований Программы составляет –6 338 811,00руб. Из бюджета МО Колтушское СП – 3 535 000,00 руб. Из бюджета Ленинградской области – 2 214 508,96 руб. Из федерального бюджета – 589 302, 04 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Снижение количества аварийного жилого фонда на территории МО Колтушское СП |

1. Общая характеристика сферы

- Общая площадь многоквартирного жилищного фонда МО Колтушское СП составляет 227000 кв.м. и насчитывает 125 многоквартирных жилых домов. Из них 3 многоквартирных дома признаны аварийными, общая площадь которых 335,3 кв.м. В указанном аварийном жилищном фонде проживает 34 человека. Доля аварийных домов от общего количества многоквартирных жилых домов составляет 2,4%.

- Аварийный жилищный фонд создает угрозу безопасному проживанию граждан, а также ухудшает внешний облик территории муниципального образования.

2. Основные цели и задачи Программы

- Основная цель Программы - создание безопасных условий проживания граждан;

Задачи Программы:

- снижение риска возникновения аварийных ситуаций;

-переселение граждан из аварийного жилого фонда и его последующая ликвидация.

3. Прогноз конечных результатов

- - на 33,3% меньше аварийных домов от общего количества домов, признанных аварийными, до 2015 года.

- - дальнейшее развитие территорий, занятых в настоящее время аварийным жилым фондом;

- - снижение количества аварийного жилого фонда на территории МО Колтушское СП;

- - улучшение жилищных условий граждан.

4. Сроки реализации Программы

Программа является краткосрочной, срок реализации муниципальной программы - 1 год.

Источником финансирования являются средства бюджета МО Колтушское СП.

5. Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы

| Наименование | Единица измерения | Базовое значение целевого показателя, 2014 год | Базовое значение целевого показателя, 2015 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Цель 1. создание безопасных условий проживания граждан |  |  |  |
| Задача 1. снижение риска возникновения аварийных ситуаций |  |  |  |
| 1.1 доля обследованного жилого фонда на предмет аварийности | % | 2,4 | 8 |
| Задача 2. переселение граждан из аварийного жилого фонда и его последующая ликвидация |  |  |  |
| 2.1. Доля расселенных аварийных домов от общего количества многоквартирных жилых домов | % | 0 | 0,8 |
| 2.2. приобретение в муниципальную собственность жилых помещений | шт. | 0 | 2 |
| 2.3. доля ликвидированных аварийных домов от количества домов, признанных аварийными до 2015 года | % | 0 | 33,3 |

5. Перечень основных мероприятий

| й № п.п | вид закупки | адрес аварийного жилищного фонда | Стоимость (руб.) | 2015 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование бюджета |  |  |
|  |  |  |  | местный | областной | федеральный |
| 1 | приобретение однокомнатной квартиры (2шт) | д. Карьер Мяглово, ул. Торговая, д. 6 | 5803811,00 | 3 000 000,00 | 2 214 508,96 | 589 302,04 |
| 2 | выполнение работ по сносу аварийного жилого дома | д. Карьер Мяглово, ул. Торговая, д. 6 | 500 000,00 | 500 000,00 |  |  |
| 3 | Обследование жилого дома с целью признания аварийным и подлежащим сносу | ЛО, Всеволожский р-н, д.Старая, ул.Баррикадная, д.1а | 5 000,00 | 5 000,00 |  |  |
| 5 | Обследование жилого дома с целью признания аварийным и подлежащим сносу | ЛО, Всеволожский р-н, д.Старая, д.50 | 5 000,00 | 5 000,00 |  |  |
| 6 | Обследование жилого дома с целью признания аварийным и подлежащим сносу | ЛО, Всеволожский р-н, д.Старая, д.54 | 5 000,00 | 5 000,00 |  |  |
| 7 | Обследование жилого дома с целью признания аварийным и подлежащим сносу | ЛО, Всеволожский р-н, д. Аро, ул. Мелиораторов, д.11 (дом ведомственный) | 5 000,00 | 5 000,00 |  |  |
| 8 | Обследование жилого дома с целью признания аварийным и подлежащим сносу | ЛО, Всеволожский р-н, д. Аро, ул. Мелиораторов, д.13 (дом ведомственный) | 5 000,00 | 5 000,00 |  |  |
| 9 | Обследование жилого дома с целью признания аварийным и подлежащим сносу | ЛО, местечко Карьер Мяглово, ул. Железнодорожная, д.10 | 5 000,00 | 5 000,00 |  |  |
| 10 | Обследование жилого дома с целью признания аварийным и подлежащим сносу | ЛО, д. Мяглово, ул. Полевая, д. 1 | 5 000,00 | 5 000,00 |  |  |
| итого: |  |  | 6 338 811,00 | 3 535 000,00 | 2 214 508,96 | 589 302,04 |