Приложение 2

к постановлению

от 20.10.2014№377

| Отчет о реализации муниципальной программы «Подготовка объектов к отопительному зимнему периоду» |
| --- |
| Период реализации: 2014 год |
| Отчетный период. |
| Текст в произвольной форме: Постановлением №160 от 11.06.2014 была утверждена муниципальная программа «Подготовка объектов к отопительному зимнему периоду». В данной программе предполагалась своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования к осенне-зимнему периоду и обеспечение устойчивого их функционирования в отопительный сезон. |
| Таблица индикаторов программы (подпрограммы). |
| N п/п | Наименование индикатора, единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | % исполнения | Примечание |
| 1 | тепловых сетей прошедших гидравлическое испытание | 18 075,6 | 18 705,0 | 100 |  |
| 2 | отремонтированных тепловых сетей; м.п. | 1310 | 1310 | 100 |  |
| 3 | единиц восстановленного оборудования в котельных и ЦТП | 7 | 6 | 85,7 |  |
| 4 | единиц восстановленной арматуры в тепловых камерах | 14 | 14 | 100 |  |
| 5 | дизельный генератор, шт. | 1 | 0 | 0 |  |
| Таблица исполнения финансирования программы (подпрограммы). |
| N п/п | Источник финансирования, единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | % исполнения | Примечание |
| 1 | Бюджет МО Колтушское СП | 7 326 029,29 | 7 071 004,69 | 96,5 | снижение стоимости работ по итогам торгов; |
|  | Всего | 7 326 029,29 | 7 071 004,69 |  |  |
| Другая информация в произвольной форме. |
| Разработчик - ответственный исполнитель программы: Ведущий специалист: Окунев С.С. 27.02.2015 |