Приложение 2

к порядку

Сведения

о реализации муниципальной программы «Развитие  градостроительной, архитектурной и землеустроительной деятельности на территории муниципального образования  Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области  в 2015 году»

Период реализации: 2015 год

Отчетный период: 3 квартал 2015 года (с 01.07.2015 года по 30.09.2015 года).

Муниципальная программа «Развитие градостроительной, архитектурной и землеустроительной деятельности на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2015году» утверждена постановлением от 24.10.2014 № 393 (с изменениями: постановление от 13.07.2015 №509, постановление от 25.09.2015 №722). Источника финансирования - бюджет МО Колтушское СП

| № п.п | вид работ | Адрес выполнения | Срок реализации (выполнения) мероприятий | Выполнение, план (факт), руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подготовка конкурсной документации, передача ее для размещения на ООС | заключение МК на выполнение работ по объекту | выполнение работ на объекте | тех.контроль над производством работ | приемка выполненных работ |  |
| 1 | внесение изменений в генеральный план МО Колтушское СП | территория МО Колтушское СП | готова | заключен | в работе (исполнение после утверждения изменений в ген.план) | - | декабрь 2015 | 520 000 (0) |
| 2 | внесение изменений в Правила землепользования и застройки МО Колтушское СП | территория МО Колтушское СП | декабрь 2015 | декабрь | - | - | 2016 | 500 000 (0) |
| 3 | проведение инженерных изысканий на территории МО КСП под Спортивные площадки, зоны отдыха, №105-ОЗ. | 1)д.Колбино, у д.4 2)д.Колбино у д.22 3)Красная Горка у д.27 4)Д.Канисты у магазина 5)д.Колтуши у д.3,5,7,9 6)д.Колтуши 2-я Парковая напротив д.5 | готова | заключен | в работе | - | октябрь 2015 | 600 000 (0) |
| 4 | карта (планы) населенных пунктов МО Колтушское СП | территория МО Колтушское СП | готова | заключен | в работе (исполнение после утверждения изменений в ген.план) | - | 2016 | 270 000 (0) |
| 5 | карта (планы) территориальных зон МО Колтушское СП | территория МО Колтушское СП | готова | заключен | в работе | - | декабрь 2015 | 420 000 (0) |
| 6 | Разработка ППТ промзона "Разметелево-Юг" | территория МО Колтушское СП | готова | октябрь | - | - | 2016 | 500 000 (0) |
| 7 | Разработка ППТ промзона "Разметелево" | территория МО Колтушское СП | готова | октябрь | - | - | 2016 | 500 000 (0) |
| 8 | Разработка ППТ канализационный коллектор Аро | территория МО Колтушское СП | готова | заключен | в работе | - | 2016 | 500 000 (0) |
| 9 | ППТ для проектирования и строительства автодороги ул.Верхняя - Токкари - автодорога "СПб - Всеволожск Кр.Звезда" | территория МО Колтушское СП | готова | заключен | в работе | - | 2016 | 500 000 (0) |
| 10 | ППТ для проектирования и строительства автодороги "Колт.шоссе-ул. Генерала Чоглокова (в районе ручья)" | территория МО Колтушское СП | готова | заключен | в работе | - | 2016 | 500 000 (0) |
| 11 | ППТ газопровод д.Красная Горка, Куйворы, Кальтино | территория МО Колтушское СП | готова | заключен | в работе | - | 2016 | 300 000 (0) |
| 12 | ППТ газопровод д.Хапо-Ое, ул. Шоссейная, д.№№ 1, 1а, 2,2а, 4 | территория МО Колтушское СП | готова | заключен | в работе | - | 2016 | 300 000 (0) |
| 13 | ППТ газопровод д. Озерки | территория МО Колтушское СП | готова | заключен | в работе | - | 2016 | 300 000 (0) |
| 14 | ППТ газопровод д. Разметелево | территория МО Колтушское СП | готова | заключен | в работе | - | 2016 | 300 000 (0) |
| 15 | ППТ газопровод д. Старая | территория МО Колтушское СП | готова | заключен | в работе | - | 2016 | 300 000 (0) |
| 16 | ППТ газопровод д. Орово | территория МО Колтушское СП | готова | заключен | в работе | - | 2016 | 300 000 (0) |
| 17 | ППТ газопровод д. Манушкино | территория МО Колтушское СП | готова | заключен | в работе | - | 2016 | 300 000 (0) |
| 18 | ППТ газопровод д. Коркино | территория МО Колтушское СП | готова | заключен | в работе | - | 2016 | 300 000 (0) |
| 19 | ППТ газопровод д. Озерки-1 | территория МО Колтушское СП | готова | заключен | в работе | - | 2016 | 300 000 (0) |
| 20 | ППТ для строительства газовой котельной по ул. Верхняя, д. Старая» | территория МО Колтушское СП | готова | заключен | в работе | - | 2016 | 150 000 (0) |
| 21 | ППТ для проектирования и строительства дороги и инж.сетей д.Озерки (105-оз) | территория МО Колтушское СП д.Озерки | готова | заключен | в работе | - | 2016 | 300 000 (0) |
| 22 | Оформление градостроительного плана | д.Разметелево, для размещения линейного объекта (газопровод) | готова | октябрь | - |  | 2015 | 25 233 (0) |
| 23 | Формирование земельных участков (постановка на государственный кадастровый учет) | Территория МО Колтушское СП | октябрь | октябрь | 2015 | - | 2015 | 254 767 (0) |
| Итого: |  |  |  |  |  | 8 240 000 (0) |

гл. специалист					Богданова Н.И.