Приложение 2

к порядку

Отчет

о реализации муниципальной программы «Техническое содержание и эксплуатация зданий и сооружений, находящихся в собственности муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2015 году»».

Период реализации: 2015 год

Отчетный период: с 01.01.2015 года по 30.09.2015 года.

Постановлением от  24.10.2014 № 396, была утверждена муниципальная программа «Техническое содержание и эксплуатация зданий и сооружений, находящихся в собственности муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2015 году».

| №№ п.п. | Наименование мероприятия по программе | Наименование мероприятия по графику. Срок реализации (выполнение) | Выполнение план (факт) руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Подготовка конкурс. док-ции, передача ее для размещения на ООС | Заключение МК на выполнение работ по объекту | Выполнение работ на объекте | Тех. контроль над производством работ на объекте | Приемка выполненных работ |  |
| 21 | Коммунальные услуги по содержанию здания. Договор на электроснабжение | 04.2015г. (выполнена) | Договор № 45547 от 01.04.15г. | с 01.04.2015 по 30.06.2015 (выполнено) | с 01.04.2015 по 30.06.2015 (осуществлен) | с 01.04.2015 по 30.06.2015 (произведена) | 332 152,00 (195268,83) |
| 22 | Коммунальные услуги по содержанию здания. Договор на теплоснабжение | 01.2015г. (выполнена) | Договор № 4/15ТЭ от 01.01.2015г. | с 01.01.2015 по 30.06.2015 (выполнено) | с 01.01.2015 по 30.06.2015 (осуществлен) | с 01.01.2015 по 30.06.2015 (произведена) | 248 577,10 (105 828,40) |
| 33 | Коммунальные услуги по содержанию здания. Договор на водоснабжение. | 01.2015г. (выполнена) | Договор № В 06_2015 от 01.01.2015г. | с 01.01.2015 по 30.06.2015 (выполнено) | с 01.01.2015 по 30.06.2015 (осуществлен) | с 01.01.2015 по 30.06.2015 (произведена) | 18 185,40 (9 581,22) |
| 44 | Коммунальные услуги по содержанию здания. Договор на вывоз ТБО ЖБО. | 01.2015г. (выполнена) | Договор № 05/15/ТБО-ЖБО от 01.01.15г. | с 01.01.2015 по 30.06.2015 (выполнено) | с 01.01.2015 по 30.06.2015 (осуществлен) | с 01.01.2015 по 30.06.2015 (произведена) | 41 640,00 (14595,00) |
| 55 | Закупка расходных материалов для содержания помещений. Покупка ламп, санитарных принадлежностей, инвентаря | 04.2015г. (выполнена) | Дог. 05/15 от 29.06.15- | - | - | 17.06.15 | 250 000,00 (250000,00) |
| 66 | Замена насосного оборудования в помещении ИТП (подвал, приямок для поступающих грунтовых вод) | 07.2015г. (не выполнена) | - | - | - | - | 36 000,00 (0) |
| 6 | Ремонт помещения санитарных узлов 1-го и 2-го этажей этажа. | 07.2015г. (не выполнена) | - | - | - | - | 30 000,00 (0) |
| 97 | Оказание услуг по техническому обслуживанию узлов учета т/э д. Колтуши дом 32 | 01.2015г. (выполнена) | Договор № О 206_1 08/2015 от 01.01.2015г. | с 01.01.2015 по 30.06.2015 (выполнено) | с 01.01.2015 по 30.06.2015 (осуществлен) | с 01.01.2015 по 30.06.2015 (произведена) | 23 520,00 (14700,00) |
| 18 | Оказание охранных услуг | 01.2015г. (выполнена) | Договор № ОВО 05/2015 от 01.01.2015г. | с 01.01.2015 по 30.06.2015 (выполнено) | с 01.01.2015 по 30.06.2015 (осуществлен) | с 01.01.2015 по 30.06.2015 (произведена) | 118 932,00 (89199,00) |
| 19 | Услуги связи, обеспечение абонентских номеров | 01.2015г. (выполнена) | Договор № 17932153 от «01» июня 2014 года | с 01.01.2015 по 30.06.2015 (выполнено) | с 01.01.2015 по 30.06.2015 (осуществлен) | с 01.01.2015 по 30.06.2015 (произведена) | 224 000,00 (108194,16) |
| 110 | Услуги по предоставлению интернет соединения | 01.2015г. (выполнена) | Договор № 109/04/2015 от 01.01.2015г. | с 01.01.2015 по 30.06.2015 (выполнено) | с 01.01.2015 по 30.06.2015 (осуществлен) | с 01.01.2015 по 30.06.2015 (произведена) | 162 000,00 (108000,00) |
| 111 | Монтаж узлов учета холодного водоснабжения Ленинградская область, Колтуши д. 32 | 07.2015г. (не выполнена) | - | - | - | - | 22 000,00 (0) |
| 112 | Коммунальные услуги по содержанию здания. Договор на электроснабжение. (ДК Воейково) | 04.2015г. (выполнена) | Договор № 45547 от 01.04.15г. | с 01.04.2015 по 30.06.2015 (выполнено) | с 01.04.2015 по 30.06.2015 (осуществлен) | с 01.04.2015 по 30.06.2015 (произведена) | 66 000,00 (26412,59) |
| 113 | Коммунальные услуги по содержанию здания. Договор на теплоснабжение (ДК Воейково) | 01.2015г. (выполнена) | Договор № ТЭ18_2015 от 01.01.2015г. | с 01.01.2015 по 30.06.2015 (выполнено) | с 01.01.2015 по 30.06.2015 (осуществлен) | с 01.01.2015 по 30.06.2015 (произведена) | 216092,85 (83 594,48) |
| 114 | Коммунальные услуги по содержанию здания. Договор на водоснабжение (ДК Воейково) | 01.2015г. (выполнена) | Договор №В 107/2015от 01.01.2015г. | с 01.01.2015 по 30.06.2015 (выполнено) | с 01.01.2015 по 30.06.2015 (осуществлен) | с 01.01.2015 по 30.06.2015 (произведена) | 7 577,25 (2483,25) |
| 115 | Коммунальные услуги по содержанию здания. Договор на водоотведение (ДК Воейково) | 01.2015г. (выполнена) | Договор № _2015 от 01.01.2015г. | с 01.01.2015 по 30.06.2015 (выполнено) | с 01.01.2015 по 30.06.2015 (осуществлен) | с 01.01.2015 по 30.06.2015 (произведена) | 4 138,34 (989,44) |
| 116 | Оказание услуг по техническому обслуживанию узлов учета т/э . Ленинградская область, Всеволожский район, п. Воейково, д.87б | 01.2015г. (выполнена) | Договор № О 206_2 08/2015 от 01.01.2015г. | с 01.01.2015 по 30.06.2015 (выполнено) | с 01.01.2015 по 30.06.2015 (осуществлен) | с 01.01.2015 по 30.06.2015 (произведена) | 23 520,00 (14700,00) |
| 117 | Ремонт помещения библиотеки в ДК "Воейково". Ленинградская область, Всеволожский район, п. Воейково, д.87б | 07.2015г. (не выполнена) | - | - | - | - | 87 144,23 (0) |
|  | Закупка расходных материалов для содержания помещений. Покупка, санитарных принадлежностей, инвентаря | 07.2015г. (не выполнена) | - | - | - | - | 120 000,00(0) |
| 220 | Оказание охранных услуг (ДК Воейково) | 01.2015г. (выполнена) | Договор № 617/15-ПЦО от 01.01.2015г. | с 01.01.2015 по 30.06.2015 (выполнено) | с 01.01.2015 по 30.06.2015 (осуществлен) | с 01.01.2015 по 30.06.2015 (произведена) | 62 304,00 (46728,00) |
| 221 | Противопожарные мероприятия, заключение договора на обслуживание противопожарной сигнализации | 01.2015г. (выполнена) | Договор № 04т/15 от 01.01.2015г. | с 01.01.2015 по 30.06.2015 (выполнено) | с 01.01.2015 по 30.06.2015 (осуществлен) | с 01.01.2015 по 30.06.2015 (произведена) | 34 000,00 (17000,00) |
| 222 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Ленэнерго» | 08.2015г. (не выполнена) | - | - | - | - | 378 168,29 (0) |
| 223 | Коммунальные услуги по содержанию здания. Договор на электроснабжение. (Разметелево д. 4) | 04.2015г. (выполнена) | Договор № 45547 от 01.04.15г. | с 01.04.2015 по 30.06.2015 (выполнено) | с 01.04.2015 по 30.06.2015 (осуществлен) | с 01.04.2015 по 30.06.2015 (произведена) | 38 000,00 (20039,90) |
| 224 | Коммунальные услуги по содержанию здания. Договор на теплоснабжение. (Разметелево д. 4) | 01.2015г. (выполнена) | Договор № 19-ТС_09/2015 от 01.01.2015г. | с 01.01.2015 по 30.06.2015 (выполнено) | с 01.01.2015 по 30.06.2015 (осуществлен) | с 01.01.2015 по 30.06.2015 (произведена) | 105 533,83 (39264,55) |
| 225 | Коммунальные услуги по содержанию здания. Договор на отпуск питьевой воды. Ленинградская область, Всеволожский район, д. Разметелево, д.4 | 01.2015г. (выполнена) | Договор № 36-В_10_2015 от 01.01.2015г. | с 01.01.2015 по 30.06.2015 (выполнено) | с 01.01.2015 по 30.06.2015 (осуществлен) | с 01.01.2015 по 30.06.2015 (произведена) | 6 628,64 (4915,41) |
| 226 | Коммунальные услуги по содержанию здания. Договор на прием сточных вод и загрязняющих веществ. Ленинградская область, Всеволожский район, д. Разметелево, д.4 | 01.2015г. (выполнена) | Договор № 30-К_11_2015 от 01.01.2015г. | с 01.01.2015 по 30.06.2015 (выполнено) | с 01.01.2015 по 30.06.2015 (осуществлен) | с 01.01.2015 по 30.06.2015 (произведена) | 4 344,87 (3229,68) |
| 227 | Договор на обслуживание и содержание общего имущества многоквартирного дома | 01.2015г. (выполнена) | Договор № 3/Разм/15 от 30.03.2015г. | с 01.04.2015 по 30.06.2015 (выполнено) | с 01.04.2015 по 30.06.2015 (осуществлен) | с 01.04.2015 по 30.06.2015 (произведена) | 63 879,96 (31939,98) |
| 228 | Закупка расходных материалов для содержания помещений. Покупка санитарных принадлежностей, инвентаря. Ленинградская область, Всеволожский район, д. Разметелево, д.4 | 09.2015г. (не выполнена) | - | - | - | - | 80 000,00(0) |
| 29 | Коммунальные услуги по содержанию здания. Договор на электроснабжение. (ПТУ -56) | 04.2015г. (выполнена) | Договор № 45547 от 01.04.15г. | с 01.04.2015 по 30.06.2015 (выполнено) | с 01.04.2015 по 30.06.2015 (осуществлен) | с 01.04.2015 по 30.06.2015 (произведена) | 11 000,00 (0) |
| 30 | Коммунальные услуги по содержанию здания. Договор на теплоснабжение. (ПТУ -56) | 01.2015г. (выполнена) | Договор № ТС 12/2015 от 01.01.2015г. | с 01.01.2015 по 30.06.2015 (выполнено) | с 01.01.2015 по 30.06.2015 (осуществлен) | с 01.01.2015 по 30.06.2015 (произведена) | 114 360,89 (46646,56) |
| 31 | Коммунальные услуги по содержанию здания. Договор на отпуск питьевой воды. ПТУ-56 | 01.2015г. (выполнена) | Договор № 31-В_14/2015 от 01.01.2015г. | с 01.01.2015 по 30.06.2015 (выполнено) | с 01.01.2015 по 30.06.2015 (осуществлен) | с 01.01.2015 по 30.06.2015 (произведена) | 1 433,22 (1062,78) |
| 32 | Коммунальные услуги по содержанию здания. Договор на прием сточных вод и загрязняющих веществ. ПТУ-56 | 01.2015г. (выполнена) | Договор № 29-К от 01.01.2015г. | с 01.01.2015 по 30.06.2015 (выполнено) | с 01.01.2015 по 30.06.2015 (осуществлен) | с 01.01.2015 по 30.06.2015 (произведена) | 939,43 (698,31) |
| 33 | Очистка помещений, вывоз мусора, демонтажные работы. (ПТУ -56) | 06.2015г. (выполнена) | - | - | - | - | 99 000,00 (98 490,00) |
| 34 | Ремонт помещений, отделочные работы, электромонтажные работы (ПТУ-56) | 07.2015г. (выполнена) | - | - | - | - | 2 438 841,63(0) |
| 35 | Устройство санитарных узлов, ремонт внутренних инженерных систем. (ПТУ-56) | 07.2015г. (не выполнена) | - | - | - | - | 647 520,04(0) |
| 36 | Закупка расходных материалов для содержания помещений. Покупка, санитарных принадлежностей, инвентаря. (ПТУ-56) | 10.2015г. (не выполнена) | - | - | - | - | 180 000,00 (0) |
| 37 | Противопожарные мероприятия, монтаж системы противопожарной сигнализации, заключение договора на обслуживание противопожарной сигнализации. (ПТУ-56) | 09.2015г. (не выполнена) | - | - | - | - | 150 000,00 (0) |
| 38 | Зарплата |  |  |  |  |  | 8 959 251,56 (5571301,63) |
| 39 | Начисления на заработную плату |  |  |  |  |  | 2 705 694,00 (1585874,13) |
| 40 | Прочие выплаты |  |  |  |  |  | 43 200,00 (18628,57) |
| 41 | Ремонт ИВТ, заправка картриджей |  |  |  |  |  | 471 680,00 (66390,00) |
|  | Обеспечение электронного документооборота (Аргос) |  |  |  |  |  | 5 000,00 |
|  | Оплата услуг "Гарант-Мастер-Аэро" |  |  |  |  |  | 416 000,00 (279700,00) |
| 42 | Обслуживание и консультационные услуги "1-С Предприятие |  |  |  |  |  | 420 000,00 (134565,00) |
| 43 | Создание и обслуживание сайта |  |  |  |  |  | 100 000,00 |
| 44 | Приобретение расходных материалов для ИКТ |  |  |  |  |  | 550 288,00 (14510.00) |
| 45 | Услуги почты |  |  |  |  |  | 3 000,00 (750.00) |
| 46 | ТО а/машины |  |  |  |  |  | 100 000,00 (37277.60) |
| 47 | ОСАГО а/машины |  |  |  |  |  | 20 000,00 |
| 48 | Приобретение хозяйственных материалов, канцелярских принадлежностей и т.п. |  |  |  |  |  | 300 000,00 (43775.00) |
| 49 | Приобретение ГСМ |  |  |  |  |  | 100 000,00 (100000,00) |
| 50 | Прочие расходы (Госпошлины, штрафы, сборы) |  |  |  |  |  | 30 000,00 ( 0.01) |
| 51 | Расходы на изготовление и выпуск муниципальных газет |  |  |  |  |  | 1 480 000,00 (580000,00) |
| 52 | Покупка Основных средств |  |  |  |  |  | 100 000,00 |
| 53 | Покупка основных средств для работы редактора |  |  |  |  |  | 35 000,00 |
| 54 | Покупка расходных материалов для работы редактора |  |  |  |  |  | 10 000,00 |
| 55 | Коммунальные услуги (баня д. Разметелево)Разметелево | Исполнитель администрация МО Колтушское СП |  |  |  |  | 600 000,00 |
| 56 | Коммунальные услуги (баня п. Воейково) | Исполнитель администрация МО Колтушское СП |  |  |  |  | 600 000,00 |

Главный инженер МКУ «Альтернатива» 				С.С. Окунев

Главный бухгалтер МКУ «Альтернатива» 			Е.И. Мусалиян