Приложение 2

к порядку

Сведения

о реализации муниципальной программы «Развитие  градостроительной, архитектурной и землеустроительной деятельности на территории муниципального образования  Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области  в 2015году»

Период реализации: 2015 год

Отчетный период: 2 квартал 2015 года (с 01.04.2015 года по 30.06.2015 года).

Постановление №393 от 24.10.2014 утверждена муниципальная программа «Развитие градостроительной, архитектурной и землеустроительной деятельности на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области  в 2015году». Источника финансирования - бюджет МО Колтушское СП

| № п.п | вид работ | Адрес выполнения | Срок реализации (выполнения) мероприятий | Выполнеие, план (факт), руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подготовка конкурсной документации, передача ее для размещения на ООС | заключение МК на выполнение работ по объекту | выполнение работ на объекте | тех.контроль над производством работ | приемка выполненных работ |  |
| 1 | внесение изменений в генеральный план МО Колтушское СП | территория МО Колтушское СП | готова | заключен | в работе (исполнение после утверждения изменений в ген.план) | - | сентябрь 2015 | 400 000 (0) |
| 2 | внесение изменений в Правила землепользования и застройки МО Колтушское СП | территория МО Колтушское СП | сентябрь 2015 | сентябрь-октябрь 2015 | - | - | декабрь 2015 | 500 000 (0) |
| 3 | проведение инженерных изысканий на территории МО КСП под Спортивные площадки, зоны отдыха, №105-ОЗ. | 1)д.Колбино, у д.4 2)д.Колбино у д.22 3)Красная Горка у д.27 4)Д.Канисты у магазина 5)д.Колтуши у д.3,5,7,9 6)д.Колтуши 2-я Парковая напротив д.5 | 2 квартал 2015 | 3 квартал 2015 | тех.задание сл.записка от 09.06.2015 №12-440/15-0-0 | - | август 2015 | 600 000 (0) |
| 4 | проведение инженерных изысканий на территории для формирования земельных участков под многоквартирными домами | 1)д.Старая, ул. Верхняя 2)д.Старая Школьный пер. 3)п.Воейково 4)д.Кальтино. 1)д.Орово 2)д.Аро за Ольховым переулком | - | - | - | - | - | 300 000 (0) |
| 5 | Разработка проекта планировки территории | д.Кальтино, д.Куйворы | - | - | - | - | - | 2 000 000 (0) |
| 6 | разработка карта-плана | д.Манушкино | 2 квартал 2015 | 3 квартал 2015 | тех.задание сл.записка от 09.06.2015 №12-437/15-0-0 | - | август 2015 | 25 000 (0) |
| Итого: |  |  |  |  |  | 4 225 000 (0) |

гл. специалист					Богданова Н.И.