Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

МО Колтушское СП

№ 903 от 09.11.2015г

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2016 ГОДУ»

2015г

ПАСПОРТ

муниципальной программы

| Полное наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Обеспечение функционирования и развития дорожной инфраструктуры муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2016 году» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки муниципальной программы | Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской Федерации» |
| Цели и задачи муниципальной программы | Цели: - Повышение эффективности и безопасности функционирования сети автомобильных дорог, обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области. Задачи: 1 Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния, ликвидация очагов аварийности и улучшение инженерного благоустройства существующей сети автомобильных дорог муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области 2 Обеспечение безопасности дорожного движения на существующих сетях автомобильных дорог муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области |
| Заказчик муниципальной программы | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области; |
| Ответственный за разработку муниципальной программы | Главный специалист по ЖКХ, администрации муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области; т. 8 (81370) 72-950; |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области; |
| Соисполнитель муниципальной программы | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2016 год |
| Мероприятия программы | 1 Основное мероприятие «Поддержание существующей сети муниципальных автомобильных дорог и их элементов» 1.1 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: - ямочный ремонт а/дороги д. Разметелево, Виркинский пер. от а/дороги СПб-Свердлова-Всеволожск до котельной №1(СМ 15105) ул. Разметелевская, ул. ПТУ-56 - ремонт автомобильной дороги п. Воейково, от Петершуле до д.1 (мимо коттеджей) (СМ 15831) - ремонт автомобильной дороги д. Разметелево (СМ 15105) напротив д.8 по Виркинскому пер., - ремонт автомобильной дороги д. Разметелево (СМ 15105)напротив д.2 и д.1 по Виркинскому пер., - ремонт автомобильной дороги д. Мяглово, ул. Кузнечная (СМ 15078) - ремонт автомобильной дороги д. Разметелево от ул. Олега Мрачко до улицы Яблоневая (СМ 15105) - Засыпка выбоин на дорогах из щебёнки с расклинцовкой : д. Разметелево, ул Руслана Тухтарова, ул. Яблоневая 2-я линия; д. Токкари, д. Тавры, в сторону д.9 А; д. Вирки, мест. Карьер Мяглово, ул. Железнодорожная; д. Ексолово, ул. Новая; д. Н. Пустошь, ул Молодежная; д. Озерки-1 |
|  | 1.2 Содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения: - выполнение работ по содержанию муниципальных дорог и их элементов механизированным способом в МО Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2015-2017 году. - выполнение работ по весенней и осенней уборке автомобильных дорог - выполнение работ по уборке мусора вдоль автомобильных дорог |
|  | 1.3 Прочие расходы на поддержание в нормативном состоянии муниципальных автомобильных дорог и их элементов: - проверка на соответствие требованиям Российского законодательства и нормативным документам сметной документации - услуги по техническому надзору и контролю - нанесение дорожной разметки в населенных пунктах МО Колтушское СП - Устройство искусственных неровностей (лежачий полицейский) д. Старая, Школьный пер., перед ж/д №12, 2шт (инв. № СМ15569) - устройство искусственных неровностей (лежачий полицейский) д. Тавры, 2шт (инв. № СМ15072) - Устройство искусственных неровностей (лежачий полицейский) д. Разметелево (Виркинский переулок, ул. Олега Мрачко), 2шт (инв. № СМ15105) - Разработка схемы дислокации дорожных знаков в д. Старая, д. Тавры |
|  | 1.4 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий: - ремонт проезда к дворовой территории д. Колтуши д. №№ 1-9 (СМ15832) |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям, не более 8% |
|  | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт, не менее 28% |
|  | Количество населенных пунктов, в которых разработана схеме дислокации дорожных знаков, не менее 4 шт |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований Программы составляет – 17 951 796,60 руб. в том числе: из бюджета МО Колтушское СП – 11 005 331,45 руб. из бюджета Ленинградской области – 6 946 465,15 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - Экономия затрат на эксплуатацию транспортных средств, сокращение времени нахождения в пути, уменьшение рисков дорожно-транспортных происшествий, ускорение доставки грузов, повышение комфортности движения и удобства в пути следования. - Развития автомобильных дорог, улучшение условий жизни населения; - Снижение количества обращений в органы исполнительной власти о неудовлетворительном состоянии дорог. |

1. Общая характеристика сферы

Актуальными проблемами дорожного хозяйства муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области являются:

1)  отсутствие усовершенствованного покрытия на дорогах;

2)  неудовлетворительное состояние дорожных покрытий дворовых территорий.

2. Цели и задачи программы

Цели Программы: Повышение эффективности и безопасности функционирования сети автомобильных дорог, обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области. Определение стратегии развития дорожного комплекса, приоритетных задач дорожной политики и инструментов её реализации.

Задачи Программы: Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния, ликвидация очагов аварийности и улучшение инженерного благоустройства существующей сети автомобильных дорог муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Обеспечение безопасности дорожного движения на существующих сетях автомобильных дорог муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Оформление в муниципальную собственность автомобильных дорог общего пользования местного значения и земельных участков под ними

3. Прогноз конечных результатов

Усовершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения, достижение спада роста аварийности на автомобильных дорогах.

4. Сроки реализации Программы

Программа является краткосрочной, срок реализации муниципальной программы - 1 год.

Источником финансирования являются средства бюджета МО Колтушское СП.

5. Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы

| Наименование | Единица измерения | Базовое значение целевого показателя, 2015 год | Базовое значение целевого показателя, 2016 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Цель 1. Повышение эффективности и безопасности функционирования сети автомобильных дорог, обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов |
| 1.1. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям | % | 9 | 8 |
| 1.2. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт | % | 27 | 28 |
| 1.3. Количество населенных пунктов, в которых разработана схеме дислокации дорожных знаков | шт. | 3 | 4 |

6. Перечень основных мероприятий

| № п.п | Наименование работ | Виды работ | 2016 год | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование бюджета |  |
|  |  |  | всего | МО Колтушское СП | Ленинградской области. 90% |  |
| 1 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: |
| 1 | - ямочный ремонт, а/дороги д. Разметелево, Виркинский пер. от а/дороги СПб-Свердлова-Всеволожск до котельной №1(СМ 15105) ул. Разметелевская, ул. ПТУ-56 | ремонт | 417 892,99 | 417 892,99 |  | 2-3 кв. 2016 г. |
| 2 | ремонт автомобильной дороги п. Воейково, от Петершуле до д.1 (мимо коттеджей) (СМ 15831) | ремонт | 519 783 | 51 978,30 | 467 804,70 | 2-3 кв. 2016 г. |
| 3 | ремонт автомобильной дороги д. Разметелево (СМ 15105) напротив д.8 по Виркинскому пер., | ремонт | 1 516 789,12 | 151 678,91 | 1 365 110,21 | 2-3 кв. 2016 г. |
| 4 | ремонт автомобильной дороги д. Разметелево (СМ 15105)напротив д.2 и д.1 по Виркинскому пер., | ремонт | 1 399 802,37 | 139 980,24 | 1 259 822,13 | 2-3 кв. 2016 г. |
| 5 | ремонт автомобильной дороги д. Мяглово, ул. Кузнечная (СМ 15078) | ремонт | 512 481 | 51 248,10 | 461 232,90 | 2-3 кв. 2016 г. |
| 6 | ремонт автомобильной дороги д. Разметелево от ул. Олега Мрачко до улицы Яблоневая (СМ 15105) | ремонт | 2 252 650 | 225 265,00 | 2 027 385,00 | 2-3 кв. 2016 г |
| 7 | Засыпка выбоин на дорогах из щебёнки с расклинцовкой д. Разметелево, ул Руслана Тухтарова, ул. Яблоневая 2-я линия; д. Токкари, д. Тавры, в сторону д.9 А; д. Вирки, мест.Карьер Мяглово, ул. Железнодорожная; д. Ексолово, ул. Новая; д. Н. Пустошь, ул Молодежная; д. Озерки-1 от пр. Грибоедова, к д.16 | ремонт | 500 000 | 500 000 |  | 2-3 кв. 2016 г |
| 2 Содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения: |
| 11 | - выполнение работ по содержанию муниципальных дорог и их элементов механизированным способом в МО Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2015-2017 году. | содержание | 8 718 609,00 | 8 718 609,00 |  | Годовой контракт |
| 2 | выполнение работ по весенней и осенней уборке автомобильных дорог | содержание | 8 718 609,00 | 8 718 609,00 |  | Годовой контракт |
| 3 | выполнение работ по уборке мусора вдоль автомобильных дорог |  |  |  |  |  |
| 3 Прочие расходы на поддержание в нормативном состоянии муниципальных автомобильных дорог и их элементов: |
| 1 | проверка на соответствие требованиям Российского законодательства и нормативным документам сметной документации | услуги | 70 000,00 | 70 000,00 |  | 2-3 кв. 2016 г |
| 22 | услуги по техническому надзору и контролю | услуги | 100 000,00 | 100 000,00 |  |  |
| 33 | нанесение дорожной разметки в населенных пунктах МО Колтушское СП | услуги | 120 000,00 | 120 000,00 |  | 2-3 кв. 2016 г |
| 44 | Устройство искусственных неровностей (лежачий полицейский) д. Старая, Школьный пер., перед ж/д №12, 2шт (инв. № СМ15569) | услуги | 69 000,00 | 69 000,00 |  | 2-3 кв. 2016 г |
| 15 | устройство искусственных неровностей (лежачий полицейский) д. Тавры, 2шт (инв. № СМ15072) | услуги | 69 000,00 | 69 000,00 |  | 2-3 кв. 2016 г |
| 66 | Устройство искусственных неровностей (лежачий полицейский) д. Разметелево (Виркинский переулок, ул. Олега Мрачко), 2шт (инв. № СМ15105) | услуги | 69 000,00 | 69 000,00 |  | 2-3 кв. 2016 г |
| 77 | Разработка схемы дислокации дорожных знаков д.Старая, д.Тавры | услуги | 100 000,00 | 100 000,00 |  | 2-3 кв. 2016 г |
| 4 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий: |
| 1 | ремонт проезда к дворовой территории д. Колтуши д. №№ 1-9 (СМ15832) | ремонт | 1 516 789,12 | 151 678,91 | 1 365 110,21 | 2-3 кв. 2016 г |
| Итого: | 17 951 796,60 | 11 005 331,45 | 6 946 465,15 |