Приложение 2

к порядку

Сведения

о реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района

Ленинградской области в 2015 году»

Период реализации: 2015 год

Отчетный период: с 01.01.2015 года по 30.09.2015 года.

Постановлением администрации МО Колтушское СП № 389 от 24.10.2014г. (с внесенными изменениями на основании Постановления №487 от 10.07.2015г)  была утверждена муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2015 году»

| №№ п.п. | Наименование мероприятия по программе | Наименование мероприятия по графику. Срок реализации (выполнение) | Выполнение план (факт) руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Подготовка конкурс. док-ции, передача ее для размещения на ООС | Заключение МК на выполнение работ по объекту | Выполнение работ на объекте | Тех. контроль над производством работ на объекте | Приемка выполненных работ |  |
| 11 | приобретение однокомнатной квартиры и двухкомнатной квартиры | 04.2015г. (выполнена) | - | - | - | - | 6 107 215,25(0) |
| 22 | выполнение работ по сносу аварийного жилого дома: д. Карьер Мяглово, ул. Торговая, д. 6 | 12.2015г. (не выполнена) | - | - | - | - | 500 000(0) |
| 33 | Обследование жилого дома с целью признания аварийным и подлежащим сносу: ЛО, Всеволожский р-н, д.Старая, ул.Баррикадная, д.1а | - | - | - | - | - | 5000(0) |
| 44 | Обследование жилого дома с целью признания аварийным и подлежащим сносу: ЛО, Всеволожский р-н, д.Старая, д.50 | - | - | 26.02.2015г. | - | - | 5000(0) |
| 55 | Обследование жилого дома с целью признания аварийным и подлежащим сносу: ЛО, Всеволожский р-н, д.Старая, д.54 | - | - | 26.02.2015г. | - | - | 5000(0) |
| 66 | Обследование жилого дома с целью признания аварийным и подлежащим сносу: ЛО, Всеволожский р-н, д. Аро, ул. Мелиораторов, д.11 (дом ведомственный) | - | - | 26.02.2015г. | - | - | 5000(0) |
| 7 | Обследование жилого дома с целью признания аварийным и подлежащим сносу: ЛО, Всеволожский р-н, д. Аро, ул. Мелиораторов, д.13 (дом ведомственный) | - | - | 26.02.2015 | - | - | 5000(0) |
| 8 | Обследование жилого дома с целью признания аварийным и подлежащим сносу: ЛО, местечко Карьер Мяглово, ул. Железнодорожная, д.10 | - | - | 30.03.2015г. | - | - | 5000(0) |

Подготовил:

М.В.Шеметова