**Приложение 2**

**к постановлению**

**от 20.10.2014№377**

**«Приложение 3**

**к Порядку**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет  об исполнении и целевых показателях эффективности реализации  муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования  Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района  Ленинградской области в 2015 году»  по состоянию на 01.01.2016г. | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
| Таблица индикаторов программы (подпрограммы). | | | | | |
|  | | | | | |
| N п/п | Наименование индикатора, единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | % исполнения | Примечание |
| Цель 1. Создание безопасных условий проживания граждан | | | | |  |
| Задача 1. Снижение риска возникновения аварийных ситуаций | | | | |  |
| 1.1 | Доля обследованного жилого фонда на предмет аварийности | 7 | 8 | 114,3 |  |
| Задача 2.Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и его последующая ликвидация | | | | |  |
| 2.1 | Доля расселенных аварийных домов от общего количества многоквартирных жилых домов | 0,8 | 0 | 0 |  |
| 2.2 | Приобретение в муниципальную собственность жилых помещений | 2 | 0 | 0 |  |
| 2.3 | Доля ликвидированных аварийных домов от количества домов, признанных авариными до 2015г. | 33,3 | 0 | 0 |  |
|  | | | | | |
| Таблица исполнения финансирования программы (подпрограммы). | | | | | |
|  | | | | | |
| N п/п | Источник финансирования, единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | % исполнения | Примечание |
| 1 | приобретение в муниципальную собственность жилых помещений | 6 107 215,25  В том числе: Средства фонда:  1 070 914,75  Средства обл.бюджета: 536 300,50  Средства местного бюджета: 4 500 000 | 1 001 624,50  В том числе: Средства фонда: 283905,64  Средства обл.бюджета: 142176,33  Средства местного бюджета: 575542,53 | 16,4 |  |
| 2 | Ликвидация аварийных домов | 500 000 | 0 | 0 |  |
| 3 | Обследование жилого фонда на предмет аварийности | 35 000 | 30386,97 | 86,8 | Экономия бюджетных средств |
|  | | | | | |  |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
| ответственный исполнитель программы: М.В.Шеметова | | | | | |