**Приложение 2**

**к постановлению**

**от 20.10.2014№377**

**«Приложение 3**

**к Порядку**

|  |
| --- |
|  Отчетоб исполнении и целевых показателях эффективности реализации  муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2015 году»по состоянию на 01.01.2016г. |
|  |
|  |
| Таблица индикаторов программы (подпрограммы). |
|  |
| Nп/п | Наименование индикатора, единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | % исполнения | Примечание |
| Цель 1. Создание безопасных условий проживания граждан |  |
| Задача 1. Снижение риска возникновения аварийных ситуаций |  |
| 1.1 | Доля обследованного жилого фонда на предмет аварийности | 7 | 8 | 114,3 |  |
| Задача 2.Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и его последующая ликвидация |  |
| 2.1 | Доля расселенных аварийных домов от общего количества многоквартирных жилых домов | 0,8 | 0 | 0 |  |
| 2.2 | Приобретение в муниципальную собственность жилых помещений | 2 | 0 | 0 |  |
| 2.3 | Доля ликвидированных аварийных домов от количества домов, признанных авариными до 2015г. | 33,3 | 0 | 0 |  |
|  |
| Таблица исполнения финансирования программы (подпрограммы). |
|  |
| Nп/п | Источник финансирования, единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | % исполнения | Примечание |
| 1 | приобретение в муниципальную собственность жилых помещений  | 6 107 215,25В том числе: Средства фонда:1 070 914,75Средства обл.бюджета: 536 300,50Средства местного бюджета: 4 500 000 | 1 001 624,50В том числе: Средства фонда: 283905,64Средства обл.бюджета: 142176,33Средства местного бюджета: 575542,53 | 16,4 |  |
| 2 | Ликвидация аварийных домов  | 500 000 | 0 | 0 |  |
| 3 | Обследование жилого фонда на предмет аварийности   | 35 000 | 30386,97 | 86,8 | Экономия бюджетных средств |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
| ответственный исполнитель программы: М.В.Шеметова |