Приложение 2

к постановлению

от 20.10.2014№377

«Приложение 3

к Порядку

| Отчет об исполнении и целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2016 году» по состоянию на 01.01.2017г. |
| --- |
| Таблица индикаторов программы (подпрограммы). |
| N п/п | Наименование индикатора, единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | % исполнения | Примечание |
| Цель 1. Создание безопасных условий проживания граждан |  |
| Задача 1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и его последующая ликвидация |  |
| 1.1 | кол-во расселенных аварийных домов от общего количества многоквартирных жилых домов | 1 | 1 | 100 |  |
| 1.2 | приобретение в муниципальную собственность жилых помещений | 3 | 3 | 100 |  |
| 1.3 | кол-во ликвидированных аварийных домов от количества домов, признанных аварийными до 2016 года | 2 | 1 | 50 |  |
| Задача 2. Снижение риска возникновения аварийных ситуаций |  |
| 2.1 | кол-во обследованного жилого фонда на предмет аварийности | 7 | 6 | 86 |  |
| Таблица исполнения финансирования программы (подпрограммы). |
| N п/п | Источник финансирования, единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | % исполнения | Примечание |
| 1 | приобретение в муниципальную собственность жилых помещений | 7 593 375,52 В том числе: Средства фонда: 787 009,11 Средства обл.бюджета: 394 124,15 Средства местного бюджета: 6 412 242,24 | 7 493 375,50 В том числе: Средства фонда: 787 009,11 Средства обл.бюджета: 394 124,17 Средства местного бюджета: 6 312 242,22 | 99 | Экономия бюджетных средств на торгах |
| 2 | Ликвидация аварийных домов | 911491,12 | 177 719,74 | 19 | Экономия бюджетных средств на торгах |
| 3 | Обследование жилого фонда на предмет аварийности (передача полномочий МВК) | 19732,67 | 19 732,67 | 100 |  |
| 4 | Обследование жилого фонда на предмет аварийности – независимая экспертиза | 88508,88 | 88 508,88 | 100 |  |
|  | Всего по программе | 8 613 108,19 | 7 779 336,79 | 90,3 |  |
| ответственный исполнитель программы: М.В.Шеметова |