Приложение 2

к порядку

**Сведения**

**о реализации муниципальной программы «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно–энергетического комплекса муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области к отопительному сезону 2016 – 2017гг»**

Период реализации: **2016 год**

Отчетный период: **с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года.**

Постановлением №908 от 09.11.2015 г., (с изменениями от 23.12.2016г. № 573) была утверждена муниципальная программа «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно–энергетического комплекса муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области к отопительному сезону 2016 – 2017гг»».

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п.п. | Наименование мероприятия по программе | Наименование мероприятия по графику. Срок реализации (выполнение) | | | | | Выполнение  план (факт)  руб. |
| Подготовка конкурс. док-ции, передача ее для размещения на ООС | Заключение МК на выполнение работ по объекту | Выполнение работ на объекте | Тех. контроль над производством работ на объекте | Приемка выполненных работ |
| 21 | Выполнение работ по устранению аварий на участках тепловых сетей не прошедших испытания. | 12.2016г. (не выполнена) | - | - | - | - | 2 569 707,00(0) |
| 42 | Проектирование автономной блок – модульной котельной здания администрации | 08.2015г. (выполнена) | МК 62/15 от 10.09.2015г.  (переходящий МК) | 10.09.2015 по 12.2016г.  (выполняются) | 10.09.2015 по 12.2016г.  (производится) | 10.09.2015 по 12.2016г.  (осуществляется) | 268 160,00(0) |
| 53 | Проведение государственной экспертизы проектной документации на Строительство автономной блок – модульной котельной здания администрации | 08.2015г. (выполнена) | МК 62/15 от 12.09.2015г.  (переходящий МК) | 10.09.2015 по 12.2016г.  (выполняются) | 10.09.2015 по 12.2016г.  (производится) | 10.09.2015 по 12.2016г.  (осуществляется) | 95 000,00(0) |
| 64 | Строительство автономной блок – модульной котельной здания администрации | 08.2015г. (выполнена) | МК 62/15 от 12.09.2015г.  (переходящий МК) | 10.09.2015 по 12.2016г.  (выполняются) | 10.09.2015 по 12.2016г.  (производится) | 10.09.2015 по 12.2016г.  (осуществляется) | 2 091 240,00(0) |
| Итого: | | | | | | | 5 024 107,00 |
| В том числе МБ: | | | | | | | 5 024 107,00 |

**Подготовил:**

С.С. Окунев

(10.01.17г.)