Приложение 2

Сведения

о реализации муниципальной программы «Обеспечение функционирования и развития дорожной инфраструктуры муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2016 году»

Период реализации: 2016 год

Отчетный период: с 01.01.2016 года по 30.03.2016 года.

Постановлением №903 от 09.11.2015г.(с изменениями, внесенными постановлением №90 от 25.02.2016 года) утверждена муниципальная программа «Обеспечение функционирования и развития дорожной инфраструктуры муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2016 году»

| № п.п | вид работ | Адрес выполнения | Срок реализации (выполнения) мероприятий | Выполнение, план (факт), руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подготовка конкурсной документации, передача ее для размещения на ООС | заключение МК на выполнение работ по объекту | выполнение работ на объекте | тех. контроль над производством работ | приемка выполненных работ |  |
| 1 | - выполнение работ по зимней уборке муниципальных дорог и их элементов механизированным способом в МО Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2016 году. | МО Колтушское СП | Дек. 14 | 11.01.2016 №03/16 | С 01.01.2016 по 15.01.2016 (выполнено) | С 01.01.2016 по 15.01.2016 (выполнено) | С 01.01.2016 по 15.01.2016 (выполнено) | 4086570,00 (1580769,32) |
|  |  |  | Дек. 14 | 11.01.2016 №04/16 | С 16.01.2016 по 31.01.2016 (выполнено) | С 16.01.2016 по 31.01.2016 (выполнено) | С 16.01.2016 по31.01.2016 (выполнено) |  |
|  |  |  | Дек. 14 | 01.02.2016 №07/16 | С 01.02.2016 по 30.03.2016 (выполнено) | С 01.02.2016 по 30.03.2016 (выполнено) | С 01.02.2016 по 30.03.2016 (выполнено) |  |
| 1.1 | выполнение работ по весенней и осенней уборке муниципальных дорог и их элементов механизированным способом в МО Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2016 году. | МО Колтушское СП | Дек. 14 | 04.04.2016 №17/16 | С 15.04.2016 по 20.05.2016г. |  |  | 1000609,00 |
| 1.2 | -выполнение работ по летней уборке муниципальных дорог и их элементов механизированным способом в МО Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2016 году. | МО Колтушское СП | Дек. 14 |  |  |  |  | 3500000,00 |
| 2 | ямочный ремонт участков дорог | а/дороги д. Разметелево, Виркинский пер. от а/дороги СПб-Свердлова-Всеволожск до котельной №1(СМ 15105) ул. Разметелевская, ул. ПТУ-56 | мар.15 |  |  |  |  | 417892,99 (0) |
| 3 | ремонт дорожного полотна | п. Воейково, от Петершуле до д.1 (мимо коттеджей) (СМ 15831) | мар.15 |  |  |  |  | 693906,00 (0) |
| 4 | ремонт дорожного полотна | д. Разметелево (СМ 15105) напротив, д.8 по Виркинскому пер., | мар.15 |  |  |  |  | 954351,00 (0) |
| 5 | ремонт дорожного полотна | д. Разметелево (СМ 15105) напротив д.2 и д.1 по Виркинскому пер., | мар.15 |  |  |  |  | 1063914,00 (0) |
| 6 | ремонт дорожного полотна | д. Мяглово, ул. Кузнечная (СМ 15078) | мар.15 |  |  |  |  | 1625994,00 (0) |
| 77 | ремонт дорожного полотна | д. Разметелево от ул. Олега Мрачко до улицы Яблоневая (СМ 15105) |  |  |  |  |  | 1724777,00 (0) |
| 8 | ремонт подъезда к дворовой территории | д. Колтуши д. №№ 1-9 (СМ15832) | мар.15 |  |  |  |  | 1263647,00 (0) |
| 9 | ремонт выбоин на дорогах из щебенки | д. Разметелево, ул Руслана Тухтарова, ул. Яблоневая 2-я линия; д. Токкари, д. Тавры, в сторону д.9 А; д. Вирки, мест.Карьер Мяглово, ул. Железнодорожная; д. Ексолово, ул. Новая; д. Н. Пустошь, ул Молодежная; д. Озерки-1 от пр. Грибоедова, к д.16 | мар.15 |  |  |  |  | 500000,00 (0) |
| 10 | нанесение дорожной разметки в населенных пунктах МО Колтушское СП | в населенных пунктах МО Колтушское СП | мар.15 |  |  |  |  | 120000,00 (0) |
| 11 | Устройство искусственных неровностей (лежачий полицейский) | д. Старая, Школьный пер., перед ж/д №12, 2шт (инв. № СМ15569) | мар.15 |  |  |  |  | 69000,00 (0) |
| 12 | Устройство искусственных неровностей (лежачий полицейский) | д. Тавры, 2шт (инв. № СМ15072) | мар.15 |  |  |  |  | 69000,00 (0) |
| 13 | Устройство искусственных неровностей (лежачий полицейский) | д. Разметелево (Виркинский переулок, ул. Олега Мрачко), 2шт (инв. № СМ15105) | мар.15 |  |  |  |  | 69000,00 (0) |
| 14 | разработка схемы дислокации дорожных знаков | д.Старая, д.Тавры |  |  |  |  |  | 100000,00 (0) |
| 15 | технический надзор | в населенных пунктах МО Колтушское СП |  |  |  |  |  | 100000,00 (0) |
| 16 | проверка на соответствие требованиям Российского законодательства и нормативным документам сметной документации | в населенных пунктах МО Колтушское СП |  |  |  |  |  | 70000,00 (45850,00) |
| итого |  |  |  |  |  | 17428660,99 ( 1 626 619,30) |

Главный спец. по ЖКХ				Коваленко А.В.