Приложение 2

к порядку

**Сведения**

**о реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда**

**муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района**

**Ленинградской области в 2016 году»**

Период реализации: **2016 год**

Отчетный период: **с 01.01.2016 года по 30.09.2016 года.**

Постановлением администрации МО Колтушское СП № 904 от 09.11.2015г. (с внесенными изменениями постановлением от 06.04.2016г. №161) была утверждена муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2016 году»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п.п. | Наименование мероприятия по программе | Наименование мероприятия по графику. Срок реализации (выполнение) | | | | | Выполнение  план (факт)  руб. |
| Подготовка конкурс. док-ции, передача ее для размещения на ООС | Заключение МК на выполнение работ по объекту | Выполнение работ на объекте | Тех. контроль над производством работ на объекте | Приемка выполненных работ |
| 11 | приобретение однокомнатной квартиры | выполнена | Муниципальный контракт №96/15  от 17.12.2015г. |  | - | - | 1 793 275,52  ( 690 958,50) |
| 12 | приобретение двухкомнатной квартиры | выполнена | Муниципальный контракт №21/16  от 05.06.2016г. |  | - | выполнена | 3 300 000  (3 300 000) |
| 23 | выполнение работ по сносу аварийного жилого дома:  д. Карьер Мяглово, ул. Торговая, д. 6 и ЛО, Всеволожский р-н, д.Старая, ул.2-Баррикадная, д.41 | выполнена | - | - | - | - | 700 000(0) |
| 34 | Обследование жилого дома с целью признания аварийным и подлежащим сносу - независимая экспертиза: д.Старая, дом 54 | выполнена | Муниципальный контракт №63/16  от 26.09.2016 | - | - | - | 150 000(0) |
| 45 | Обследование жилого дома с целью признания аварийным и подлежащим сносу – независимая экспертиза: д.Колтуши, д.15 | выполнена | Муниципальный контракт №63/16  от 26.09.2016 | - | - | - | 150 000(0) |
| 56 | Обследование жилых домов с целью признания аварийным и подлежащим сносу (передача полномочий в МВК Всеволожского р-на) | Не требуется | - | 5 шт. | - | - | 30 000(0) |

**Подготовил:\_\_\_\_\_\_** М.В.Шеметова