Приложение 6

Сведения

о реализации муниципальной программы «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно–энергетического комплекса муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области к отопительному сезону 2016 – 2017гг»

Период реализации: 2016 год

Отчетный период: с 01.01.2016 года по 31.00.2016 года.

Постановлением №908 от 09.11.2015 г., (с изменениями от 30.03.16г.) была утверждена муниципальная программа «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно–энергетического комплекса муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области к отопительному сезону 2016 – 2017гг»».

| №№ п.п. | Наименование мероприятия по программе | Наименование мероприятия по графику. Срок реализации (выполнение) | Выполнение план (факт) руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Подготовка конкурс. док-ции, передача ее для размещения на ООС | Заключение МК на выполнение работ по объекту | Выполнение работ на объекте | Тех. контроль над производством работ на объекте | Приемка выполненных работ |  |
| 11 | Выполнение работ по проведению гидравлических испытаний и промывке сетей теплоснабжения на территории МО Колтушское СП | 04.2016г. (не выполнена) | - | - | - | - | 850 000(0) |
| 22 | Выполнение работ по устранению аварий на участках тепловых сетей не прошедших испытания. | 05.2016г. ( не выполнена) | - | - | - | - | 3 820 000,00(0) |
| 33 | Услуги по техническому надзору и контролю | 05.2016г. (не выполнена) | - | - | - | - | 100 000,00(0) |
| 44 | Проектирование автономной блок – модульной котельной здания администрации | 08.2015г. (выполнена) | МК 62/15 от 10.09.2015г. (переходящий МК) | 10.09.2015 по 06.2016г. (выполняются) | 10.09.2015 по 06.2016г. (производится) | 10.09.2015 по 06.2016г. (осуществляется) | 268 160,00(0) |
| 55 | Проведение государственной экспертизы проектной документации на Строительство автономной блок – модульной котельной здания администрации | 08.2015г. (выполнена) | МК 62/15 от 10.09.2015г. (переходящий МК) | 10.09.2015 по 06.2016г. (выполняются) | 10.09.2015 по 06.2016г. (производится) | 10.09.2015 по 06.2016г. (осуществляется) | 95 000,00(0) |
| 66 | Строительство автономной блок – модульной котельной здания администрации | 08.2015г. (выполнена) | МК 62/15 от 10.09.2015г. (переходящий МК) | 10.09.2015 по 06.2016г. (выполняются) | 10.09.2015 по 06.2016г. (производится) | 10.09.2015 по 06.2016г. (осуществляется) | 2 091 240,00(0) |
| 7 | Ремонт тепловой сети на участке от УТ-14 до УТ-16 в д. Разметелево. | 04.2015г. (не выполнена) | - | - | - | - | 807 805,00(0) |

Подготовил:

С.С. Окунев

(04.04.16г.)