Приложение 2

к порядку

Сведения

о реализации муниципальной программы «Развитие градостроительной и землеустроительной деятельности на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2016 году»

Период реализации: 2016 год

Отчетный период: 3 квартал 2016 года.

Муниципальная программа «Развитие градостроительной и землеустроительной деятельности на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2016году» утверждена постановлением от 09.11.2015 №909 (с изменениями). Источник финансирования - бюджет МО Колтушское СП

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п | вид работ | Адрес выполнения | Срок реализации (выполнения) мероприятий | Выполнение, план (факт), руб. |
| подготовка конкурсной документации, передача ее для размещения на ООС | заключение МК на выполнение работ по объекту | выполнение работ на объекте | тех.контроль над производством работ | приемка выполненных работ |
| 1 | внесение изменений в генеральный план МО Колтушское СП | территория МО Колтушское СП | готова | заключен | в работе (исполнение после утверждения изменений в ген.план) | - | 20162 полугодие | 1  000 000(0) |
| 2 | Изготовление интерактивной карты МО Колтушское СП | территория МО Колтушское СП | готова | заключен | в работе | - | 2016 | 500 000(0) |
| 3 | Разработка ППТ промзона "Разметелево-Юг" | территория МО Колтушское СП | готова | заключен | в работе | - | 2016 | 500 000(0) |
| 4 | Разработка ППТ промзона "Разметелево" | территория МО Колтушское СП | готова | заключен | в работе | - | 2016 | 500 000(0) |
| 5 | Разработка ППТ канализационный коллектор Аро | территория МО Колтушское СП | готова |  заключен | в работе | - | 2016 | 500 000(0) |
| 6 | ППТ для проектирования и строительства автодороги ул.Верхняя - Токкари - автодорога "СПб - Всеволожск Кр.Звезда" | территория МО Колтушское СП | готова | заключен | в работе | - | 2016 | 500 000(0) |
| 7 |  ППТ для проектирования и строительства автодороги "Колт.шоссе-ул. Генерала Чоглокова (в районе ручья)" | территория МО Колтушское СП | готова |  заключен | в работе | - | 2016 | 500 000(0) |
| 8 | ППТ газопровод д.Красная Горка, Куйворы, Кальтино | территория МО Колтушское СП | готова |  заключен | в работе | - | 2016 | 300 000(0) |
| 9 |  ППТ газопровод д.Хапо-Ое, ул. Шоссейная, д.№№ 1, 1а, 2,2а, 4 | территория МО Колтушское СП | готова |  заключен | в работе | - | 2016 | 300 000(0) |
| 10 | ППТ газопровод д. Озерки | территория МО Колтушское СП | готова |  заключен | в работе | - | 2016 | 300 000(0) |
| 11 | ППТ газопровод д. Разметелево | территория МО Колтушское СП | готова |  заключен | в работе | - | 2016 | 300 000(0) |
| 12 | ППТ газопровод д. Старая | территория МО Колтушское СП | готова |  заключен | в работе | - | 2016 | 300 000(0) |
| 13 | ППТ газопровод д. Орово | территория МО Колтушское СП | готова |  заключен | в работе | - | 2016 | 300 000(0) |
| 14 | ППТ газопровод д. Манушкино | территория МО Колтушское СП | готова |  заключен | в работе | - | 2016 | 300 000(0) |
| 15 |  ППТ газопровод д. Коркино | территория МО Колтушское СП | готова |  заключен | в работе | - | 2016 | 300 000(0) |
| 16 | ППТ газопровод д. Озерки-1 | территория МО Колтушское СП | готова |  - | - | - | 2016 | 300 000(0) |
| 17 | ППТ для строительства газовой котельной по ул. Верхняя, д. Старая» | территория МО Колтушское СП | готова |  заключен | в работе | - | 2016 | 150 000(0) |
| 18 | ППТ для проектирования и строительства дороги и инж.сетей д.Озерки (105-оз)  | территория МО Колтушское СП д.Озерки | готова |  заключен | в работе | - | 2016 | 300 000(0) |
| 19 | Разработка карта(планов) границ населенных пунктов и границ территориальных зон МО Колтушское СП | Территория МО Колтушское СП | готова | заключен  | в работе по расторжению МП | - | 2016 | 312 912,42(0) |
| 20 | Услуги по согласованию, устранению замечаний и сопровождению документации по планировке территории: ППТ газопровод д.Разметелево до ее утверждения КГА | д.Разметелево | готова | заключен |  в работе | - | 2016 | 99 000(0) |
| 21 | Опубликование сообщений (извещений) в соответствии с Федеральным законом №101-ФЗ от 24.07.2002 | Территория МО Колтушское СП | - | - | - | - | - | 15 000(0) |
| Итого: |   |   |   |   |   | 7 576 912,42(0) |

гл. специалист Богданова Н.И.

вед.специалист Ширяев А.Г.