Приложение 8

Сведения

о реализации муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2016 году»

Период реализации: 2016 год

Отчетный период: с 01.01.2016 года по 31.03.2016 года.

Постановлением №910 от 09.11.2015г.(с изменениями, внесенными постановлением № 123 от 17.03.2016 года) утверждена муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2016 году»

| № п.п | вид работ | Адрес выполнения | Срок реализации (выполнения) мероприятий | Выполнеие | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подготовка конкурсной документации, передача ее для размещения на ООС | заключение МК на выполнение работ по объекту | выполнение работ на объекте | тех.контроль над производством работ | приемка выполненных работ | план, руб. | факт, руб |  |
| 1 | выполнение работ по благоустройству и содержанию общих территорий граничащих с придомовыми территориями в деревне Разметелево, Хапо-Ое Всеволожского района Ленинградской области. | д. Разметелево, Хапо-Ое, п. Воейково, д. Старая, д. Колтуши | дек.15 | 02/16 от 11.01.2016, ООО "Светпром" | выполнено | принято | принято | 180 000,00 | 179994,85 |  |
|  |  |  |  | 10/16 от 10.02.2016, ООО "Конструктор" | не выполнено | не принято | не принято | 2 940 000,00 | 0 | расторгнут по соглашению сторон |
|  |  |  |  | 13/16 от 24.03.2016, ООО "Сметсберг" |  |  |  | 2 830 295,86 |  |  |
| 2 | выполнение работ по обновлению надписей на памятниках в местах воинских захоронений (инв. № СМ15079, СМ16145) | Братская могила советских воинов, д. Озерки; Братское захоронение воинов, моряков, д. Северная Самарка; мемориал жителям Колтуши, д. Колтуши | при необходимости |  |  |  |  | 300 000,00 |  |  |
| 3 | выполнение работ по благоустройству и содержанию памятных мест и воинских захоронений (инв. № СМ15079, СМ16145) | Братская могила советских воинов, д. Озерки; Братское захоронение воинов, моряков, д. Северная Самарка; памятный крест, д. Манушкино; мемориал погибшим летчикам, д. Канисты; мемориал жителям Колтуши, д. Колтуши; памятник, д. Колбино | дек.15 | 15/16 от 28.03.2016, ООО "Сметсберг" |  |  |  | 266 423,08 |  |  |
| 4 | выполнение работ по содержанию мусорных контейнерных площадок. | д. Разметелево, Хапо-Ое, п. Воейково, д. Старая, д. Колтуши | дек.15 | 05/16 от 11.01.2016, ООО "Вконтейнере" | не выполнено | не принято | не принято | 110 000,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | 06/16 от 29.01.2016, ООО "Конструктор" | выполнено | принято | принято | 1 650 000,00 | 150000,00 | расторгнут по соглашению сторон |
| 5 | ликвидация стихийных (несанкционированных) свалок, в том числе в рамках месячника по благоустройству | МО Колтушское СП | янв.16 | 14/16 от 28.03.2016, ООО "Сметсберг" |  |  |  | 2 561 000,00 |  |  |
| 6 | обработка почвы с целью удаления корневой системы борщевика Сосновского | МО Колтушское СП | янв.16 |  |  |  |  | 600 000,00 |  |  |
| 7 | проведение оценки эффективности проведения комплекса мероприятий по борьбе в борщевиком Сосновского | МО Колтушское СП | при условии получения субсидии из бюджета ЛО |  |  |  |  | 2 141,30 |  |  |
| 8 | генеральная схема санитарной очистки территории |  |  |  |  |  |  | 300 000,00 |  |  |
| 9 | услуги по техническому надзору и контролю |  | при необходимости |  |  |  |  | 100 000,00 |  |  |
| 10 | оказание услуг по посадке цветочной рассады в вазонные комплексы, находящиеся в населенных пунктах д. Разметелево, д.Хапо-Ое, д.Старая, п.Воейково | МО Колтушское СП | мар.16 |  |  |  |  | 100 000,00 |  |  |
| 11 | ограждение детских площадок | МО Колтушское СП |  |  |  |  |  | 440 000,00 |  |  |
| 12 | приобретение флагов, банеров |  | мар.16 |  |  |  |  | 60 000,00 |  |  |
| 13 | приобретение оборудования для спортивных площадок (д. Старая, ул. Верхняя) | д. Старая, ул. Верхняя |  |  |  |  |  | 8 240 376,56 |  |  |
| 14 | ремонт мусорных контейнерных площадок | МО Колтушское СП | фев.16 |  |  |  |  | 3 600 000,00 |  |  |
| 15 | строительство новой контейнерной площадки д. Кальтино, д.1 | д. Кальтино |  |  |  |  |  | 1 300 000,00 |  |  |
| 16 | закупка металлических контейнеров для ТБО 0,75 куб.м. | МО Колтушское СП |  |  |  |  |  | 210 000,00 |  |  |
| 17 | Изготовление, монтаж информационных адресных указателей на домовладения в населенных пунктах | д. Озерки, д. Тавры | при условии получения субсидии из бюджета ЛО |  |  |  |  | 2 150,00 |  |  |
| 18 | выполнение работ по очистке и ремонту колодцев питьевой воды в населенных пунктах | д. Вирки, д. Озерки, д. Ексолово, д. Тавры | при условии получения субсидии из бюджета ЛО |  |  |  |  | 44 057,10 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  | 25 836 443,90 | 329 994,85 |  |

Вед. специалист					Соколова Е.Ф.