Приложение 11

Сведения

о реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2016 году»

Период реализации: 2016 год

Отчетный период: с 01.01.2016 года по 31.00.2016 года.

Постановлением № 913 от 09.11.2015 г., (с изменениями от 30.03.16г.) была утверждена муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2016 году»».

| №№ п.п. | Наименование мероприятия по программе | Наименование мероприятия по графику. Срок реализации (выполнение) | Выполнение план (факт) руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Подготовка конкурс. док-ции, передача ее для размещения на ООС | Заключение МК на выполнение работ по объекту | Выполнение работ на объекте | Тех. контроль над производством работ на объекте | Приемка выполненных работ |  |
| 11 | Ремонт Дома культуры в дер. Разметелево Всеволожского района Ленинградской области (фасад) | 04.2016г. (выполнена) | - | - | - | - | 3 329 990,00 (0) |
| 22 | Услуги по техническому надзору и контролю (ДК «Разметелево) | 04.2016г. (не выполнена) | - | - | - | - | 100 000,00 (0) |
| 33 | Строительство объекта: «Газоснабжение индивидуальных жилых домов деревни Орово, расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, д. Орово | 04.2016г. (не выполнена) | - | - | - | - | 1707 538,00 (0) |
| 44 | Услуги по техническому надзору и контролю (д. Орово) | 04.2016г. (не выполнена) | - | - | - | - | 100 000,00 (0) |
| 55 | Авторский надзор. Ленинградская область, Всеволожский р-он, д. Орово. | 04.2016г. (не выполнена) | - | - | - | - | 100 000,00 (0) |

Подготовил:

С.С. Окунев

(04.04.16г.)