**Приложение 2**

**к постановлению**

**от 20.10.2014№377**

**«Приложение 3**

**к Порядку**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет  об исполнении и целевых показателях эффективности реализации  муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования  Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района  Ленинградской области в 2016 году»  по состоянию на 01.01.2017г. | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
| Таблица индикаторов программы (подпрограммы). | | | | | |
|  | | | | | |
| N п/п | Наименование индикатора, единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | % исполнения | Примечание |
| **Цель 1. Создание безопасных условий проживания граждан** | | | | |  |
| **Задача 1**. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и его последующая ликвидация | | | | |  |
| 1.1 | кол-во расселенных аварийных домов от общего количества многоквартирных жилых домов | 1 | 1 | 100 |  |
| 1.2 | приобретение в муниципальную собственность жилых помещений | 3 | 3 | 100 |  |
| 1.3 | кол-во ликвидированных аварийных домов от количества домов, признанных аварийными до 2016 года | 2 | 1 | 50 |  |
| **Задача 2.** Снижение риска возникновения аварийных ситуаций | | | | |  |
| 2.1 | кол-во обследованного жилого фонда на предмет аварийности | 7 | 6 | 86 |  |
|  | | | | | |
| Таблица исполнения финансирования программы (подпрограммы). | | | | | |
|  | | | | | |
| N п/п | Источник финансирования, единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | % исполнения | Примечание |
| 1 | приобретение в муниципальную собственность жилых помещений | 7 593 375,50  В том числе: Средства фонда:  787 009,11  Средства обл.бюджета: 394 124,15  Средства местного бюджета:  6 412 242,24 | 7 493 375,50  В том числе: Средства фонда: 787 009,11  Средства обл.бюджета: 394 124,17  Средства местного бюджета:  6 312 242,22 | 100 |  |
| 2 | Ликвидация аварийных домов | 700 000 | 177 719,74 | 25 |  |
| 3 | Обследование жилого фонда на предмет аварийности (передача полномочий МВК) | 35 000 | 19 732,67 | 57 | Экономия бюджетных средств |
| 4 | Обследование жилого фонда на предмет аварийности – независимая экспертиза | 300 000 | 88 508,88 | 63 | Экономия бюджетных средств на торгах |
|  | | | | | |  |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
| ответственный исполнитель программы: М.В.Шеметова | | | | | |