**Приложение 2**

**к постановлению**

**от 20.10.2014№377**

**«Приложение 3**

**к Порядку**

|  |
| --- |
|  Отчетоб исполнении и целевых показателях эффективности реализации  муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2016 году»по состоянию на 01.01.2017г. |
|  |
|  |
| Таблица индикаторов программы (подпрограммы). |
|  |
| Nп/п | Наименование индикатора, единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | % исполнения | Примечание |
| **Цель 1. Создание безопасных условий проживания граждан** |  |
| **Задача 1**. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и его последующая ликвидация |  |
| 1.1 | кол-во расселенных аварийных домов от общего количества многоквартирных жилых домов | 1 | 1 | 100 |  |
| 1.2 | приобретение в муниципальную собственность жилых помещений | 3 | 3 | 100 |  |
| 1.3 | кол-во ликвидированных аварийных домов от количества домов, признанных аварийными до 2016 года | 2 | 1 | 50 |  |
| **Задача 2.** Снижение риска возникновения аварийных ситуаций |  |
| 2.1 | кол-во обследованного жилого фонда на предмет аварийности | 7 | 6 | 86 |  |
|  |
| Таблица исполнения финансирования программы (подпрограммы). |
|  |
| Nп/п | Источник финансирования, единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | % исполнения | Примечание |
| 1 | приобретение в муниципальную собственность жилых помещений  | 7 593 375,50В том числе: Средства фонда:787 009,11Средства обл.бюджета: 394 124,15Средства местного бюджета: 6 412 242,24 | 7 493 375,50В том числе: Средства фонда: 787 009,11Средства обл.бюджета: 394 124,17Средства местного бюджета: 6 312 242,22 | 100 |  |
| 2 | Ликвидация аварийных домов  | 700 000 | 177 719,74 | 25 |  |
| 3 | Обследование жилого фонда на предмет аварийности (передача полномочий МВК)  | 35 000 | 19 732,67 | 57 | Экономия бюджетных средств |
| 4 | Обследование жилого фонда на предмет аварийности – независимая экспертиза  | 300 000 | 88 508,88 | 63 | Экономия бюджетных средств на торгах |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
| ответственный исполнитель программы: М.В.Шеметова |