**Ежеквартальный отчет**

**Администрации муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области**

**о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования, развития инженерной и коммуникативной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2017году»** | | | | | |
| 1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | не позднее 3 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | заключение муниципального контракта | Ведутся подготовительные работы по подготовке аукционной документации. |
| 2. | Проведение ремонтных работ водопровода д. Колтуши по ул.2-я Парковая и парковый проезд. | 3 квартал  2017 года. | Подрядная организация | Ремонт водопровода д. Колтуши по ул.2-я Парковая и парковый проезд. |  |
| 3. | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Акт приемки – передачи отремонтированного объекта заказчику подрядчиком |  |
| 1. **Контроль за реализацией муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования, развития инженерной и коммуникативной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2017году»** | | | | | |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 2. | приемка и оплата выполненных работ | В сроки, предусмотренные контрактом | Администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Выполнение муниципального контракта |  |
| 3. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным | Администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | Отчет предоставлен  01.04.17г. |
| 4. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Ведущий специалист по ЖКХ Администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Наиболее эффективное использование бюджетных средств |  |

Глава администрации А.О. Знаменский

М.П.