УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

МО Колтушское СП

№495от 14.11.2016.

(Приложение)

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ, РАЗВИТИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ И КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2017 ГОДУ».**

2016 год

**ПАСПОРТ**

муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное**  **наименование муниципальной программы** | Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования, развития инженерной и коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2017 году (далее – Программа). |
| **Основания для разработки муниципальной программы** | - Федеральный закон РФ от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».  - Федеральный закон РФ от 27.07.2010г. № 190-ФЗ « О теплоснабжении».  - Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении".  - Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований утвержденные приказом Министерства регионального развития РФ от 6 мая 2011 г. № 204 "О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».  - Приказ Министерства регионального развития РФ от 14 апреля 2008 г. № 48 "Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса".  - Постановление Правительства ЛО от 14.11.2013г. №400 "Об утверждении государственной программы Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" |
| **Цели и задачи муниципальной программы** | ***Цели:***  1. Обеспечение условий проживания населения на территории МО Колтушское СП, отвечающих стандартам качества  ***Задачи:***  1.1 Организация в границах поселения водоснабжения населения и водоотведения сточных вод.  1.2 Организация в границах поселения теплоснабжения населения.  1.3 Организация в границах поселения газоснабжения населения.  1.4 Организация в границах поселения электроснабжения населения.  1.5 Комплексное обустройство населенных пунктов на территории МО Колтушское СП объектами инженерной инфраструктуры |
| **Заказчик муниципальной**  **программы** | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области. |
| **Ответственный за разработку муниципальной программы** | Ведущий специалист по строительству, программам, сметному делу администрации муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области; т.: 8 (81370) 71-750 |
| **Ответственный исполнитель муниципальной программы** | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области. |
| **Соисполнители муниципальной программы** | - Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области;  - Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области;  - Комитет по строительству Ленинградской области. |
| **Сроки реализации муниципальной программы** | 2017 год. |
| **Мероприятия муниципальной программы** | Согласно разделу **5** «Перечень основных мероприятий» муниципальной программы. |
| **Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы** | *Система водоснабжения:*  1.1. Доля отремонтированных сетей водопровода 20% к 2018 году (от общей протяженности сетей водопровода)  *Система электроснабжения:*  1.2. Актуализация (обновление) Схемы теплоснабжения МО Колтушское СП - 100% к 2018 году  *Система газоснабжения:*  1.3. Увеличение доли введенных в эксплуатацию газопроводов на 30 % к 2018 году  *Система электроснабжения:*  1.4. Доля отремонтированных систем уличного освещения 50% к 2018 году (от общей протяженности сетей)  *Комплексное обустройство населенных пунктов объектами инженерной инфраструктурой:*  1.5. Доля обеспеченных инженерной инфраструктурой земельных участков (105-ОЗ) - 100% к 2018 году. |
| **Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы** | Объем бюджетных ассигнований Программы составляет –  **116 215 214,00.,** в том числе:  Из бюджета МО Колтушское СП – **32 566 297,00руб.**  Из областного бюджета - **83 648 917,00** **руб.** |
| **Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы** | - Улучшение качества жилищно - коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;  - Обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе теплоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;  - Повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов электроснабжения;  - Обеспечение возможности строительства и ввода в эксплуатацию систем газоснабжения на территории муниципального образования. |

**1. Общая информация:**

Программа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития инженерной инфраструктуры муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Целями Программы являются

1. Обеспечение условий проживания населения на территории МО Колтушское СП, отвечающих стандартам качества

Задачи:

1.1 Организация в границах поселения водоснабжения населения и водоотведения сточных вод.

1.2 Организация в границах поселения теплоснабжения населения.

1.3 Организация в границах поселения газоснабжения населения.

1.4 Организация в границах поселения электроснабжения населения.

1.5 Комплексное обустройство населенных пунктов на территории МО Колтушское СП объектами инженерной инфраструктуры

Формирование и реализация Программы базируется на следующих принципах:

• целевом – мероприятия и решения Программы должны обеспечивать достижение поставленных целей;

• системности – рассмотрение всех объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния всех элементов Программы друг на друга;

• комплексности – формирование Программы в увязке с различными целевыми Программами (федеральными, областными, муниципальными), реализуемыми на территории Колтушское сельское поселение.

Срок реализации Программы: 2017г.

Перспективные показатели развития муниципального образования являются основой для разработки Программы и формируются на основании:

• Генерального плана муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

1. **Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры**

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем инженерной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204.

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки:

*Система водоснабжения:*

1.1. Доля отремонтированных сетей водопровода 20% к 2018 году (от общей протяженности сетей водопровода)

*Система электроснабжения:*

1.2. Актуализация (обновление) Схемы теплоснабжения МО Колтушское СП - 100% к 2018 году

*Система газоснабжения:*

1.3. Увеличение доли введенных в эксплуатацию газопроводов на 30 % к 2018 году

*Система электроснабжения:*

1.4. Доля отремонтированных систем уличного освещения 50% к 2018 году (от общей протяженности сетей)

*Комплексное обустройство населенных пунктов объектами инженерной инфраструктурой:*

1.5. Доля обеспеченных инженерной инфраструктурой земельных участков (105-ОЗ) - 100% к 2018 году.

**Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг** отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

**Охват потребителей услугами** используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

**Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса** характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

**Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения** характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

**Надежность работы объектов инженерной инфраструктуры** характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей);, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

**Ресурсная эффективность** определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

**3. Прогноз конечных результатов**

Результатами реализации мероприятий муниципальной программы являются:

- Улучшение качества жилищно - коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- Обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе теплоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- Повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов электроснабжения;

- Обеспечение возможности строительства и ввода в эксплуатацию систем газоснабжения на территории муниципального образования.

**4.** **Сроки и этапы реализации Программы**

Реализация Программы рассчитана на 2017 год.

**5. Перечень основных мероприятий:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование работ** | **Бюджет МО** | **Областной бюджет** | **Стоимость руб.** |
| **1. Организация в границах поселения водоснабжения населения и водоотведения сточных вод** | | | | |
| 1 | Внесение изменений в схему водоснабжения и водоотведения МО Колтушское СП | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2 | Ремонт водопровода по адресу д. Колтуши, ул. 2-я Парковая, Парковый проезд. (инициатива старост) | 150 000,00 | 1 350 000,00 | 1 500 000,00 |
| **2. Организация в границах поселения теплоснабжения населения** | | | | |
| 1 | Внесение изменений в схему теплоснабжения МО Колтушское СП | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| **3. Организация в границах поселения газоснабжения населения** | | | | |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство распределительного газопровода в населенных пунктах МО Колтушское СП | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2 | Экспертиза проектно-сметной документации (распределительный газопровод) | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 3 | Строительство газопровода для газификации частных домов в д. Красная Горка, Куйворы, Кальтино | 2 790 877,00 | 25 117 893,00 | 27 908 770,00 |
| 4 | Строительство газопровода для газификации частных домов в д. Разметелево; | 521 268,00 | 4 691 412,00 | 5 212 680,00 |
| 5 | Разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов д. Озерки, д. Манушкино, д.Старая, д.Коркино, д. Хапо-Ое (ул. Шоссейная, д.1, 1а, 2,2а, 4), д.Озерки-1. | 7 100 000,00 | 0,00 | 7 100 000,00 |
| 6 | Строительство газопровода для газификации частных домов в д. Озерки, д. Манушкино, д.Старая, д.Коркино, д. Хапо-Ое (ул. Шоссейная, д.1, 1а, 2,2а, 4), д.Озерки-1 (при условии софинансирования из ОБ) | 2 500 000,00 | 32500000,00 | 35 000 000,00 |
| 7 | Экспертиза проектно-сметной документации ( д. Озерки, д. Манушкино, д.Старая, д.Коркино, д. Хапо-Ое (ул. Шоссейная, д.1, 1а, 2,2а, 4), д.Озерки-1) | 1 900 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 8 | Разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов д. Вирки, д.Аро, местечко Карьер Мяглово. | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 9 | Экспертиза проектно-сметной документации строительство газопровода для газификации частных домов д. Вирки, д.Аро, местечко Карьер Мяглово. | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| **4. Организация в границах поселения электроснабжения населения** | | | | |
| 1 | Выполнение работ по технической эксплуатации (содержанию) уличного освещения в населенных пунктах МО Колтушское СП в 2017году. | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 2 | Аварийные работы на сетях уличного освещения в населенных пунктах МО Колтушское СП | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 3 | Устройство уличного освещения (д. Ексолово) | 111 108,00 | 0,00 | 111 108,00 |
| 4 | Устройство уличного освещения в населенных пунктах д. Канисты, д. Хязельки | 164 339,00 | 0,00 | 164 339,00 |
| 5 | Устройство уличного освещения (д. Колтуши, ул. Парковый проезд) | 134 558,00 | 0,00 | 134 558,00 |
| 6 | Ремонт уличного освещения в д. Коркино (центральная часть деревни) | 154 245,00 | 0,00 | 154 245,00 |
| 7 | Услуги по техническому надзору и контролю (1064250\*0,0214=22 774) | 22 774,00 | 0,00 | 22 774,00 |
| 8 | Оплата за электроснабжение уличного освещения в населенных пунтках МО Колтушское СП | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| **5. Комплексное обустройство населенных пунктов на территории МО Колтушское СП объектами инженерной инфраструктуры** | | | | |
| 1 | Строительство инженерной инфраструктуры (транспортная инфраструктура, водоснабжение, водоотведение, уличное освещение, газификация) территории в д. Озерки Всеволожского муниципального района Ленинградской области. (105-ОЗ) | 2 221 068,00 | 19 989 612,00 | 22 210 680,00 |
| 2 | Услуги по техническому надзору и контролю (2,14%) | 362 210,00 | 0,00 | 362 210,00 |
| 3 | Услуги по авторскому надзору | 33 850,00 | 0,00 | 33 850,00 |
| **Итого:** | | **32 566 297,00** | **83 648 917,00** | **116 215 214,00** |

**6. Оценка эффективности программы**

Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Колтушское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 10.12.2013 г. № 329 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Колтушское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области».