Приложение 8

к постановлению от\_\_\_ №\_\_\_

**Сведения**

**о реализации муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2017 году»**

Период реализации: **2017 год**

Отчетный период: **с 01.01.2017 года по 31.03.2017 года.**

Постановлением №490 от 14.11.2016г. утверждена муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2017 году»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | адрес выполнения работ | срок реализации (выполнения) мероприятий | | | выполнение работ | | | примечание |
| заключение МК на выполнение работ по объекту | тех.контроль над производством работ | приемка выполненных работ | план, руб. | сумма по МК, руб. | оплачено по МК, руб. |
| 1 | выполнение работ по благоустройству и содержанию памятных мест и воинских захоронений (инв. № СМ15079, СМ16145) | Братская могила советских воинов, д. Озерки; Братское захоронение воинов, моряков, д. Северная Самарка; памятный крест, д. Манушкино; мемориал погибшим летчикам, д. Канисты; мемориал жителям Колтуши, д. Колтуши; памятник, д. Колбино |  |  |  | 300 000,00 |  |  |  |
| 2 | оказание услуг по разработке проекта устройства мемориала братского воинского захоронения в д. Озерки | д. Озерки |  |  |  | 300 000,00 |  |  |  |
| 3 | выполнение работ по изготовлению и монтажу мемориала братского воинского захоронения в д. Озерки | д. Озерки |  |  |  | 350 500,00 |  |  |  |
| 4 | выполнение работ по благоустройству и содержанию общих территорий, граничащих с придомовыми территориями в деревне Разметелево, Хапо-Ое Всеволожского района Ленинградской области. | д. Разметелево, Хапо-Ое, п. Воейково, д. Старая, д. Колтуши | №04/17 от 30.12.2016, ООО "Сметсберг" |  |  | 3 200 000,00 | 3184000,00 | 233253,51 |  |
| 5 | выполнение работ по содержанию мусорных контейнерных площадок. | д. Разметелево, Хапо-Ое, п. Воейково, д. Старая, д. Колтуши | №03/17 от 26.12.2016, ООО "Сметсберг" |  |  | 800 000,00 | 800000,00 |  |  |
| 6 | ликвидация стихийных (несанкционированных) свалок, в том числе в рамках месячника по благоустройству | МО Колтушское СП |  |  |  | 4 600 000,00 |  |  |  |
| 7 | обработка почвы с целью удаления корневой системы борщевика Сосновского | МО Колтушское СП |  |  |  | 600 000,00 |  |  |  |
| 8 | проведение оценки эффективности проведения комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | МО Колтушское СП |  |  |  | 25 000,00 |  |  |  |
| 9 | оказание услуг по посадке цветочной рассады в вазонные комплексы, находящиеся в населенных пунктах д. Разметелево, д.Хапо-Ое, д.Старая, п.Воейково | МО Колтушское СП |  |  |  | 350 000,00 |  |  |  |
| 10 | устройство детских площадок | п. Воейково, д. Старая, ул. Верхняя, д. Колтуши |  |  |  | 5 000 000,00 |  |  |  |
| 11 | восстановительный ремонт оборудования детских и спортивных площадок | МО Колтушское СП |  |  |  | 185 000,00 |  |  |  |
| 12 | устройство спортивной площадки | д. Старая, ул. Верхняя |  |  |  | 6 347 164,56 |  |  |  |
| 13 | ограждение детских площадок |  |  |  |  | 140 000,00 |  |  |  |
| 14 | услуги по техническому надзору и контролю |  |  |  |  | 100 000,00 |  |  |  |
| 15 | изготовление адресных указателей на домовладения (32 шт.) | д. Лиголамби |  |  |  | 1 250,00 |  |  |  |
| 16 | ремонт мусорных контейнерных площадок | д. Старая, ул. Верхняя, д.14, д.34, д.5/1 |  |  |  | 2 000 000,00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 24 298 914,56 | 3 984 000,00 | 233 253,51 |  |

Вед. специалист Соколова Е.Ф.