Приложение 6

К постановлению от

19.07.2017 г №\_\_\_\_\_

**Отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы «Подготовка объектов жилищно – коммунального хозяйства и топливно – энергетического комплекса муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области к отопительному сезону 2017 – 2018гг»**

Период реализации: **2017 год**

Отчетный период: **с 01.01.2017 года по 30.06.2017 года.**

Постановлением № 498 от 14.11.2016 г. была утверждена муниципальная программа «Подготовка объектов жилищно – коммунального хозяйства и топливно – энергетического комплекса муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области к отопительному сезону 2017 – 2018гг»».

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п.п. | Наименование мероприятия по программе | Наименование мероприятия по графику. Срок реализации (выполнение) | | | | | Выполнение  план (факт)  руб. |
| Подготовка конкурс. док-ции, передача ее для размещения на ООС | Заключение МК на выполнение работ по объекту | Выполнение работ на объекте | Тех. контроль над производством работ на объекте | Приемка выполненных работ |
| 41 | Проектирование автономной блок – модульной котельной здания администрации | 08.2015г. (выполнена) | МК 62/15 от 10.09.2015г.  (переходящий МК) | (выполняются) | (производится) | (осуществляется) | 268 160,00(0) |
| 52 | Проведение государственной экспертизы проектной документации на Строительство автономной блок – модульной котельной здания администрации | 08.2015г. (выполнена) | МК 62/15 от 12.09.2015г.  (переходящий МК) | (выполняются) | (производится) | (осуществляется) | 95 000,00(0) |
| 63 | Строительство автономной блок – модульной котельной здания администрации | 08.2015г. (выполнена) | МК 62/15 от 12.09.2015г.  (переходящий МК) | (выполняются) | (производится) | (осуществляется) | 2 091 240,00(0) |
| 24 | Выполнение работ по устранению аварий на участках тепловых сетей. | 06.2017г. (не выполнена) | - | - | - | - | 3 000 000,00(0) |
| 5 | Услуги по техническому надзору и контролю. | 06.2017г. (не выполнена) | - | - | - | - | 100 000,00(0) |
| 6 | Технические и эксплуатационные расходы на содержание модульной газовой котельной здания администрации | 06.2017г. (не выполнена) | - | - | - | - | 350 000,00(0) |
| Итого: | | | | | | | 5 904 400,00(0) |
| В том числе МБ: | | | | | | | 5 904 400,00(0) |

**Подготовил:**

С.С. Окунев