Приложение 8

К постановлению от

19.07.2017 г №\_\_\_\_\_

**Отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2017 году»**

Период реализации: **2017 год**

Отчетный период: **с 01.01.2017 года по 30.06.2017 года.**

Постановлением №490 от 14.11.2016г. (с изменениями) утверждена муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2017 году»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | адрес выполнения работ | срок реализации (выполнения) мероприятий | исполнение мероприятий | примечание |
| заключение МК на выполнение работ по объекту | тех. контроль над производством работ | приемка выполненных работ | план, руб. | сумма по МК, руб. | оплачено по МК, руб. |
| средства бюджета ЛО | средства местного бюджета | средства бюджета ЛО | средства местного бюджета | средства бюджета ЛО | средства местного бюджета |   |
| 1 | выполнение работ по благоустройству и содержанию памятных мест и воинских захоронений (инв. № СМ15079, СМ16145) | Братская могила советских воинов, д. Озерки; Братское захоронение воинов, моряков, д. Северная Самарка; памятный крест, д. Манушкино; мемориал погибшим летчикам, д. Канисты; мемориал жителям Колтуши, д. Колтуши; памятник, д. Колбино | №07/17 от 03.05.2017, ООО "Сметсберг" |   | не принято |   | 300000,00 |   | 300000,00 |   | 0,00 |   |
| 2 | оказание услуг по разработке проекта устройства мемориала братского воинского захоронения в д. Озерки | д. Озерки |   |   |   |   | 100000,00 |   |   |   |   |   |
| 3 | выполнение работ по изготовлению и монтажу мемориала братского воинского захоронения в д. Озерки | д. Озерки |   |   |   |   | 550500,00 |   |   |   |   |   |
| 4 | выполнение работ по благоустройству и содержанию общих территорий, граничащих с придомовыми территориями в деревне Разметелево, Хапо-Ое Всеволожского района Ленинградской области. | д. Разметелево, Хапо-Ое, п. Воейково, д. Старая, д. Колтуши | №04/17 от 30.12.2016, ООО "Сметсберг" |   | принято |   | 3200000,00 |   | 3184000,00 |   | 1386150,52 |   |
| 5 | выполнение работ по содержанию мусорных контейнерных площадок. | д. Разметелево, Хапо-Ое, п. Воейково, д. Старая, д. Колтуши | №03/17 от 26.12.2016, ООО "Сметсберг" |   | принято |   | 800000,00 |   | 800000,00 |   | 317127,24 |   |
| 6 | ликвидация стихийных (несанкционированных) свалок, в том числе в рамках месячника по благоустройству | МО Колтушское СП | №16/17 от 20.06.2017, ООО "Сметсберг" |   | не принято |   | 4600000,00 |   | 3427000,00 |   | 0,00 |   |
| 7 | обработка почвы с целью удаления корневой системы борщевика Сосновского | МО Колтушское СП | №11/17 от 19.05.2017, ООО "ЭкоПрофи" | не принято | не принято | 1398667,00 | 600000,00 | 503663,00 | 215856,90 | 0,00 | 0,00 |   |
| 8 | проведение оценки эффективности проведения комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | МО Колтушское СП | №53б/17/3 от 10.05.2017, Россельхозцентр |   | принято | 58333,00 | 25000,00 | 58333,00 | 25000,00 | 17499,90 | 7500,00 | аванс 30% |
| 9 | оказание услуг по посадке цветочной рассады в вазонные комплексы, находящиеся в населенных пунктах д. Разметелево, д.Хапо-Ое, д.Старая, п.Воейково | МО Колтушское СП | №12/17 от 16.05.2017, ООО "Сметсберг" |   | не принято |   | 350000,00 |   | 350000,00 |   | 0,00 |   |
| 10 | устройство детских площадок  | п. Воейково, д. Старая, ул. Верхняя, д. Колтуши |   |   |   |   | 2600000,00 |   |   |   |   |   |
| 11 | восстановительный ремонт оборудования детских и спортивных площадок | МО Колтушское СП |   |   |   |   | 185000,00 |   |   |   |   |   |
| д.Старая Школьный пер. 222Д | №Д-СП-17-000306 от 08.06.2017, ООО "КСИЛ" |   | не принято |   |   | 14150,00 |   | 0,00 |   |
| 12 | устройство спортивной площадки | д. Старая, ул. Верхняя |   |   |   |   | 6224665,34 |   |   |   |   |   |
| 13 | ограждение детских площадок |   |   |   |   |   | 140000,00 |   |   |   |   |   |
| 14 | услуги по техническому надзору и контролю |   |   |   |   |   | 100000,00 |   |   |   |   |   |
| 15 | ремонт мусорных контейнерных площадок | д. Старая, ул. Верхняя, д.14, д.34, д.5/1 | №18/17 от 26.06.2017, ООО "Сметсберг" | не принято | не принято |   | 1156947,98 |   | 1156947,98 |   | 0,00 |   |
| 16 | ремонт детской площадки в дер.Старая, Школьный пер., напротив дома№ 22/2 и спортивной площадки в дер. Хапо-О | д. Старая, Школьный пер. 222Д, д. Хапо-Ое 5Д |   |   |   |   | 549586,60 |   | 549586,60 |   |   |   |
| 17 | ремонт основания детских площадок | д. Хапо-Ое, 5Д; д. Старая, ул. Верхняя, 10Д, 12Д, 16Д |   |   |   |   | 2400000,00 |   |   |   |   |   |
| 18 | выполнение работ по благоустройству территории  | на участке вдоль ручья вблизи ул. Садовая в д. Старая Всеволожского района Ленинградской области |   |   |   |   | 449368,48 |   |   |   |   |   |
| ИТОГО |   |   |   |   |   | 1457000,00  | 24331068,40  | 561996,00  | 10022541,48  |  17499,90  | 1710777,76  |   |

Вед. специалист Соколова Е.Ф.