Приложение 9

К постановлению от

19.07.2017 г №\_\_\_\_\_

**Отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы «Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом, находящимся в собственности муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2017 году»**

Период реализации: **2017 год**

Отчетный период: **с 01.01.2017 года по 30.06.2017 года.**

Постановлением №489 от 14.11.2016г. (с изменениями) утверждена муниципальная программа «Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом, находящимся в собственности муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2017 году»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | адрес выполнения работ | срок реализации (выполнения) мероприятий | | | выполнение мероприятий | | | примечание |
| заключение МК на выполнение работ по объекту | тех.контроль над производством работ | приемка выполненных работ | план, руб. | сумма по МК, руб. | оплачено по МК, руб. |
| 1 | проведение технической инвентаризации объектов недвижимости | тех.инвентраизация водонапорных башен | №128-к , ООО «Санкт-Петербургский центр инновационных технологий» |  |  | 600000,00 | 60209,50 |  |  |
| тех.инвентраизация светильников уличного свещения | № 0903/17/2 от 09.03.2017, ООО "Кадастр плюс" |  | принято | 72000,00 | 72000,00 |  |
| тех.инвентраизация светильников уличного свещения | № 0903/17/1 от 09.03.2017, ООО "Кадастр плюс" |  | принято | 93000,00 | 93000,00 |  |
| тех.инвентраизация светильников уличного свещения | № 0507/17 от 05.07.2017, ООО "Кадастр плюс" |  |  | 63300,00 |  |  |
| 2 | проведение межевания и постановка земельных участков на кадастровый учет |  |  |  |  | 300000,00 |  |  |  |
| 3 | Организация мероприятий для проведения приватизации и иных торгов на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности |  |  |  |  | 100000,00 |  |  |  |
| 4 | Организация мероприятий для проведения приватизации и иных торгов муниципального имущества | оценка рыночной стоимости ТС | №06/02-17 от 27.02.2017 ООО "Центр экономического развития Северо-Западного региона" |  | принято | 100000,00 | 28000,00 | 28000,00 |  |
| 5 | оплата взносов за капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилого фонда |  | № 4.11 от 25.12.2014, Фонд кап.ремонта ЛО |  | принято | 1066700,00 | 1066700,00 | 429939,19 |  |
| 6 | оплата коммунальных услуг нежилых зданий и помещений, составляющих казну МО Колтушское СП | д. Старая, Школьный пер., 12А | № К-145/17-ВС от 31.12.2016, ООО "ЛОКС" |  | принято | 2225000,00 | 3540,29 | 2558,76 |  |
| д. Старая, Школьный пер., 12А | № К-146/17-ВО от 31.12.2016, ООО "ЛОКС" |  | принято | 3479,09 | 2517,85 |  |
| д. Хапо-Ое, д.1 (библиотека) | № Р-67-ВС от 30.12.2016, ООО ЛОКС |  | принято | 3548,42 | 1453,80 |  |
| д. Хапо-Ое, д.1 (библиотека) | № Р-68-ВО от 30.12.2016, ООО "ЛОКС" |  | принято | 3491,85 | 1430,65 |  |
| д. Разметелево (ДК) | № Р-72-ВС от 30.12.2016, ООО "ЛОКС" |  | принято | 56774,52 | 1783,37 |  |
| д. Разметелево (ДК) | № Р-73-ВО от 30.12.2016, ООО "ЛОКС" |  | принято | 55869,70 | 1754,87 |  |
| д. Разметелево (ДК), д. Хапо-Ое д.1 (библиотека) | № 14/Т-2017, ООО "ГТМ-Теплосервис" |  | принято | 863154,90 | 512203,84 |  |
| 7 | оплата коммунальных услуг свободных жилых помещений, составляющих казну МО Колтушское СП |  |  |  |  | 208527,84 |  |  |  |
| 8 | оплата агентского сбора за найм жилых помещений муниципального жилого фонда |  | № ТСН-5/1/17 от 09.01.2017, ТСН "Верхняя 5/1" |  |  | 41815,00 | 6260,40 | 0,00 |  |
| № 1-ЖКС/16 от 10.02.2016, ООО "ЖилКомСервис" |  |  | 10680,92 | 0,00 |  |
| № 1-ЖКС-2/16 от 10.02.2016, ООО "ЖилКомСервис-2" |  |  | 8748,20 | 0,00 |  |
| № 7УК/ЖКК/Р-16 от 10.02.2016, ООО "УК "ЖКК Разметелево" |  |  | 16125,48 | 0,00 |  |
| 9 | технологическое присоединение энергопринимающих устройств | п. Воейково, 87Б (ДК) | № ОД-ПрЭС-22372-16/31366-Э-16, ПАО "Ленэнерго" |  |  | 747372,00 | 173415,72 | 78037,08 | оплата 1 и 2 этапа по договору |
| п. Воейково, д.42 | № ОД-5355-17/1650-Э-17, ПАО "Ленэнерго" |  |  | 452220,78 | 203499,35 | оплата 1 и 2 этапа по договору |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | услуги по ответственному хранение муниципального имущества |  | № 01/17 от 23.12.2016, ООО "Сметсберг" |  | принято | 1992000,00 | 1992000,00 | 830000,00 |  |
| 11 | оплата услуг по дератизации ДК д. Разметелево | ДК, Разметелево, 7а | №581 от 01.01.2017, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области" - Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области |  | принято | 15000,00 | 10330,57 | 3443,52 |  |
| 12 | компенсация расходов физ.лиц в связи с установкой в мун.жил.помещения приборов учета холодной и горячей воды в МКД МО КСП |  |  |  |  | 100000,00 |  |  |  |
| 13 | приобретение GNSS оборудования |  | №08/17 от 06.05.2017, ООО "Эффективные технологии" |  | принято | 758400,00 | 758400,00 | 758400,00 |  |
| 14 | обслуживание GNSS оборудования |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 15 | оплата услуг по установке общедомовых узлов учета тепловой энергии |  |  |  |  | 60000,00 |  |  |  |
| 16 | дренаж.гидроизоляция фундамента д.32 д.Колтуши | д.Колтуши, д.32 | №70/16 от 27.10.2016, ООО "АВК Строй" |  | принято | 310000,00 | 310000,00 | 310000,00 | переходящий с 2016 |
| 17 | оплата услуг по приобретению и установке индивидуальных узлов учета в муниципальном жилом фонде |  |  |  |  | 100000,00 |  |  |  |
| 18 | Ремонт маневренного фонда МО КСП (д.Старая пер.Школьный д.14 кв.40) |  |  |  |  | 415415,80 |  |  |  |
| 19 | Ремонт части подвального помещения ЛО, Всеволожский р-он, д. Колтуши, д. 32 |  |  |  |  | 200000,00 |  |  |  |
| 20 | Устройство отмостки здания после ремонта гидроизоляции, Колтуши, д.32 |  |  |  |  | 167444,92 |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 9507675,56 | 6111250,34 | 3330022,28 |  |

Вед. специалист Соколова Е.Ф.