**Ежеквартальный отчет**

**Администрации муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области**

**по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках**

**подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения**

**органами местного самоуправления своих полномочий"**

**государственной программы Ленинградской области**

**"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"**

**по состоянию на 01 июля 2017 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| 1. **I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Колтушское сельское поселение на 2014-2017 годы и период до 2020 года»** | | | | | |
| 1 | Оборудование тротуара вдоль центральной дороги д. Аро по ул. Мелиораторов от ПМК-6 до Колтушского шоссе |  | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области |  | В стадии проведения конкурсных процедур  (подача заявлений на участие) |
| 1.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | май – июнь  2017г. | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта |  |
| 1.2 | Выполнение работ по оборудованию тротуара вдоль центральной дороги д.Аро по ул Мелиораторов от ПМК-6 до Колтушского шоссе | июнь- сентябрь 2017. | Подрядная организация | Оборудованые тротуара вдоль центральной дороги д. Аро по ул Мелиораторов от ПМК-6 до Колтушского шоссе |  |
| 1.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | июль –октябрь 2017г. | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику |  |
| 2 | Ремонт внутренней дорожной сети д.Вирки 200м от въезда в деревню |  | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области |  | В стадии проведения конкурсных процедур  (подача заявлений на участие) |
| 2.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | май – июнь  2017г. | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта |  |
| 1.2 | Выполнение работ по ремонту внутренней дорожной сети д. Вирки 200м от въезда в деревню | июнь- сентябрь 2017. | Подрядная организация | Ремонт внутренней дорожной сети д. Вирки 200м от въезда в деревню |  |
| 2.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | июль –октябрь 2017г. | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику |  |
| 3 | Ремонт внутренней центральной дороги д. Колбино от ул. Центральная до выезда на с. Павлово |  | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области |  | В стадии проведения конкурсных процедур  (подача заявлений на участие) |
| 3.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | май – июнь  2017г. | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта |  |
| 3.2 | Выполнение работ по ремонту внутренней центральной дороги д.Колбино от ул. Центральная до выезда на с. Павлово | Июнь- сентябрь 2017. | Подрядная организация | Ремонт внутренней центральной дороги д. Колбино от ул. Центральная до выезда на с. Павлово |  |
| 3.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | июль –октябрь 2017г. | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику |  |
| 4 | Ремонт внутренней дорожной сети д.Манушкино |  | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области |  | В стадии проведения конкурсных процедур  (подача заявлений на участие) |
| 4.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | май – июнь  2017г. | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта |  |
| 4.2 | Выполнение работ по ремонту внутренней дорожной сети д.Манушкино | июнь- сентябрь 2017. | Подрядная организация | Ремонт внутренней дорожной сети д. Манушкино |  |
| 4.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | июль –октябрь 2017г. | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику |  |
| 5 | Ремонт внутренней дорожной сети мест. Карьер - Мяглово по ул.Железнодорожная |  | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области |  | В стадии проведения конкурсных процедур  (подача заявлений на участие) |
| 5.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | май – июнь  2017г. | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта |  |
| 5.2 | Выполнение работ по ремонту внутренней дорожной сети мест. Карьер - Мяглово по ул. Железнодорожная | июнь- сентябрь 2017. | Подрядная организация | Ремонт внутренней дорожной сети мест. Карьер - Мяглово по ул. Железнодорожная |  |
| 5.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | июль –октябрь 2017г. | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику |  |
| 6 | Ремонт внутренней дорожной сети д.Орово по схеме прокладки газопровода |  | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области |  | В стадии проведения конкурсных процедур  (подача заявлений на участие) |
| 6.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | май – июнь  2017г. | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта |  |
| 6.2 | Выполнение работ по ремонту внутренней дорожной сети д. Орово по схеме прокладки газопровода | июнь- сентябрь 2017. | Подрядная организация | Ремонт внутренней дорожной сети д. Орово по схеме прокладки газопровода |  |
| 6.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | июль –октябрь 2017г. | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику |  |
| 7 | Ремонт внутренней дорожной сети д.Озерки от остановки до д.13 и от магазина вглубь |  | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области |  | В стадии проведения конкурсных процедур  (подача заявлений на участие) |
| 7.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | май – июнь  2017г. | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта |  |
| 7.2 | Проведение работ по ремонту внутренней дорожной сети д. Озерки от остановки до д.13 и от магазина вглубь | июнь- сентябрь 2017. | Подрядная организация | Ремонт внутренней дорожной сети д. Озерки от остановки до д.13 и от магазина вглубь |  |
| 7.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | июль –октябрь 2017г. | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику |  |
| 8 | Ремонт внутренней дорожной сети д.Токкари по ул. Деревенская |  | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области |  | В стадии проведения конкурсных процедур  (подача заявлений на участие) |
| 8.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | май – июнь  2017г. | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта |  |
| 8.2 | Проведение работ по внутренней дорожной сети д. Токкари по ул.Деревенская | июнь- сентябрь 2017. | Подрядная организация | Ремонт внутренней дорожной сети д. Токкари по ул. Деревенская |  |
| 8.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | июль –октябрь 2017г. | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику |  |
| 9 | Ремонт внутренней дорожной сети д.Хязельки от д.34 до въезда на асфальтную дорогу к д. Кирполье |  | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области |  | В стадии проведения конкурсных процедур  (подача заявлений на участие) |
| 9.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | май – июнь  2017г. | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта |  |
| 9.2 | Проведение робот по ремонту внутренней дорожной сети д. Хязельки от д.34 до въезда на асфальтную дорогу к д. Кирполье | июнь- сентябрь 2017. | Подрядная организация | Ремонт внутренней дорожной сети д. Хязельки от д.34 до въезда на асфальтную дорогу к д. Кирполье |  |
| 9.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | июль –октябрь 2017г. | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику |  |
| 10 | Ремонт внутренней дорожной сети д.Канисты от д.62 |  | Администрация МО «Колтушское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области |  | В стадии проведения конкурсных процедур  (подача заявлений на участие) |
| 10.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | май – июнь  2017г. | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта |  |
| 10.2 | Проведение робот по ремонту внутренней дорожной сети д. Канисты от д.62 | июнь- сентябрь 2017. | Подрядная организация | Ремонт внутренней дорожной сети д. Канисты от д.62 |  |
| 10.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | июль –октябрь 2017г. | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику |  |
| 11 | Ремонт внутренней дорожной сети д.Ексолово по ул. Новая |  | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области |  | В стадии проведения конкурсных процедур  (подача заявлений на участие) |
| 11.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | май – июнь  2017г. | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта |  |
| 11.2 | Проведение робот по ремонту внутренней дорожной сети д. Ексолово по ул. Новая | июнь- сентябрь 2017. | Подрядная организация | Ремонт внутренней дорожной сети д. Ексолово по ул. Новая |  |
| 11.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | июль –октябрь 2017г. | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику |  |
| 12 | Ремонт внутренней дорожной сети п.Воейково, Круговой проезд |  | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области |  | В стадии проведения конкурсных процедур  (подача заявлений на участие) |
| 12.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | май – июнь  2017г. | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта |  |
| 12.2 | Проведение робот по ремонту внутренней дорожной сети п. Воейково, Круговой проезд | июнь- сентябрь 2017. | Подрядная организация | Ремонт внутренней дорожной сети п. Воейково, Круговой проезд |  |
| 12.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | июль –октябрь 2017г. | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику |  |
| 13 | Ремонт внутренней центральной дорожной сети д. Старая Пустошь от ул. Надежды |  | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области |  | В стадии проведения конкурсных процедур  (подача заявлений на участие) |
| 13.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | май – июнь  2017г. | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта |  |
| 13.2 | Проведение робот по ремонту внутренней центральной дорожной сети д. Старая Пустошь от ул. Надежды | июнь- сентябрь 2017. | Подрядная организация | Ремонт внутренней центральной дорожной сети д. Старая Пустошь от ул. Надежды |  |
| 13.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | июль –октябрь 2017г. | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику |  |
| 14 | Ремонт центральной дорожной сети д.Новая Пустошь в сторону д. Мяглово |  | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области |  | В стадии проведения конкурсных процедур  (подача заявлений на участие) |
| 14.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | май – июнь  2017г. | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта |  |
| 14.2 | Проведение робот по ремонту центральной дорожной сети д. Новая Пустошь в сторону д. Мяглово | июнь- сентябрь 2017. | Подрядная организация | Ремонт центральной дорожной сети д. Новая Пустошь в сторону д. Мяглово |  |
| 14.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | июль –октябрь 2017г. | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику |  |
| 15 | Ямочный ремонт внутри центральной дорожной сети д. Лиголамби |  | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области |  | В стадии проведения конкурсных процедур  (подача заявлений на участие) |
| 15.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | май – июнь  2017г. | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта |  |
| 15.2 | Проведение робот по ямочному ремонту внутри центральной дорожной сети д. Лиголамби | июнь- сентябрь 2017. | Подрядная организация | Ямочный ремонт внутри центральной дорожной сети д. Лиголамби |  |
| 15.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | июль –октябрь 2017г. | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику |  |
| 1. Контроль за реализацией муниципальной программы | | | | | |
| 1 | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области |  |  |
| 1.1 | приемка и оплата выполненных работ | июль –октябрь 2017г. | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Выполнение муниципального контракта |  |
| 1.2 | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Не позднее 3 числа следующим за отчетным | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | Предоставлен  отчет 01.07.2017 года |
| 1.3 | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | июнь- июль 2017г. | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур |  |

Временно исполняющий обязанности

главы администрации МО Колтушское СП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Р.А. Слинчак/

МП 01.07.2017 год