Приложение 6

К постановлению от 22.11.2017 №429

**Отчет**

**о ходе о реализации муниципальной программы «Подготовка объектов жилищно – коммунального хозяйства и топливно – энергетического комплекса муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области к отопительному сезону 2017 – 2018гг»**

**Наименование муниципальной программы в соответствии с постановлением об ее утверждении**

Период реализации: **2017 год**

Отчетный период: **с 01.07.2017 года по 01.10.2017 года.**

Постановление администрации МО Колтушское СП от 14.11.2016 №498 «Подготовка объектов жилищно – коммунального хозяйства и топливно – энергетического комплекса муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области к отопительному сезону 2017 – 2018гг»

Реквизиты Постановления (дата, номер, наименование) об утверждении муниципальной программы (с изменениями)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, адрес выполнения работ | Исполнение графика реализации (выполнения) мероприятий муниципальной программы | исполнение мероприятий муниципальной программы | примечание |
| Дата утверждения и передачи согласованного технического задания и коммерческих предложений для формирования аукционной документации  | Срок размещения муниципального заказа в соответствии с планом-графиком | заключение МК на выполнение работ по объекту (№ МК, дата, наименование подрядчика) | ПЛАН, руб. | Принято бюджетных обязательств или сумма по МК, руб. | ФАКТВыполнено работ (услуг) по МК, руб. |
| За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО | За счет средств местного бюджета | За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО | За счет средств местного бюджета | За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО | За счет средств местного бюджета |   |
| 1 | Проектирование автономной блок – модульной котельной здания администрации | 06.2015 | 08.2015г. (выполнена) | МК 62/15 от 10.09.2015г.(переходящий МК) | - | 268 160 | - | 268 160 | - | 0- |  |
| 2 | Проведение государственной экспертизы проектной документации на Строительство автономной блок – модульной котельной здания администрации | 06.2015 | 08.2015г. (выполнена) | МК 62/15 от 12.09.2015г.(переходящий МК) | - | 95 000 | - | 95 000 | - | - |  |
| 33 3 | Строительство автономной блок – модульной котельной здания администрации | 06.2016 | 08.2015г. (выполнена) | МК 62/15 от 12.09.2015г.(переходящий МК) | - | 2 091 240 | - | 2 091 240 | - | - |  |
|  4 | Выполнение работ по устранению аварий на участках тепловых сетей. | 04.2017 | 06.2017г. (не выполнена) |  | - | 3000 000 | - |  | - | - |  |
|  5 | Услуги по техническому надзору и контролю. | 04.2017 | 06.2017г. (не выполнена) |  | - | 100 000 | - |  | - | - |  |
|  6 | Технические и эксплуатационные расходы на содержание модульной газовой котельной здания администрации  | 04.2017 | 06.2017г. (не выполнена) |  | - | 350 000 | - |  | - | - |  |
| **ИИТОГО** |  |  |  |  |  | **5 904 400,00** |  | **2 454 4000** |  | **0,00** |  |