РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Ленинградская область

Муниципальное образование Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.11.2017 № 394

д. Колтуши

Об утверждении муниципальной программы

«Обеспечение устойчивого функционирования, развития инженерной и коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст.ст.21, 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства ЛО от 14.11.2013 №400 "Об утверждении государственной программы Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области", Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов № 64 от 31.10.2017г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение устойчивого функционирования, развития инженерной и коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (Приложение).
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте МО Колтушское СП.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по финансам, экономике, тарифам и ценообразованию Черенину Т.Н.

Временно исполняющий обязанности

главы администрации Р.А. Слинчак

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

МО Колтушское СП

№ 394 от 13.11.2017

(Приложение)

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ, РАЗВИТИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ И КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

2017 год

**ПАСПОРТ**

муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Полное  наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования, развития инженерной и коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (далее – Программа). |
| Основания для разработки муниципальной программы | - Федеральный закон РФ от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».  - Федеральный закон РФ от 27.07.2010г. № 190-ФЗ « О теплоснабжении».  - Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении".  - Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденные приказом Министерства регионального развития РФ от 6 мая 2011 г. № 204 "О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».  - Приказ Министерства регионального развития РФ от 14 апреля 2008 г. № 48 "Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса".  - Постановление Правительства ЛО от 14.11.2013г. №400 "Об утверждении государственной программы Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" |
| Цели и задачи муниципальной программы | **Цель муниципальной программы:**  1. Обеспечение условий проживания населения на территории  МО Колтушское СП, отвечающих стандартам качества  **Задачи муниципальной программы:**  - Организация в границах поселения водоснабжения населения  и водоотведения сточных вод;  - Организация в границах поселения теплоснабжения населения;  - Организация в границах поселения газоснабжения населения;  - Организация в границах поселения электроснабжения населения;  - Комплексное обустройство населенных пунктов на территории  МО Колтушское СП объектами инженерной инфраструктуры |
| Заказчик муниципальной  программы | Администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области. |
| Ответственный за разработку муниципальной программы | Ведущий специалист по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области  тел.: 8 (81370) 71-750 |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области. |
| Соисполнители муниципальной программы | - Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области;  - Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области;  - Комитет по строительству Ленинградской области. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2018-2020 год |
| Мероприятия муниципальной программы | 1. Организация в границах поселения электроснабжения населения; 2. Организация в границах поселения газоснабжения населения; 3. Организация в границах поселения водоснабжения населения  и водоотведения сточных вод; 4. Организация в границах поселения теплоснабжения населения; 5. Комплексное обустройство населенных пунктов на территории  МО Колтушское СП объектами инженерной инфраструктуры. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | *Система водоснабжения:*  1.1. Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения МО Колтушское СП, согласно регламента.  *Система теплоснабжения:*  1.2.Актуализация схемы теплоснабжения МО Колтушское СП, согласно регламенту.  *Система газоснабжения:*  1.3 Увеличение охвата населения услугами газоснабжения, %  *Система электроснабжения:*  1.4. Повышение надежности работы систем электроснабжения, %  *Комплексное обустройство населенных пунктов объектами инженерной инфраструктурой:*  1.5. Увеличение доли обеспеченных инженерной инфраструктурой земельных участков (105-ОЗ), % |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | **Объем бюджетных ассигнований Программы на 2018-2020 гг. составляет- 54 976 864,63 рублей**, в том числе по годам:  **2018 год – 25 343 564,63 руб.,** в том числе:  Из бюджета МО Колтушское СП - 25 343 564,63 руб.  Из областного бюджета - 0,00 руб.  **2019 год – 15 343 300,00 руб.,** в том числе:  Из бюджета МО Колтушское СП - 15 343 300,00 руб.  Из областного бюджета - 0,00 руб.  **2020 год – 14 290 000,00 руб.,** в том числе:  Из бюджета МО Колтушское СП - 14 290 000,00 руб.  Из областного бюджета - 0,00 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - Улучшение качества жилищно - коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;  - Обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе теплоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;  - Повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов электроснабжения;  - Обеспечение возможности строительства и ввода в эксплуатацию систем газоснабжения на территории муниципального образования. |

**1. Общая характеристика сферы**

Программа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития инженерной инфраструктуры муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Развитие систем коммунальной инфраструктуры осуществляется в соответствии со схемами водоснабжения и водоотведения, схемами теплоснабжения, энергоснабжения и газоснабжения муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Актуальную информацию о текущем состоянии инженерных систем содержат схемы коммунальной инфраструктуры, которые разрабатываются в соответствии с документами территориального планирования, учитывают результаты технического обследования коммунальных систем. Кроме того, в схемах определены:

1) основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития коммунальных систем;

2) прогнозные балансы потребления ресурсов с учетом различных сценариев развития поселения

6) перечень основных мероприятий по реализации схем коммунальной инфраструктуры в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.

Основные проблемы, которые стоят перед МО Колтушское СП:

1. Ежегодная актуализация схем коммунальной инфраструктуры;
2. Недопущение аварий на сетях, обеспечивающих уличное освещение поселения;
3. Обеспечение возможности развития системы газоснабжения сельского поселения;
4. Обустройство населенных пунктов объектами инженерной инфраструктуры.
5. **Цели и задачи Программы**

Целями Программы являются

1. Обеспечение условий проживания населения на территории МО Колтушское СП, отвечающих стандартам качества

Задачи:

1.1 Организация в границах поселения водоснабжения населения и водоотведения сточных вод.

1.2 Организация в границах поселения теплоснабжения населения.

1.3 Организация в границах поселения газоснабжения населения.

1.4 Организация в границах поселения электроснабжения населения.

1.5 Комплексное обустройство населенных пунктов на территории МО Колтушское СП объектами инженерной инфраструктуры

Формирование и реализация Программы базируется на следующих принципах:

• целевом – мероприятия и решения Программы должны обеспечивать достижение поставленных целей;

• системности – рассмотрение всех объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния всех элементов Программы друг на друга;

• комплексности – формирование Программы в увязке с различными целевыми Программами (федеральными, областными, муниципальными), реализуемыми на территории Колтушское сельское поселение.

1. **Сроки и этапы реализации Программы**

Срок реализации Программы: 2018-2020гг.

1. **Прогноз конечных результатов**

Результатами реализации мероприятий муниципальной программы являются:

- Улучшение качества жилищно - коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- Обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе теплоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- Повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов электроснабжения;

- Обеспечение возможности строительства и ввода в эксплуатацию систем газоснабжения на территории муниципального образования.

1. **Целевые показатели Программы**

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки:

*Система водоснабжения:*

* 1. Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения МО Колтушское СП

**согласно регламенту – 1 раз в год.**

*Система теплоснабжения:*

* 1. Актуализация схемы теплоснабжения МО Колтушское СП

**согласно регламенту – 1 раз в год.**

*Система газоснабжения:*

* 1. Увеличение количества населённых пунктов, готовых к развитию систем газопотребления – **на 2 населённых пункта.**
  2. Обеспечение возможности развития системы газоснабжения сельского поселения –

**1 схема газоснабжения.**

*Система электроснабжения:*

* 1. Повышение надежности работы систем электроснабжения –

**уменьшение количества отказов сетей уличного освещения до 9 в год.**

*Комплексное обустройство населенных пунктов объектами инженерной инфраструктуры:*

1.6. Увеличение доли обеспеченных инженерной инфраструктурой земельных участков по Областному закону № 105-оз в планируемый период – **на 33 земельных участка.**

**6. Перечень основных мероприятий и ресурсное обеспечение программы:**

**на 2018год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование работ** | **Бюджет МО** | **Областной бюджет** | **Стоимость руб.** |
| **1. Организация в границах поселения водоснабжения населения и водоотведения сточных вод** | | | | |
| 1 | Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения МО Колтушское СП | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| **2. Организация в границах поселения теплоснабжения населения** | | | | |
| 1 | Внесение изменений в схему теплоснабжения МО Колтушское СП | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| **3. Организация в границах поселения газоснабжения населения** | | | | |
| 1 | Экспертиза проектно-сметной документации (распределительный газопровод) | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 2 | Проектирование схемы газоснабжения МО Колтушское СП | 835 000,00 | 0,00 | 835 000,00 |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов д. Озерки, д.Манушкино, д.Старая, д.Коркино, д. Хапо-Ое (ул. Шоссейная, д.1, 1а, 2,2а, 4), д.Озерки-1. | 7 100 000,00 | 0,00 | 7 100 000,00 |
| 4 | Проведение корректировки проектно–сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов д. Хапо-Ое (№11а; 11б; 11г; 15а; 17а) | 69 930,31 | 0,00 | 69 930,91 |
| **4. Организация в границах поселения электроснабжения населения (в части уличного освещения)** | | | | |
| 1 | Выполнение работ по технической эксплуатации (содержанию) уличного освещения в населенных пунктах МО Колтушское СП в период с 01.04.2018г. по 31.12.2018г. | 3 478 106,25 | 0,00 | 3 487 106,25 |
| 2 | Выполнение работ по технической эксплуатации (содержанию) уличного освещения в населенных пунктах МО Колтушское СП в период с 01.01.2018г. по 31.03.2018г. | 725 000,00 | 0,00 | 725 000,00 |
| 3 | Устройство уличного освещения в д. Разметелево, Школьный переулок | 525 760,00 | 0,00 | 525 760,00 |
| 4 | Устройство уличного освещения в д. Старая ( 2 контейнерные площадки +крайний и средний въезды) | 595 500,00 | 0,00 | 595 500,00 |
| 5 | Устройство освещения контейнерных площадок в населенных пунктах на территории МО Колтушское СП | 550 185,00 | 0,00 | 550 185,00 |
| 6 | Устройство уличного освещения в д.Орово | 22 222,00 | 0,00 | 22 222,00 |
| 7 | Аварийный ремонт сетей электроснабжения МКД | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 8 | Услуги по техническому контролю и надзору | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 9 | Оплата за электроснабжение уличного освещения в населенных пунктах МО Колтушское СП | 5 500 000,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 10 | Прочие расходы | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| **5. Комплексное обустройство населенных пунктов на территории МО Колтушское СП объектами инженерной инфраструктуры** | | | | |
| 1 | Строительство инженерной инфраструктуры (транспортная инфраструктура, водоснабжение, водоотведение, уличное освещение, газификация) территории в д. Озерки Всеволожского муниципального района Ленинградской области. (105-ОЗ) | 2 221 068,00 | 0,00 | 2 221 068,00 |
|  | Проектирование инженерной инфраструктуры ( транспортная инфраструктура,водоснабжение ,водоотведение, уличное освещение,газификация) территории в д. Озерки Всеволожского муниципального района Ленинградской области | 1 197 713,00 | 0,00 | 1 197 713,00 |
|  | Корректировка проектной документации с целью прохождения государственной экспертизы объекта инженерной инфраструктуры ( транспортная инфраструктура,водоснабжение ,водоотведение, уличное освещение,газификация) территории в д. Озерки Всеволожского муниципального района Ленинградской области (105- ОЗ) | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
|  | Проектирование инженерной инфраструктуры ( транспортная инфраструктура,водоснабжение ,водоотведение, уличное освещение,газификация) территории в д. Озерки Всеволожского муниципального района Ленинградской области | 133 079,47 | 0,00 | 133 079,47 |
| 2 | Услуги по техническому надзору и контролю (2,14%) | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 3 | Услуги по авторскому надзору | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| **Всего на 2018 год** | | **25 343 564.63** | **0,00** | **25 343 564.63** |

**на 2019 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование работ** | **Бюджет МО** | **Областной бюджет** | **Стоимость руб.** |
| **1. Организация в границах поселения водоснабжения населения и водоотведения сточных вод** | | | | |
| 1 | Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения МО Колтушское СП | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 |
| **2. Организация в границах поселения теплоснабжения населения** | | | | |
| 1 | Внесение изменений в схему теплоснабжения МО Колтушское СП | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| **3. Организация в границах поселения газоснабжения населения** | | | | |
| 1 | Актуализация схемы газоснабжения МО Колтушское СП | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| **4. Организация в границах поселения электроснабжения населения** | | | | |
| 1 | Выполнение работ по технической эксплуатации (содержанию) уличного освещения в населенных пунктах МО Колтушское СП | 4 683300,00 | 0,00 | 4 683300,00 |
| 2 | Устройство уличного освещения в д. Старая (2 контейнерные площадки +крайний и средний въезды) | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 3 | Устройство освещения зоны отдыха в д. Старая, ул. Верхняя | 870 000,00 | 0,00 | 870 000,00 |
| 4 | Аварийный ремонт сетей электроснабжения МКД | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 5 | Прочие расходы | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 6 | Услуги по техническому контролю и надзору | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| 7 | Оплата за электроснабжение уличного освещения в населенных пунктах МО Колтушское СП | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| **5. Комплексное обустройство населенных пунктов на территории МО Колтушское СП объектами инженерной инфраструктуры** | | | | |
| 1 | Строительство инженерной инфраструктуры (транспортная инфраструктура, водоснабжение, водоотведение, уличное освещение, газификация) территории в д. Озерки Всеволожского муниципального района Ленинградской области. (105-ОЗ) | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2 | Услуги по техническому надзору и контролю (2,14%) | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 3 | Услуги по авторскому надзору | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| **Всего на 2019 год** | | **15 343 300,00** | **0,00** | **15 343 300 ,00** |
| **на 2020 год** | | | | |
| **1. Организация в границах поселения водоснабжения населения и водоотведения сточных вод** | | | | |
| 1 | Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения МО Колтушское СП | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| **2. Организация в границах поселения теплоснабжения населения** | | | | |
| 1 | Внесение изменений в схему теплоснабжения МО Колтушское СП | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| **3. Организация в границах поселения газоснабжения населения** | | | | |
| 1 | Актуализация схемы газоснабжения МО Колтушское СП | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| **4. Организация в границах поселения электроснабжения населения** | | | | |
| 1 | Выполнение работ по технической эксплуатации (содержанию) уличного освещения в населенных пунктах МО Колтушское СП | 4 700 000,00 | 0,00 | 4 700 000,00 |
| 2 | Аварийный ремонт сетей электроснабжения МКД | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 3 | Услуги по техническому контролю и надзору | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 4 | Оплата за электроснабжение уличного освещения в населенных пунктах МО Колтушское СП | 6 500 000,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| 5 | Прочие расходы | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| **5. Комплексное обустройство населенных пунктов на территории МО Колтушское СП объектами инженерной инфраструктуры** | | | | |
| 1 | Строительство инженерной инфраструктуры (транспортная инфраструктура, водоснабжение, водоотведение, уличное освещение, газификация) территории в д. Озерки Всеволожского муниципального района Ленинградской области. (105-ОЗ) | 1 600 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 2 | Услуги по техническому надзору и контролю (2,14%) | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 3 | Услуги по авторскому надзору | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| **Всего на 2020 год** | | 14 290 000,00 | 0,00 | 14 290 000,00 |

**7. Основные меры правового регулирования**

Внесение изменений и дополнений в действующие нормативные правовые акты, принятие нормативных правовых актов не требуется.

**8. Оценка эффективности программы**

Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Колтушское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 10.12.2013 г. № 329 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Колтушское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (с изменениями и дополнениями)