РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Ленинградская область

Муниципальное образование Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.11.2017№ 397

д. Колтуши

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст.ст.21, 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов № 64 от 31.10.2017г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное благоустройство территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (Приложение).
2. Разместить постановление на официальном сайте МО Колтушское СП.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности

главы администрации Р.А. Слинчак

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

МО Колтушское СП

№ 397от 13.11.2017

(Приложение)

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

2017

**ПАСПОРТ**

муниципальной Программы

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (далее – Программа) |
| Основания для разработки муниципальной программы | Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, правила благоустройства территории, утвержденные решением совета депутатов МО Колтушское СП |
| Цели и задачи муниципальной программы | **Цель муниципальной программы:**  Обеспечение чистоты и порядка, создание комфортных условий для проживания населения на территории МО Колтушское СП, повышение эстетической выразительности объектов благоустройства.  **Задачи муниципальной программы:**  - содержание и текущее обслуживание существующих объектов благоустройства;  - размещение и строительство новых объектов благоустройства;  - проведение месячника санитарной очистки и благоустройства территории МО Колтушское СП;  - создание условий для организации сбора и вывоза твердых бытовых и производственных отходов;  - проведение мероприятий по очистке территорий, засоренных борщевиком сосновского;  - благоустройство и содержание памятных мест и воинских захоронений; |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области |
| Ответственный за разработку муниципальной программы | Ведущий специалист по транспорту, развитию дорожной инфраструктуры и благоустройству администрации МО Колтушское СП, т. 8 (81370) 71-750; |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области |
| Соисполнитель муниципальной программы | Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области; Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области; Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области |
| Срок реализации муниципальной программы | 2018-2020 год |
| Мероприятия муниципальной программы | Основное мероприятие «Благоустройство территории  МО Колтушское СП», в т.ч.:  мероприятие 1. содержание мест захоронений на территории  МО Колтушское СП:  - выполнение работ по благоустройству и содержанию памятных мест и воинских захоронений;  мероприятие 2. организация благоустройства территорий  МО Колтушское СП:  -выполнение работ по благоустройству и содержанию общих территорий, граничащих с придомовыми территориями;  - выполнение работ по содержанию мусорных контейнерных площадок;  - ликвидация стихийных (несанкционированных) свалок;  - обработка почвы с целью удаления корневой системы борщевика Сосновского;  - оказание услуг по посадке цветочной рассады в вазонные комплексы, находящиеся в населенных пунктах д. Разметелево, д. Хапо-Ое, д. Старая, п. Воейково;  - устройство детских и спортивных площадок. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | 1.1 количество обслуживаемых благоустроенных воинских захоронений, единиц;  2.1. доля охвата благоустройства территорий, граничащих  с придомовыми, %;  2.2. количество обслуживаемых мусорных контейнерных площадок, единиц;  2.3. количество оборудованных детских и спортивных площадок, единиц;  2.4. площадь территории МО Колтушское СП, обработанной  от борщевика Сосновского, га. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Источниками финансирования являются:  Местный бюджет, бюджет Ленинградской области.  **Стоимость запланированных средств на период с 2018-2020 гг. – 48 609 031,60 рублей,** в том числе из них:  Местный бюджет – 47 542 031,60 рублей;  Областной бюджет – 1 067 000,00 рублей.    В том числе по годам:  **2018 год – 20 596 649,85 рублей,** в том числе:  Из бюджета МО Колтушское СП - 19 529 649,85 рублей;  Из областного бюджета - 1 067 000,00 рублей.  **2019 год – 14 019 823,18 рублей,** в том числе:  Из бюджета МО Колтушское СП - 14 019 823,18 рублей;  Из областного бюджета - 0,00 рублей.  **2020 год – 13 992 558,57 рублей,** в том числе:  Из бюджета МО Колтушское СП - 13 992 558,57 рублей;  Из областного бюджета - 0,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - повышение уровня благоустроенности территории населенных пунктов поселения;  - повышение качества условий проживания населения на территории МО Колтушское СП;  - улучшение санитарного состояния и экологического состояния территории МО Колтушское СП;  - сокращение площади территорий, засоренных борщевиком Сосновского. |

**1. Общая характеристика сферы**

Природно-климатические условия муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, его географическое положение и рельеф создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территории.

Для решения вопросов благоустройства требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления всех уровней с привлечением населения, организаций и предприятий, наличие финансовых средств из источников всех уровней, что обуславливает необходимость разработки и применения данной программы.

По состоянию на 01.01.2017 года население МО Колтушское СП составляет 26597 человек.

На территории МО Колтушское СП находится 28 детских и спортивных площадок, 17 мусорных контейнерных площадок, 7 памятных мест и воинских захоронений.

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населённых пунктов.

В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем.

Благоустройство некоторых населенных пунктов поселения не отвечает современным требованиям.

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей населенных пунктов на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий.

По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов, особенно – в частном секторе, где мероприятия с отходами законодательно не регламентированы.

Работы по благоустройству населённых пунктов поселения не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. До настоящего времени не налажена должным образом работа специализированных предприятий по заключению договоров на вывоз мусора с гражданами, проживающими в частном секторе МО Колтушское СП.

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населённых пунктов поселения.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти.

Данная муниципальная программа направлена на повышение уровня комплексного благоустройства территорий МО Колтушское СП.

**2. Цели и задачи программы**

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания и временного пребывания, а уровень их износа продолжает увеличиваться.Ремонт имеющихся и создание новых объектов благоустройства в сложившихся условиях является ключевой задачей органов местного самоуправления.

В рамках целевой программы «Комплексное благоустройство территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» планируется проведение комплексного благоустройстванаселенных пунктов поселения с оборудованием детских и спортивных площадок, созданием новых газонов, цветников, клумб, обустройством придомовых территорий, мусорных (контейнерных) площадок.

*Цели Программы:*

- благоустройство и содержание памятных мест и воинских захоронений;

- повышение уровня благоустроенности территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области

*Задачи Программы:*

- содержание и текущее обслуживание существующих объектов благоустройства;

- размещение и строительство новых объектов благоустройства;

- проведение месячника санитарной очистки и благоустройства территории МО Колтушское СП;

- ликвидация несанкционированных свалок мусора;

- проведение мероприятий по очистке территорий, засоренных борщевиком Сосновского;

- благоустройство и содержание памятных мест и воинских захоронений.

**3. Прогноз конечных результатов**

Поддержание санитарного, экологического состояния и внешнего облика населенных пунктов поселения.

**4.** **Сроки реализации Программы**

Программа является долгосрочной, срок реализации Программы – 3 года.

**5. Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измерения | Базовое значение целевого показателя,  2017 год | Значение целевого показателя  на 2018 год | Значение целевого показателя  на 2018 год | Значение целевого показателя  на 2018 год |
| **Цель №1: содержание мест захоронений на территории МО Колтушское СП** | | | | | |
| количество обслуживаемых благоустроенных воинских захоронений | ед. | 7 | 7 | 7 | 7 |
| **Цель №2: организация благоустройства территорий МО Колтушское СП** | | | | | |
| доля охвата благоустройства территорий, граничащих с придомовыми | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| количество обслуживаемых мусорных контейнерных площадок | ед. | 170 | 170 | 17 | 17 |
| количество оборудованных детских и спортивных площадок | ед. | 13 | 17 | 19 | 22 |
| площадь территории МО Колтушское СП, обработанной от борщевика Сосновского | га. | 120,7 | 120,7 | 120,7 | 120,7 |

**6. Перечень основных мероприятий и ресурсное обеспечение Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п** | **наименование и вид работ** |  | **2018 год** | | **2019 год** | | **2020 год** | | **соисполнение** |
| **Всего:** | **наименование бюджета** | | **наименование бюджета** | | **наименование бюджета** | |
| **местный** | **ЛО** | **местный** | **ЛО** | **местный** | **ЛО** |
| **Мероприятие 1. "Благоустройство территории МО Колтушское СП"** | | | | | | | | | |
| **мероприятие 1.1. содержание мест захоронений на территории МО Колтушское СП** | | | | | | | | | |
| 1 | выполнение работ по благоустройству и содержанию памятных мест и воинских захоронений (инв. № СМ15079, СМ16145) | 900 000,00 | 300 000,00 |  | 300 000,00 |  | 300 000,00 |  |  |
| **мероприятие 1.2. организация благоустройства территорий МО Колтушское СП** | | | | | | | | | |
| 2 | выполнение работ по благоустройству и содержанию общих территорий, в том числе граничащих с придомовыми территориями, в Разметелево, Хапо-Ое, Старая, Колтуши, Воейково, Канисты, Озерки Всеволожского района Ленинградской области. (период: с 16.04.2018 по 31.12.2018) | 22 014 246,00 | 7338082,00 |  | 7338082,00 |  | 7338082,00 |  |  |
| 3 | выполнение работ по содержанию мусорных контейнерных площадок. | 1 762 442,20 | 0,00 |  | 835332,37 |  | 927109,83 |  |  |
| 4 | ликвидация стихийных (несанкционированных) свалок, в том числе в рамках месячника по благоустройству | 14 118 000,00 | 4706000,00 |  | 4706000,00 |  | 4706000,00 |  |  |
| 5 | восстановительный ремонт оборудования детских и спортивных площадок | 165 000,00 | 55000,00 |  | 55000,00 |  | 55000,00 |  |  |
| 6 | услуги по техническому надзору и контролю | 300 000,00 | 100000,00 |  | 100000,00 |  | 100000,00 |  |  |
| 7 | устройство спортивных и детских площадок (д. Старая, ул. Верхняя, 5С; д. Озерки, 28Д, д. Канисты) | 4 250 000,00 | 4250000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 8 | изготовление адресных указателей домовладений и информационного щита д. Лиголамби | 7 690,00 | 7690,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | комитет МСУ |
| 9 | оказание услуг по посадке цветочной рассады в вазонные комплексы, находящиеся в населенных пунктах д. Разметелево, д.Хапо-Ое, д.Старая, п.Воейково | 1 072 980,00 | 357660,00 |  | 357660,00 |  | 357660,00 |  |  |
| 10 | работы по проведению мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского химическим способом | 1 938 840,31 | 435325,40 | 1015730,00 | 304236,42 |  | 183548,49 |  | комитет АПК (70%) |
| 11 | проведение оценки эффективности проведения комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | 121 917,98 | 21977,34 | 51270,00 | 23512,39 |  | 25158,25 |  | комитет АПК (70%) |
| Переходящий с 2017 года | | | | | | | | | |
| 12 | выполнение работ по благоустройству и содержанию общих территорий, в том числе граничащих с придомовыми территориями, в Разметелево, Хапо-Ое, Старая, Колтуши, Воейково, Канисты, Озерки Всеволожского района Ленинградской области (период: с 01.01.2018 по 15.04.2018) | 811 918,00 | 811918,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 13 | выполнение работ по содержанию мусорных контейнерных площадок. | 1 145 997,11 | 1145997,11 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | **Итого:** | **48 609 031,60** | **19 529 649,85** | **1 067 000,00** | **14 019 823,18** | **-** | **13 992 558,57** | **-** |  |

**7. Основные меры правового регулирования Программы.**

Принятие дополнительных нормативных правовых актов органом местного самоуправления муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области не требуется.

**8. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы**

В результате выполнения Программы ожидается достижение следующих показателей результативности:

- повышение уровня благоустроенности территории населенных пунктов поселения;

- повышение качества условий проживания населения на территории МО Колтушское СП;

- улучшение санитарного состояния и экологического состояния территории МО Колтушское СП;

- сокращение площади территорий, засоренных борщевиком Сосновского.

Ожидаемые конечные результаты Программы связаны с обеспечением надежной работы объектов благоустройства, экологической безопасности, эстетическими и другими свойствами в целом, улучшающими вид территории поселения.

**9. Оценка эффективности реализации программы**

Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Колтушское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 10.12.2013 г. № 329 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Колтушское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (с изменениями, внесенными постановлением № 377 от 30.10.2014 года, №248 от 27.07.2017г.).

Контроль за реализацией Программы осуществляется заместителем главы администрации по ЖКХ и безопасности.