Приложение 8

К постановлению

От 10.01.2018 №10

**Отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Комплексное благоустройство территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2017 году»**

**Наименование муниципальной программы в соответствии с постановлением об ее утверждении**

Период реализации: **2017 год**

Отчетный период: **с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года.**

Постановление администрации МО Колтушское СП № 490 от 14.11.2016 г

Реквизиты Постановления (дата, номер, наименование) об утверждении муниципальной программы (с изменениями)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, адрес выполнения работ | Исполнение графика реализации (выполнения) мероприятий муниципальной программы | | | исполнение мероприятий муниципальной программы | | | | | | примечание |
| Дата утверждения и передачи согласованного технического задания и коммерческих предложений для формирования аукционной документации | Срок размещения муниципального заказа в соответствии с планом-графиком | заключение МК на выполнение работ по объекту (№ МК, дата, наименование подрядчика) | ПЛАН, руб. | | Принято бюджетных обязательств или сумма по МК, руб. | | ФАКТ, выполнено работ (услуг) по МК, руб. | |
|
| За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО | За счет средств местного бюджета | За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО | За счет средств местного бюджета | За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО | За счет средств местного бюджета |
| 1 | выполнение работ по благоустройству и содержанию памятных мест и воинских захоронений (Братская могила советских воинов, д. Озерки; Братское захоронение воинов, моряков, д. Северная Самарка; памятный крест, д. Манушкино; мемориал погибшим летчикам, д. Канисты; мемориал жителям Колтуши, д. Колтуши; памятник, д. Колбино) | 14.12.2016 |  | №07/17 от 03.05.2017, ООО "Сметсберг" |  | 300000,00 |  | 223129,26 |  | 223129,26 |  |
| 2 | выполнение работ по благоустройству и содержанию общих территорий, граничащих с придомовыми территориями в деревне Разметелево, Хапо-Ое Всеволожского района Ленинградской области. | 13.12.2016 |  | №04/17 от 30.12.2016, ООО "Сметсберг" |  | 3184000,00 |  | 3184000,00 |  | 3184000,00 |  |
| 3 | выполнение работ по благоустройству и содержанию общих территорий граничащих с придомовыми территориями в деревне Разметелево, Хапо-Ое Всеволожского района Ленинградской области на зимний период с 01.01.2018 по 15.04.2018 |  |  | № 03/18 от 28.12.2017, ООО "Сметсберг" |  | 811918,00 |  | 798015,85 |  | 0,00 | переходящий на 2018 |
| 4 | выполнение работ по содержанию мусорных контейнерных площадок, д. Разметелево, Хапо-Ое, п. Воейково, д. Старая, д. Колтуши | 14.12.2016 |  | № 03/17 от 26.12.2016, ООО "Сметсберг" |  | 800000,00 |  | 800000,00 |  | 800000,00 |  |
| 5 | выполнение работ по содержанию мусорных контейнерных площадок, д. Разметелево, Хапо-Ое, п. Воейково, д. Старая, д. Колтуши в 2018 году |  |  | № 05/18 от 27.12.2017, ООО "Сметсберг" |  | 1233333,00 |  | 1139046,53 |  | 0,00 | переходящий на 2018 |
| 6 | ликвидация стихийных (несанкционированных) свалок, в том числе в рамках месячника по благоустройству, МО Колтушское СП | 15.12.2016 |  | №16/17 от 20.06.2017, ООО "Сметсберг" |  | 3427000,00 |  | 3427000,00 |  | 3427000,00 |  |
| 7 | выполнение работ по проведению мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского химическим способом | 13.02.2017 |  | №11/17 от 19.05.2017, ООО "ЭкоПрофи" | 503663,00 | 600000,00 | 457241,00 | 195962,05 | 457241,00 | 195962,05 |  |
| 8 | проведение оценки эффективности проведения комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского, МО Колтушское СП | 21.12.2016 |  | №53б/17/3 от 10.05.2017, Россельхозцентр | 58333,00 | 25000,00 | 58333,00 | 25000,00 | 58333,00 | 25000,00 |  |
| 9 | оказание услуг по посадке цветочной рассады в вазонные комплексы, находящиеся в населенных пунктах д. Разметелево, д.Хапо-Ое, д.Старая, п.Воейково | 14.12.2016 |  | №12/17 от 16.05.2017, ООО "Сметсберг" |  | 350000,00 |  | 350000,00 |  | 350000,00 |  |
| 10 | устройство детских площадок, п. Воейково, д. Старая, ул. Верхняя, д. Колтуши | июн.17 |  | №30/17 от 27.07.2017, ООО "КСИЛ" |  | 2600000,00 |  | 2600000,00 |  | 2600000,00 |  |
| 11 | устройство спортивной площадки, д. Старая, ул. Верхняя, 5С | 15.12.2016 |  | №35/17 от 14.08.2017, ООО "ВАН-Дорстрой" |  | 6224665,34 |  | 6224665,34 |  | 6224665,34 |  |
| 12 | услуги по техническому надзору и контролю, д. Старая, ул. Верхняя (ремонт конт. площадок) | июн.17 |  | № 27-06/17-2 от 05.07.2017, ООО "Эксперт" |  | 161771,00 |  | 48074,00 |  | 48074,00 |  |
| услуги по техническому надзору и контролю, д. Старая, ул. Верхняя (устройство спор.пл.) | 14.08.2017 |  | № 24-07/17 от 18.08.2017, ООО "Эксперт" |  |  | 49060,00 |  | 49060,00 |  |
| услуги по техническому надзору и контролю, д. Старая, ул. Верхняя,1 (ремонт конт. площадки) |  |  | № 12-09-17 от , ООО "Эксперт" |  |  | 27019,00 |  | 27019,00 |  |
| 13 | ремонт мусорных контейнерных площадок, д. Старая, ул. Верхняя, д.14, д.34, д.5/1 | 30.01.2017 |  | №18/17 от 26.06.2017 , ООО "Сметсберг" |  | 1156947,98 |  | 1135957,83 |  | 861066,99 |  |
| 14 | ремонт детской площадки в дер.Старая, Школьный пер., напротив дома 222/2 и спортивной площадки в дер. Хапо-О | 08.06.2017 |  | № Д-СП-17-000306 от 08.06.2017, АО "КСИЛ" |  | 549586,60 |  | 14150,00 |  | 14150,00 |  |
| 2016 |  | №57/16 от 30.08.2016, ООО "ВАН-ДОРСТРОЙ" |  |  | 549586,60 |  | 549586,00 |  |
| 15 | ремонт основания детских площадок, д. Хапо-Ое, 5Д; д. Старая, ул. Верхняя, 10Д, 12Д, 16Д | 08.08.2017 |  | № 48/17 от 22.09.2017, ООО "Светпром" |  | 360833,00 |  | 344595,47 |  | 344595,47 |  |
| 16 | выполнение работ по благоустройству территории, на участке вдоль ручья вблизи ул. Садовая в д. Старая Всеволожского района Ленинградской области | 15.03.2017 |  | № 25/17 от 28.07.2017, ООО "АВК-Строй" |  | 361129,32 |  | 361129,32 |  | 361129,32 |  |
| 17 | устройство детских площадок, д. Старая, ул. Верхняя, 24, 10Д, д. Разметелево 4Д, Виркинский 2С, ПТУ-56 4Д, Хапо-Ое, 5Д | сен.17 |  | №45/17 от 13.10.2017, ООО "КСИЛ" |  | 2302396,00 |  | 2302396,00 |  | 2302396,00 |  |
| 18 | ремонт мусорной контейнерной площадки, д. Старая, ул. Верхняя, 1 | 21.08.2017 |  | №53/17 от 07.11.2017, ООО "ДТМ-Групп" |  | 807861,61 |  | 807861,61 |  | 807861,61 |  |
| 19 | благоустройство междомовых территорий д. Хапо-Ое |  |  | № 02/11/2017 от 05.12.2017, ООО "АВК Строй" |  | 100000,00 |  | 34824,00 |  | 34824,00 |  |
| 20 | устройство бетонного основания хоккейной площадки д. Разметелево |  |  | № 54/15 от 24.08.2015, ООО "СК ТехноСтройРесурс" |  | 1128565,92 |  | 1128565,92 |  | 1128565,92 |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | 561996,00 | 26485007,77 | 515574,00 | 25770038,78 | 515574,00 | 23558085,56 |  |

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Соколова Е.Ф.

Заместитель главы администрации по ЖКХ и безопасности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Слинчак Р.А.

27.12.2017