**ОТЧЕТ**

**Об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета Ленинградской области Муниципальному образованию Колтушское**

**сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на реализацию проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области» за 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код по бюджетной классифи кации бюджета, представляю-щего межбюд жетный трансферт** | **Код по бюджетной классифика- ции доходов бюджнта, получаю-щего межбюд жетный трансферт** | **Утверждено бюджетных назначений на 2017год (областной и местный бюджет)** | **Поступило средств областного бюджета** | **Размер софинанси-рования и местного бюджета** | **Расходы, подтверж-денные документа-ми и произведен-ные за счет средств областного бюджета** | **Расходы, подтверж-денные документа-ми и произведен-ные за счет средств местного**  **бюджета** | **Неиспользо ванный остаток** **межбюд жетного трансферта, подлежащий возврату** | **Наименование**  **мероприятия** | **Принятые бюджетные обязательства** | | | | | | |
| **Контрагент** | **номер и дата**  **догово ра** | **наименование работ** | **сумма договора** | **выполнение работ** | **номер, дата акта выпол-ненных работ** | **Физи-ческие показа-тели результативности и использова-ния субси-дии** |
| **990 1403 6630370880 521 251** | **001 20229999100000 151** | 3 004 371,00 | 2500000,00 | 504 371,00 | 2271356,00 | 252373,04 | 228644,00 | ремонт внутренней дорожной сети в населенных пунктах д. Аро (1378м2); д. Вирки (733м2); д. Колбино (500м2); д. Манушкино (370м2); местечко Карьер Мяглово (550м2); д.Орово (550м2); д. Озерки (733м2); д. Токкари (370м2); д. Хязельки (370м2); д. Канисты (370м2); д.Ёксолово (370м2); д.Воейково (370м2); д.Старая Пустошь (370м2); д.Новая Пустошь (370м2); д. Лиголамби (220м2); | ООО «Светпром» | МК 54/17 от 20.11. 2017г | ремонт внутренней дорожной сети в населенных пунктах д. Аро (1378м2); д. Вирки (733м2); д. Колбино (500м2); д. Манушкино (370м2); местечко Карьер Мяглово (550м2); д.Орово (550м2); д. Озерки (733м2); д. Токкари (370м2); д. Хязельки (370м2); д. Канисты (370м2); д.Ёксолово (370м2); д.Воейково (370м2); д.Старая Пустошь (370м2); д.Новая Пустошь (370м2); д. Лиголамби (220м2); | 2 523 729,04 | ремонт внутренней дорожной сети в населенных пунктах д. Аро (1378м2); д. Вирки (733м2); д. Колбино (500м2); д. Манушкино (370м2); местечко Карьер Мяглово (550м2); д.Орово (550м2); д. Озерки (733м2); д. Токкари (370м2); д. Хязельки (370м2); д. Канисты (370м2); д.Ёксолово (370м2); д.Воейково (370м2); д.Старая Пустошь (370м2); д.Новая Пустошь (370м2); д. Лиголамби (220м2); | №1 от 26.12.2017  №2 от 26.12.2017  №3 от 26.12.2017  №4 от 26.12.2017 | 90,9% |
| **ИТОГО** |  | 3 004 371,00 | 2500000,00 | 504 371,00 | 2271356,00 | 252373,04 | 228644,00 |  |  |  |  | 2523729,04 |  |  |  |

Временно исполняющий обязанности Согласовано:

главы администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Р.А. Слинчак комитет по местному самоуправлению,

( *подпись ) (фамилия, инициалы)* межнациональным и межконфессиональным

Зам. главы администрации по финансам, отношениям Ленинградской области

экономике, тарифам и ценообразованию\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т.Н.Черенина\_\_\_\_

( *подпись) (фамилия, инициалы)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.В. Бурак

*(подпись) (фамилия, инициалы)*

исполнитель И.Н. Мясников 8(81370)71-750

*(фамилия, инициалы) (номер телефона)*

29 декабря 2017года