Приложение №2

к Соглашению

от 07 февраля 2018 года № 95/42

**План мероприятий («Дорожная карта»)**

**администрации муниципального образования**

**Колтушское сельское поселения Ленинградской области**

**по достижению целевых показателей результативности**

**использования субсидии**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| 1. Реализация мероприятий муниципальных программ:   - «Обеспечение функционирования и развития дорожной инфраструктуры муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2018 году»;  -«Комплексное благоустройство территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2018 году»;  - «Обеспечение устойчивого функционирования, развития инженерной и коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» -  МО Колтушское СП Всеволожского муниципального района Ленинградской области | | | | | |
| 1 | Ремонт внутренней дорожной сети д. Аро (ул. Мелиораторов) |  | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области |  | Ведутся работы по подготовке аукционной документации |
| 1.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | май – июль  2018г. | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | На 01.04.2018 г. не исполнено. Планируется к исполнению в установленный срок |
| 1.2 | Выполнение работ по ремонту внутренней дорожной сети д. Аро (ул. Мелиораторов) | июль- октябрь 2018г. | Подрядная организация | Ремонт внутренней дорожной сети д. Аро (ул. Мелиораторов) | На 01.04.2018 г. не исполнено. Планируется к исполнению в установленный срок |
| 1.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | июль –ноябрь 2018г. | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику | На 01.04.2018 г. не исполнено. Планируется к исполнению в установленный срок |
| 2 | Ремонт внутренней дорожной сети д.Вирки |  | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области |  | Ведутся работы по подготовке аукционной документации |
| 2.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | май – июль  2018г. | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | На 01.04.2018 г. не исполнено. Планируется к исполнению в установленный срок |
| 1.2 | Выполнение работ по ремонту внутренней дорожной сети д. Вирки | июль- октябрь 2018г. | Подрядная организация | Ремонт внутренней дорожной сети д. Вирки | На 01.04.2018 г. не исполнено. Планируется к исполнению в установленный срок |
| 2.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | июль –ноябрь 2018г. | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику | На 01.04.2018 г. не исполнено. Планируется к исполнению в установленный срок |
| 3 | Ремонт внутренней центральной дороги д. Колбино |  | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области |  | Ведутся работы по подготовке аукционной документации |
| 3.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | май – июль  2018г. | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | На 01.04.2018 г. не исполнено. Планируется к исполнению в установленный срок |
| 3.2 | Выполнение работ по ремонту внутренней центральной дороги д. Колбино | Июль- октябрь 2018 г. | Подрядная организация | Ремонт внутренней центральной дороги д. Колбино | На 01.04.2018 г. не исполнено. Планируется к исполнению в установленный срок |
| 3.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | июль –ноябрь 2018г. | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику | На 01.04.2018 г. не исполнено. Планируется к исполнению в установленный срок |
| 4 | Ремонт внутренней дорожной сети д. Манушкино |  | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области |  | Ведутся работы по подготовке аукционной документации |
| 4.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | май – июль  2018г. | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | На 01.04.2018 г. не исполнено. Планируется к исполнению в установленный срок |
| 4.2 | Выполнение работ по ремонту внутренней дорожной сети д.Манушкино | июль- октябрь 2018г. | Подрядная организация | Ремонт внутренней дорожной сети д. Манушкино | На 01.04.2018 г. не исполнено. Планируется к исполнению в установленный срок |
| 4.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | июль –ноябрь 2018г. | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику | На 01.04.2018 г. не исполнено. Планируется к исполнению в установленный срок к |
| 5 | Ремонт внутренней дорожной сети местечко Карьер - Мяглово |  | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области |  | Ведутся работы по подготовке аукционной документации |
| 5.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | май – июль  2018г. | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | На 01.04.2018 г. не исполнено. Планируется к исполнению в установленный срок |
| 5.2 | Выполнение работ по ремонту внутренней дорожной сети мест. Карьер - Мяглово | июль- октябрь 2018г. | Подрядная организация | Ремонт внутренней дорожной сети мест. Карьер - Мяглово | На 01.04.2018 г. не исполнено. Планируется к исполнению в установленный срок |
| 5.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | июль –ноябрь 2018г. | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику | На 01.04.2018 г. не исполнено. Планируется к исполнению в установленный срок |
| 6 | Ремонт внутренней дорожной сети д. Красная Горка |  | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области |  | Ведутся работы по подготовке аукционной документации |
| 6.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | май – июль  2018г. | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | На 01.04.2018 г. не исполнено. Планируется к исполнению в установленный срок |
| 6.2 | Выполнение работ по ремонту внутренней дорожной сети д. Красная Горка | июль- октябрь 2018г. | Подрядная организация | Ремонт внутренней дорожной сети д. Красная Горка | На 01.04.2018 г. не исполнено. Планируется к исполнению в установленный срок |
| 6.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | июль –ноябрь 2018г. | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику | На 01.04.2018 г. не исполнено. Планируется к исполнению в установленный срок |
| 7 | Ремонт внутренней дорожной сети д. Озерки |  | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области |  | Ведутся работы по подготовке аукционной документации |
| 7.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | май – июль  2018г. | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | На 01.04.2018 г. не исполнено. Планируется к исполнению в установленный срок |
| 7.2 | Проведение работ по ремонту внутренней дорожной сети д. Озерки | июль- октябрь 2018г. | Подрядная организация | Ремонт внутренней дорожной сети д. Озерки | На 01.04.2018 г. не исполнено. Планируется к исполнению в установленный срок |
| 7.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | июль –ноябрь 2018г. | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику | На 01.04.2018 г. не исполнено. Планируется к исполнению в установленный срок |
| 8 | Ремонт внутренней дорожной сети д. Тавры |  | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области |  | Ведутся работы по подготовке аукционной документации |
| 8.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | май – июль  2018г. | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | На 01.04.2018 г. не исполнено. Планируется к исполнению в установленный срок |
| 8.2 | Проведение работ по внутренней дорожной сети д. Тавры | июль- октябрь 2018г. | Подрядная организация | Ремонт внутренней дорожной сети д. Тавры | На 01.04.2018 г. не исполнено. Планируется к исполнению в установленный срок |
| 8.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | июль –ноябрь 2018г. | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику | На 01.04.2018 г. не исполнено. Планируется к исполнению в установленный срок |
| 9 | Ремонт внутренней дорожной сети д. Хязельки |  | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области |  | Ведутся работы по подготовке аукционной документации |
| 9.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | май – июнь  2018г. | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | На 01.04.2018 г. не исполнено. Планируется к исполнению в установленный срок |
| 9.2 | Проведение робот по ремонту внутренней дорожной сети д. Хязельки | июль- октябрь 2018г. | Подрядная организация | Ремонт внутренней дорожной сети д. Хязельки | На 01.04.2018 г. не исполнено. Планируется к исполнению в установленный срок |
| 9.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | июль –ноябрь 2018г. | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику | На 01.04.2018 г. не исполнено. Планируется к исполнению в установленный срок |
| 10 | Ремонт внутренней дорожной сети д. Канисты |  | Администрация МО «Колтушское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области |  | Ведутся работы по подготовке аукционной документации |
| 10.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | май – июль  2018г. | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | На 01.04.2018 г. не исполнено. Планируется к исполнению в установленный срок |
| 10.2 | Проведение робот по ремонту внутренней дорожной сети д. Канисты | июль- октябрь 2018г. | Подрядная организация | Ремонт внутренней дорожной сети д. Канисты | На 01.04.2018 г. не исполнено. Планируется к исполнению в установленный срок |
| 10.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | июль –ноябрь 2018г. | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику | На 01.04.2018 г. не исполнено. Планируется к исполнению в установленный срок |
| 11 | Ремонт внутренней дорожной сети д. Ексолово |  | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области |  | Ведутся работы по подготовке аукционной документации |
| 11.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | май – июль  2018г. | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | На 01.04.2018 г. не исполнено. Планируется к исполнению в установленный срок |
| 11.2 | Проведение робот по ремонту внутренней дорожной сети д. Ексолово | июль- октябрь 2018г. | Подрядная организация | Ремонт внутренней дорожной сети д. Ексолово | На 01.04.2018 г. не исполнено. Планируется к исполнению в установленный срок |
| 11.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | июль –ноябрь 2018г. | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику | На 01.04.2018 г. не исполнено. Планируется к исполнению в установленный срок |
| 12 | Ремонт тротуарной дорожки п. Воейково |  | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области |  | Ведутся работы по подготовке аукционной документации |
| 12.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | май – июль  2018г. | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | На 01.04.2018 г. не исполнено. Планируется к исполнению в установленный срок |
| 12.2 | Проведение робот по ремонту тротуарной дорожки п. Воейково, | июль- октябрь 2018г. | Подрядная организация | Ремонт тротуарной дорожки п. Воейково, | На 01.04.2018 г. не исполнено. Планируется к исполнению в установленный срок |
| 12.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | июль –ноябрь 2018г. | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику | На 01.04.2018 г. не исполнено. Планируется к исполнению в установленный срок |
| 13 | Ремонт внутренней дорожной сети д. Старая Пустошь |  | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области |  | Ведутся работы по подготовке аукционной документации |
| 13.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | май – июль  2018г. | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | На 01.04.2018 г. не исполнено. Планируется к исполнению в установленный срок |
| 13.2 | Проведение робот по ремонту внутренней ц дорожной сети д. Старая Пустошь | июль- октябрь 2018г. | Подрядная организация | Ремонт внутренней дорожной сети д. Старая Пустошь | На 01.04.2018 г. не исполнено. Планируется к исполнению в установленный срок |
| 13.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | июль –ноябрь 2018г. | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику | На 01.04.2018 г. не исполнено. Планируется к исполнению в установленный срок |
| 14 | Ремонт центральной дорожной сети д. Новая Пустошь |  | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области |  | Ведутся работы по подготовке аукционной документации |
| 14.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | май – июль  2018г. | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | На 01.04.2018 г. не исполнено. Планируется к исполнению в установленный срок |
| 14.2 | Проведение робот по ремонту центральной дорожной сети д. Новая Пустошь в сторону д. Мяглово | июль- октябрь 2018г. | Подрядная организация | Ремонт центральной дорожной сети д. Новая Пустошь | На 01.04.2018 г. не исполнено. Планируется к исполнению в установленный срок |
| 14.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | июль –ноябрь 2018г. | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику | На 01.04.2018 г. не исполнено. Планируется к исполнению в установленный срок |
| 15 | Ремонт внутри дорожной сети д. Старая |  | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области |  | Ведутся работы по подготовке аукционной документации |
| 15.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | май – июль  2018г. | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | На 01.04.2018 г. не исполнено. Планируется к исполнению в установленный срок |
| 15.2 | Проведение робот по ремонту внутри дорожной сети д. Старая | июль- октябрь 2018г. | Подрядная организация | Ремонт внутри дорожной сети д. Старая | На 01.04.2018 г. не исполнено. Планируется к исполнению в установленный срок |
| 15.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | июль –октябрь 2018г. | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику | На 01.04.2018 г. не исполнено. Планируется к исполнению в установленный срок |
| 16 | Ремонт уличного освещения д. Орово |  | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области |  | Ведутся работы по подготовке аукционной документации |
| 16.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | май – июль  2018г. | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | На 01.04.2018 г. не исполнено. Планируется к исполнению в установленный срок |
| 16.2 | Выполнение работ по ремонту уличного освещения д. Орово | июль- сентябрь 2018г. | Подрядная организация | Ремонт уличного освещения д. Орово | На 01.04.2018 г. не исполнено. Планируется к исполнению в установленный срок |
| 16.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | июль –октябрь 2018г. | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику | На 01.04.2018 г. не исполнено. Планируется к исполнению в установленный срок |
| 17 | Изготовление информационного стенда и табличек с нумерацией домов и названием улиц д. Лиголамби |  | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области |  | Ведутся работы по подготовке аукционной документации |
| 17,1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | май – июль  2018г. | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | На 01.04.2018 г. не исполнено. Планируется к исполнению в установленный срок |
| 17,2 | Проведение робот по изготовлению информационного стенда и табличек с нумерацией домов и названием улиц д. Лиголамби | июль- сентябрь 2018г. | Подрядная организация | Готовые информационный стенд и табличек с нумерацией домов и названием улиц д. Лиголамби | На 01.04.2018 г. не исполнено. Планируется к исполнению в установленный срок |
| 17,3 | Приемка заказа в порядке, установленном муниципальным контрактом | июль –октябрь 2018г. | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику | На 01.04.2018 г. не исполнено. Планируется к исполнению в установленный срок |
| 1. Контроль за реализацией муниципальных программ | | | | | |
| 1 | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области |  |  |
| 1.1 | приемка и оплата выполненных работ | июль –ноябрь 2018г. | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Выполнение муниципального контракта |  |
| 1.2 | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Не позднее 3 числа следующим за отчетным | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | Предоставлен  отчет на 01.04.2018 года |
| 1.3 | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | июнь - июль 2018г. | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур | На 01.04.2018 г. коррекция муниципальных программ не требуется |

Временно исполняющий

обязанности главы администрации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Р.А. Слинчак/

МП