Приложение № 6

**Отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«о ходе реализации муниципальной программы «Подготовка объектов жилищно – коммунального хозяйства и топливно – энергетического комплекса муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области к отопительному сезону» за 2 квартал 2018 года»**

**Наименование муниципальной программы в соответствии с постановлением об ее утверждении**

Период реализации: **2018-2020 год**

Отчетный период: **с 01.01.2018 года по 30.06.2018 года.**

Постановление № 393 от 13.11.2017 г.

Реквизиты Постановления (дата, номер, наименование) об утверждении муниципальной программы (с изменениями)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия,  адрес выполнения работ | Исполнение графика реализации (выполнения) мероприятий муниципальной программы | | | исполнение мероприятий муниципальной программы | | | | | | примечание |
| Дата утверждения и передачи согласованного технического задания и коммерческих предложений для формирования аукционной документации | Срок размещения муниципального заказа в соответствии с планом-графиком | заключение МК на выполнение работ по объекту (№ МК, дата, наименование подрядчика) | ПЛАН, руб. | | Принято бюджетных обязательств или сумма по МК, руб. | | ФАКТ  Выполнено работ (услуг) по МК, руб. | |
| За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО | За счет средств местного бюджета | За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО | За счет средств местного бюджета | За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО | За счет средств местного бюджета |  |
| 11 | Проектирование автономной блок – модульной котельной здания администрации. (переходящий) |  |  | МК №62/15 от 10.09.2015  ООО «286 Инженерный центр» | 0,00 | 268 160,00 | 0,00 | 268160,00 | 0,00 | 0,00 | Переходящий с 2015 г. |
| 22 | Проведение государственной экспертизы проектной документации на Строительство автономной блок – модульной котельной здания администрации (переходящий) |  |  | МК №62/15 от 10.09.2015  ООО «286 Инженерный центр» | 0,00 | 95000,00 | 0,00 | 95000,00 | 0,00 | 0,00 | Переходящий с 2015 г. |
| 33 | Строительство автономной блок – модульной котельной здания администрации. (переходящий) |  |  | МК №62/15 от 10.09.2015  ООО «286 Инженерный центр» | 0,00 | 2091240,00 | 0,00 | 2091240,00 | 0,00 | 0,00 | Переходящий с 2015 г. |
| 44 | Технические и эксплуатационные расходы на содержание модульной газовой котельной здания администрации |  |  |  | 0,00 | 350000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | После сдачи объекта. |
| 55 | Услуги строительного контроля |  |  |  | 0,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 56 | Услуги технического надзора |  |  |  | 0,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 0,00 | **3004400,00** | 0,00 | 2454400,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Ответственный исполнитель Мыслин С.С. – ведущий специалист по ЖКХ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 27.06.2018 года

Временно исполняющий обязанности главы администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Слинчак Р.А.

Дата