Приложение

к ежеквартальному отчету

на 01.07.2018 года

**Ежеквартальный отчет**

**Администрации муниципального образования Колтушское сельское поселение о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты»)**

**по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование проектов и мероприятий по их реализации** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы):**   **«Обеспечение функционирования и развития дорожной инфраструктуры муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2018 году»** | | | | | |
| 1. | Ремонт автомобильных дорог (МСУ 3-оз) мин.5% МБ | июль – ноябрь  2018г. | Администрация МО Колтушское СП | Ремонт автомобильных дорог (МСУ 3-оз) мин.5% МБ | На 01.07.2018 не исполнено. Планируется к исполнению в установлен -ный срок. |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | июль- сентябрь 2018г. | Администрация МО Колтушское СП | Заключение муниципального контракта | Ведутся работы по подготовке аукционной документации. |
| 1.2. | Выполнение работ по ремонту внутренней дорожной сети д. Колтуши, ул. Парковая и Парковый проезд | июль – ноябрь 2018г. | Подрядная организация | Ремонт внутренней дорожной сети д. Колтуши, ул. Парковая и Парковый проезд | На 01.07.2018 не исполнено. Планируется к исполнению в установлен -ный срок. |
| 1.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | август - ноябрь  2018г. | Администрация МО Колтушское СП | Акт приема-передачи объекта заказчику | На 01.07.2018 не исполнено. Планируется к исполнению в установлен -ный срок. |
| 1. **Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы):**   **«Обеспечение функционирования и развития дорожной инфраструктуры муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2018 году»** | | | | | |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  | Администрация МО Колтушское СП |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | ноябрь 2018г. | Администрация МО Колтушское СП | Выполнение муниципального контракта | На 01.07.2018 не исполнено. Планируется к исполнению в установлен- ный срок. |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности  предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,  в соответствии с Соглашением | Не позднее 3 числа, следующего за отчетным | Администрация МО Колтушское СП | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | отчет предоставлен 01.07.2018 года |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | июнь - июль 2018г. | Администрация МО Колтушское СП | Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур | На 01.07.2018 год коррекция МП не требуется |