**ОТЧЕТ**

**(ежеквартальный)**

**о достижении значения целевых показателей результативности и о расходах бюджета муниципального образования Колтушское сельского поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, источником финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета Ленинградской области, предоставляемая** **в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» по состоянию на 01.10.2018 года**

**(нарастающим итогом)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результативности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования | | | Исполнено на 01.10.2018 (нарастающим итогом) | | | Исполнено за последний квартал 2018 года | | | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей) |
| Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Ремонт внутренней дорожной сети в населенных пунктах: д. Колбино, местечко Карьер Мяглово, д. Красная Горка, д. Хязельки, д. Озерки, д. Ексолово, д. Канисты, д. Старая Пустошь, д. Новая Пустошь, д. Воейково, д. Вирки, д. Старая, д. Манушкино, д. Тавры, д. Аро | 7654,00кв.м | 0 | 2 478 663 | 2 230 796 | 247 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 230 796 |
| Ремонт уличного освещения в д. Орово | 9 опор, 9 светильников | 9 опор, 9 светильников | 222 216 | 199 994 | 22 222 | 215 400 | 193 860 | 21 540 | 215 400 | 193 860 | 21 540 | 6 134 |
| Изготовление информационного стенда и табличек с нумерацией домов, названием улиц в д. Лиголамби | стенд – 1  таблички - 27 | стенд – 1  таблички - 27 | 31 000 | 27 900 | 3 100 | 31 000 | 27 900 | 3 100 | 31 000 | 27 900 | 3 100 | 0 |
| Изготовление информационных стендов д. Мяглово | Стенд с картой деревни -2 шт, стенд для размещения информации – 3 шт. | 0 | 45 900 | 41 310 | 4 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 310 |
| Итого |  |  | 2 777 779 | 2 500 000 | 277 779 | 246 400 | 221 760 | 24 640 | 246 400 | 221 760 | 24 640 | 2 278 240 |

|  |  |
| --- | --- |
| Временно исполняющий обязанности  глава администрации поселения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Комарницкая  (подпись) (фамилия, инициалы)  Исполнитель: И.Н. Мясников\_\_\_\_  8-813-70-71-750 (фамилия, инициалы)  (номер телефона) |  |