ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Колтушское сельское поселение  на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз          «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» и  о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

по состоянию на 01.10.2018 года (нарастающим итогом)

| Наименование проектов | Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии | Сведения об объемах финансирования | Исполнено на 01.10.2018 года (нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 2018 года | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей)* | За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)* | За счет средств внебюджетных источников (рублей) * | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета муниципального образования (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета муниципального образования (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Ремонт автомобильных дорог (МСУ 3-оз) мин.5% МБ. Восстановление дорожного покрытия д. Колтуши, ул. 2-я Парковая и Парковый проезд (отсев) | 1 500 кв.м | 0 | 1 288 469,00 | 1 064 000,00 | 134 445,00 | 90 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 064 00,00 |
| Итого | 1 500 кв.м | 0 | 1 288 469, 00 | 1 064 000,00 | 134 445,00 | 90 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 064 00,00 |
| Временно исполняющий обязанности главы администрации муниципального образования ___________ А.В. Комарницкая |  |  |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| Исполнитель Мясников И.Н. (8-813-70-71-750) |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы, номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |

М.П.

Приложение

к ежеквартальному отчету

на 01.10.2018 года

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования Колтушское сельское поселение о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты»)

по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

|  | Наименование проектов и мероприятий по их реализации | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Обеспечение функционирования и развития дорожной инфраструктуры муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2018 году» |
| 1. | Ремонт автомобильных дорог (МСУ 3-оз) мин.5% МБ | июль – ноябрь 2018г. | Администрация МО Колтушское СП | Ремонт автомобильных дорог (МСУ 3-оз) мин.5% МБ | На 01.10.2018 не исполнено. Планируется к исполнению в установлен -ный срок. |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | июль- сентябрь 2018г. | Администрация МО Колтушское СП | Заключение муниципального контракта | Заключен МК № 49/18 от 24.августа 2018г. |
| 1.2. | Выполнение работ по ремонту внутренней дорожной сети д. Колтуши, ул. Парковая и Парковый проезд | июль – ноябрь 2018г. | Подрядная организация | Ремонт внутренней дорожной сети д. Колтуши, ул. Парковая и Парковый проезд | На 01.10.2018 не исполнено. Планируется к исполнению в установлен -ный срок. |
| 1.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | август - ноябрь 2018г. | Администрация МО Колтушское СП | Акт приема-передачи объекта заказчику | На 01.10.2018 не исполнено. Планируется к исполнению в установлен -ный срок. |
| Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «Обеспечение функционирования и развития дорожной инфраструктуры муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2018 году» |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  | Администрация МО Колтушское СП |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | ноябрь 2018г. | Администрация МО Колтушское СП | Выполнение муниципального контракта | На 01.10.2018 не исполнено. Планируется к исполнению в установлен- ный срок. |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением | Не позднее 3 числа, следующего за отчетным | Администрация МО Колтушское СП | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | отчет предоставлен 01.10.2018 года |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | июнь - июль 2018г. | Администрация МО Колтушское СП | Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур | На 01.10.2018 год коррекция МП не требуется |