**Приложение № 5**

**к постановлению № 483 от 10.10.2018**

**Отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«о ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования, развития инженерной и коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» за 2 квартал 2018 года»**

**Наименование муниципальной программы в соответствии с постановлением об ее утверждении**

Период реализации: **2018-2020 год**

Отчетный период: **с 01.01.2018 года по 30.09.2018 года.**

Постановление № 394 от 13.11.2017 г. с изменениями, внесенными постановлением администрации №382 от 14.08.2018 г., № 292 от 18.06.2018 г., №233 от 15.05.2018 г.

Реквизиты Постановления (дата, номер, наименование) об утверждении муниципальной программы (с изменениями)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, адрес выполнения работ | Исполнение графика реализации (выполнения) мероприятий муниципальной программы | исполнение мероприятий муниципальной программы | примечание |
| Дата утверждения и передачи согласованного технического задания и коммерческих предложений для формирования аукционной документации  | Срок размещения муниципального заказа в соответствии с планом-графиком | заключение МК на выполнение работ по объекту (№ МК, дата, наименование подрядчика) | ПЛАН, руб. | Принято бюджетных обязательств или сумма по МК, руб. | ФАКТВыполнено работ (услуг) по МК, руб. |
| За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО | За счет средств местного бюджета | За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО | За счет средств местного бюджета | За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО | За счет средств местного бюджета |   |
| 31 | Экспертиза проектно-сметной документации (распределительный газопровод)д.Аро (Ольховый пер., ул.Луговая, пер.Лесной ) |  |  |  | 0,00 | 900000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | После разработки проекта  |
| 42 | Проектирование схемы газоснабжения МО Колтушское СП | 06.2018 | 07.2018 | МК 45/18 от 28.08.2018 г. АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» | 0,00 | 835000,00 | 0,0 | 775000,00 | 0,0 | 0,0 | Ведутся работы |
| 53 | Разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов д. Озерки, д.Манушкино, д.Старая, д.Коркино, д. Хапо-Ое (ул. Шоссейная, д.1, 1а, 2,2а, 4), д.Озерки-1. |  |  | МК 86/15 от 07.10.2015 г. АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» | 0,00 | 7100000,00 | 0,00 | 7100000,00 | 0,00 | 0,00 | Расторгнут по соглашению сторон. |
| 4 | Услуги по ведению авторского надзора за строительством объекта: «Газификация частных домов в д. Красная горка, Куйворы, Кальтино» |  |  | Договор № 614/17 от 31.10.2017 г.ООО «СЗИ-Комплекс» | 0,00 | 34369,86 | 0,00 | 34369,86 | 0,00 | 0,00 | Переходящий с 2017 г. |
| 75 | Строительство газопровода для газификации частных домов в д. Красная Горка, Куйворы, Кальтино |  |  | МК 42/17 от 04.09.2017 г.ООО «Межрегионтеплострой» | 9463000,00 | 604010,00 | 9463000,00 | 604010,00 | 0,00 | 0,00 | Переходящий с 2017 г. |
| 86 | Строительство газопровода для газификации частных домов в д. Разметелево |  |  | МК 41/17 от 13.09.2017 г.ООО «ЭнергоСтройМонтаж» | 3601000,0 | 190396,70 | 3601000,0 | 190396,70 | 0,00 | 0,00 | Переходящий с 2017 г. |
| 7 | Услуги технического надзора (строительного контроля) за строительством объекта «Газификация частных домов в д. Красная Горка, Куйворы, Кальтино» |  |  | Договор № 69/17-С-ЮЛ от 14.11.2017 г.ООО «Леноблстрой» | 0,00 | 68600,00 | 0,00 | 68600,00 | 0,00 | 0,00 | Переходящий с 2017 г. |
| 8 | Услуги по ведению авторского надзора за строительством объекта: «Газификация частных домов в д. Разметелево» |  |  | Договор № А-15396 от 10.10.2017 г.ООО «СтройПроектКонсалтинг» | 0,00 | 7788,00 | 0,00 | 7788,00 | 0,00 | 0,00 | Переходящий с 2017 г. |
| 9 | Услуги технического надзора (строительного контроля) за строительством объекта «Газификация частных домов в д. Разметелево» |  |  | Договор № 68/17-С-ЮЛ от 14.11.2017 г.ООО «Леноблстрой» | 0,00 | 68600,00 | 0,00 | 68600,00 | 0,00 | 0,00 | Переходящий с 2017 г. |
| 10 | Разработка проектно-сметной документации и проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта: «Распределительный газопровод д.Аро (Ольховый пер., ул.Луговая, пер.Лесной) Всеволожского района Ленинградской области» |  |  |  | 0,00 | 2787430,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11 | Оказание услуг по расчету планируемого максимального часового расхода газа для проектирования линейного объекта: «Распределительный газопровод д.Аро (Ольховый пер., ул.Луговая, пер.Лесной) Всеволожского района Ленинградской области» и «Распределительный газопровод в д.Озерки» |  |  |  | 0,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |  |
| 12 | Экспертиза проектно-сметной документации (распределительный газопровод в д.Озерки) |  |  |  | 0,00 | 400000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 13 | Разработка проектно-сметной документации линейного объекта: «Распределительный газопровод в д.Озерки» |  |  |  | 0,00 | 769595,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 14 | Пуско-наладочные работы по присоединению и пуску распределительного газопровода д.Красная Горка |  |  |  | 0,00 | 500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | После сдачи объект и заключения договора на ТО. |
| 15 | Пуско-наладочные работы по присоединению и пуску распределительного газопровода д.Орово | 08.2018 | 09.2018 |  | 0,00 | 827934,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 16 | Оказание услуг по техническому обслуживанию газопровода в д.Орово | 07.2018 |  | Договор №108-4586-18 от 24.07.2018 г. ф-л АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» | 0,00 | 40404,06 | 0,00 | 40404,06 | 0,00 | 12121,22 |  |
| 17 | Пуско-наладочные работы по присоединению и пуску распределительного газопровода д.Разметелево |  |  |  | 0,00 | 500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | После сдачи объект и заключения договора на ТО. |
| 818 | Выполнение работ по технической эксплуатации (содержанию) уличного освещения в населенных пунктах МО Колтушское СП в период с 01.04.2018г. по 31.12.2018г. | 02.18 | 02.18 | МК 10/18 от 27.03.2018г. ООО «Светпром» | 0,00 | 3478106,25 | 0,00 | 3460715,47 | 0,00 | 2076293,73 |  |
| 819 | Выполнение работ по технической эксплуатации (содержанию) уличного освещения в населенных пунктах МО Колтушское СП в период с 01.01.2018г. по 31.03.2018г. | 11.17 | 11.17 | МК 02/18 от 27.12.2017г. ООО «Светпром» | 0,00 | 725000,00 | 0,00 | 725000,00 | 0,00 | 725000,00 |  |
| 920 | Устройство уличного освещения в д. Разметелево, Школьный переулок | 05.2018 | 06.2018 | МК №37/18 от 23.07.2018 г. ООО «Светпром» | 0,00 | 588399,00 | 0,0 | 588399,00 | 0,0 | 588399,00 |  |
| 121 | Устройство уличного освещения в д. Старая (2 контейнерные площадки +крайний и средний въезды) | 05.2018 | 06.2018 | МК №40/18 от 20.07.2018 г. ООО «Светпром» | 0,00 | 452021,00 | 0,0 | 452021,00 | 0,0 | 452021,00 |  |
| 122 | Устройство освещения контейнерных площадок в населенных пунктах на территории МО Колтушское СП |  |  |  | 0,00 | 550185,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | На 2019 г. |
| 123 | Устройство уличного освещения в д.Орово  | 04.2018 | 05.2018 | МК 25/18 от 29.05.2018 г. ООО «ПрофЭлектроСтрой» | 199994,0 | 238762,00 | 199994,00 | 60715,34 | 193860,00 | 21540,00 | Соглашение о расторжении МК  |
| 24 | Выполнение работ по устронению аварий на сетях электроснабжения к объектам: д.Колтуши ТП-2992-д.№4, местечко Карьер Мяглово (Кордон), д.Старая, Школьный пер., ТП-2150-дом №10  |  |  |  | 0,00 | 364300,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 25 | Услуги по техническому контролю и надзору |  |  |  | 0,00 | 50000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 26 | Оплата за электроснабжение уличного освещения в населенных пунктах МО Колтушское СП |  |  | Договор №47120000120376 от 01.01.2018 АО «ПСК» | 0,00 | 6500000,00 | 0,00 | 6500000,00 | 0,00 | 1612820,09 |  |
| 27 | Выполнение работ по ремонту уличного освещения в населенном пункте: д.Хязельки, д.10-д.27 | 05.2018 | 06.2018 | МК №38/18 от 23.07.2018 г.ООО «Светпром» | 0,00 | 336020,00 | 0,00 | 336020,00 | 0,00 | 336020,00 |  |
| 28 | Оказание услуги по разработке паспорта энергоэффективности и программы в области энергосбережения и повышения энергоэффективности МО Колтушское СП  | 06.2018 | 07.2018 | МК №46/18 от 28.08.2018г.ОООО «СибЭнергоСбережение 2030» | 0,00 | 80000,00 | 0,00 | 79600,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 29 | Выполнение работ по ремонту уличного освещения в населенном пункте: д.Аро, (Ольховый пер.)  | 05.2018 | 06.2018 | МК 39/18 от 20.07.2018г.ООО «Светпром» | 0,00 | 313531,00 | 0,00 | 313531,00 | 0,00 | 313531,00 |  |
| 30 | Оказание услуг по обслуживанию аварийных сетей на территории МО Колтушское СП |  |  |  | 0,00 | 300000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 31 | Устройство уличного освещения – электромонтажные работы по сборке, установке и подключению щита учета электроэнергии в д.Озерки |  |  |  | 0,00 | 24000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Не требуется |
| 32 | Выполнение работ по технической эксплуатации (содержанию) уличного освещения в населенных пунктах МО Колтушское СП в период с 01.01.2019 г. по 31.03.2019 г. | 10.2018 |  |  | 0,00 | 1215663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 33 | Оказание услуг по обслуживанию аварийных сетей на территории МО Колтушское СП в период с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. | 10.2018 |  |  | 0,00 | 300000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 34 | Прочие расходы |  |  |  | 0,00 | 100000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 5478,74 | Пени, штрафы |
| 35 | Выполнение работ по проектированию объекта: «Строительство инженерной (водоснабжение, газоснабжение, уличное освещение) и транспортной инфраструктуры территории в д.Озерки Всеволожского района Ленинградской области.  |  |  |  | 0,00 | 1400000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | После завершения процедуры расторжения МК 07/15 |
| 36 | Государственная экспертиза проекта по объекту: «Строительство инженерной (водоснабжение, газоснабжение, уличное освещение) и транспортной инфраструктуры территории в д.Озерки Всеволожского района Ленинградской области.  |  |  |  | 0,00 | 700000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | После разработки проекта |
| 37 | Проектирование инженерной инфраструктуры (транспортная инфраструктура, водоснабжение, водоотведение, уличное освещение, газификация) территории в д. Озерки Всеволожского муниципального района Ленинградской области |  |  | МК 07/15 от 16.03.2015 ООО «Коммунстройпроект» | 1197713,00 | 133079,47 | 1197713,00 | 133079,47 | 0,0 | 0,0 | Переходящий с 2015 г.Расторгнут с 19.03.2018  |
| 38 | Услуги по технологическому присоединению сетей уличного освещения д.Озерки (105-оз) |  |  |  | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 14461707,00 | 33533746,28 | 14461707,00 | 21538249,90 | 193860,00 | 6143224,78 |  |

Ответственный исполнитель Мыслин С.С. – ведущий специалист по ЖКХ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 01.10.2018 года