РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Ленинградская область

**Муниципальное образование Колтушское сельское поселение**

Всеволожского муниципального района

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.04.2019 № 301

д. Колтуши

|  |
| --- |
| Об организации и проведении месячника  по благоустройству и улучшению  санитарного состояния населенных  пунктов после зимнего периода в 2019 году |

В целях обеспечения чистоты и порядка в населенных пунктах муниципального образования и своевременной и качественной уборки территории после зимнего периода, повышения уровня благоустройства, а также в связи с подготовкой к празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. С 22 апреля 2019 года по 30 июня 2019 года организовать и провести ежегодный месячник по благоустройству территории населенных пунктов МО Колтушское СП.

2. Утвердить:

2.1. План мероприятий по проведению весеннего месячника по благоустройству и уборке территорий населенных пунктов в соответствии с Приложением 1.

2.2. Состав штаба по проведению весеннего месячника по благоустройству и уборке территорий населенных пунктов МО Колтушское СП (далее - Штаб) в соответствии с Приложением 2.

3. Возложить функции сбора, обобщения и анализа информации о выполнении объема работ в период проведения весеннего месячника на начальника Штаба.

4. Обеспечить участие в общем субботнике сотрудников администрации муниципального образования, муниципальных учреждений и предприятий, ТСЖ, ЖСК, организаций, обслуживающих жилищный фонд и осуществляющих содержание территории поселения.

5. Руководителям предприятий, организаций, учреждений, находящихся и осуществляющих деятельность на территории муниципального образования независимо от форм собственности, общественным советам деревень рекомендовать:

5.1. разработать планы мероприятий по проведению месячника по благоустройству территорий населенных пунктов;

5.2. привести в порядок фасады зданий, ограждения, организовать уборку и благоустройство закрепленных и прилегающих территорий, восстановить нарушенные в зимний период элементы благоустройства и дорожного хозяйства.

5.3. в первоочередном порядке организовать мероприятия по благоустройству памятных мест, воинских и братских захоронений, территорий, прилегающих к учреждениям образования, здравоохранения и культуры.

5.4. с 22.04.2019 года еженедельно по понедельникам, представлять начальнику Штаба (факс 8-813-70-72-350) информацию о выполненных работах по благоустройству и количеству участников, принявших участие в мероприятиях и работах, в соответствии с утвержденными формами.

6. Рекомендовать директорам МОБУ «Разметелевская СОШ», МОБУ «Колтушская СОШ» провести организационные мероприятия по привлечению к работам по уборке и благоустройству территории учащихся учебных учреждений.

7. Начальнику Штаба:

7.1. составить график проверки состояния территории и благоустройства с осмотром придомовых территорий многоквартирных домов и индивидуальных домовладений, внутриквартальных проездов и территорий предприятий и учреждений. Акты проверок представить на утверждение к 24.04.2019 года.

7.2. получить талоны на бесплатное размещение мусора на полигоне бытовых отходов на период проведения весеннего месячника по благоустройству в администрации МО «Всеволожский муниципальный район» (при наличии);

7.3. обеспечить организацию ежедневного вывоза собранного в ходе месячника мусора на лицензированные объекты размещения.

7.4. довести допредприятий, организаций, школ и иных учебных заведений задания по санитарной уборке и благоустройству прилегающих территорий.

7.5. организовать работы по санитарной уборке и благоустройству территорий, в том числе памятных и мемориальных мест, по ликвидации несанкционированных свалок, уборке детских и спортивных площадок, озеленению территорий и иным видам работ.

7.6. Обязать жителей, проживающих на территориях индивидуальной застройки, осуществить уборку участков и привести содержание территории и строений в соответствие с «Правилами благоустройства, содержания и обеспечения санитарного состояния территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

7.7. При выявлении нарушений в процессе проведения работ по весенней уборке, при неудовлетворительном содержании подведомственных территорий, составлять протоколы для привлечения нарушителей к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

7.8. Обеспечить участников месячника необходимым инвентарем, предусмотреть потребность в специальном транспорте и механизмах по уборке и вывозу мусора. Для транспортировки и размещения мусора привлекать организации, имеющие лицензии на обращение с опасными отходами.

8. ООО «ЖилКомСервис», ООО «ЖилКомСервис-2», ООО «УК «ЖКК Разметелево», ТСЖ «Верхняя», ТСЖ «Мегаполис-Колтуши», ТСЖ «Верхнее», ЖСК «Геолог», УК «Север», ТСН "ЖК Кальтино", ООО УК «Мир», ООО «Управление ЖКХ», ООО «УК Выборжец», ТСН «Верхняя 5/1», ТСН «Верхняя 5/2», ТСН «Ауринко Бор», ТСН «Улица Мира»:

8.1. В срок до 24.04.2019 года предоставить в администрацию план мероприятий по проведению весеннего месячника по благоустройству и уборке придомовых территорий.

8.2. Организовать уборку придомовой территории с участием населения.

8.3. Предоставить всем желающим принять участие в субботнике необходимый инвентарь.

9. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

10. Контроль за исполнением постановления оставляю за заместителем главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и безопасности Зыбина А.Ю.

Глава администрации А.В.Комарницкая

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1  к постановлению администрации  МО Колтушское СП  № 301 от 19.04.2019 г. |

**ПЛАН**

мероприятий по проведению весеннего месячника по благоустройству и уборке территорий населенных пунктов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Исполнители | Срок  выполнения |
| 1 | Организация проведения общего субботника в:  - дер. Разметелево  - дер. Хапо-Ое  - дер. Старая  - п. Воейково  - д. Колтуши | Руководители управляющих компаний, ТСЖ, ТСН | 22.04-03.05.2019 |
| 2 | Опубликование в муниципальной газете «Колтушский вестник» обращения к жителям населенных пунктов и руководителям организаций и предприятий, расположенных и осуществляющих свою деятельность на территории МО о приведении закрепленных территорий в соответствие с «Правилами благоустройства, содержания и обеспечения санитарного состояния территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» | Директор МКУ «Альтернатива»  Лукьяненко Т.Г. | 24.04.2019 |
| 3 | Отражение хода проведения месячника по благоустройству в средствах массовой информации | Директор МКУ «Альтернатива»  Лукьяненко Т.Г. | весь период |
| 4 | Получение талонов на бесплатный вывоз мусора на полигоны бытовых отходов на период проведения месячника (при наличии) | Ведущий специалист по благоустройству  Билибуха А.А. | до 22.04.2019 |
| 5 | Анализ и обобщение заявок (пожеланий) населения по посадке деревьев, кустарников. Представление обобщенных заявок в администрацию МО Колтушское СП | Руководители управляющих компаний | весь период |
| 6 | Обследование территории МО и составление реестров:  - «заброшенные земельные участки»;  -«участки, на территории которых имеются сгоревшие, разрушенные дома и другие объекты недвижимости»;  - «незакрепленные участки территории»;  - «несанкционированные свалки» | Ведущий специалист по землеустройству  Ширяев А.Г.  Ведущий специалист по ГО ЧС и безопасности  Анисимов И.С. | весь период |
| 7 | Вручение предписаний собственникам землевладений, неудовлетворительно содержащих территории о приведение их в соответствие с правилами санитарных и пожарных норм | Ведущий специалист по землеустройству  Ширяев А.Г.  Ведущий специалист по ГО ЧС и безопасности  Анисимов И.С. | 03.05.2019 |
| 8 | Организация ежедневного вывоза собранного в ходе месячника мусора на лицензированные объекты размещения, в том числе в день общего субботника. | Ведущий специалист по благоустройству  Билибуха А.А. | весь период |
| 9 | Ликвидация несанкционированных свалок | Ведущий специалист по благоустройству  Билибуха А.А. | весь период |
| 10 | Оформление и выдача предписаний руководителям предприятий, организаций, учреждений, старостам деревень с рекомендациями по приведению в соответствие с Правилами благоустройства, содержания и обеспечения санитарного состояния территории МО Колтушское СП, установки урн у входов, необходимости систематического окашивания территорий, уничтожения сорных растений (борщевика Сосновского), очистке мелиоративных каналов, лотков, придорожных кюветов, созданию противопожарных полос и барьеров | Главный специалист по управлению муниципальным имуществом  Соколова Е.Ф.  Ведущий специалист по ГО ЧС и безопасности  Анисимов И.С.  Ведущий специалист по землеустройству  Ширяев А.Г. | весь период |
| 11 | Оформление и выдача предписания директору Всеволожского ДРСУ об уборке и приведении в соответствие придорожной территории (обочин, кюветов) остановок общественного транспорта, восстановления дорожной разметки | Главный специалист по ЖКХ  Мясников И.Н. | весь период |
| 12 | Проведение санитарной декоративной обрезки деревьев и кустарников (высота кустарников 1,5 м) на закрепленных территориях | Руководители управляющих компаний, ТСЖ, ТСН | до 05.05.2019 |
| 13 | Ремонт и покраска газонных | Руководители управляющих компаний, ТСЖ, ТСН | весь период |
| 14 | Организация полива внутридворовых проездов в сухую погоду | Руководитель ООО «Сметсберг»  Иванов И.В. | весь период |
| 15 | Приведение в порядок, выравнивание, покраска внутриквартальных знаков и указателей, табличек с названиями улиц и домов | Руководители управляющих компаний, ТСЖ, ТСН | до 08.05.2019 |
| 16 | Восстановление уличного освещения и освещения входов в подъезды на подведомственной территории | Ануфриева С.А.  Руководители управляющих компаний, ТСЖ, ТСН | до 08.05.2019 |
| 17 | Ремонт и закрепление водосточных труб, водоотводящих устройств | Руководители управляющих компаний, ТСЖ, ТСН | до 08.05.2019 |
| 18 | Благоустройство памятных мест, воинских и братских захоронений. | Руководитель ООО «Сметсберг»  Иванов И.В. | до 07.05.2019 |

Приложение 2

к постановлению администрации

МО Колтушское СП

№ 301 от 19.04.2019 г.

**СОСТАВ**

штаба по проведению весеннего месячника по благоустройству и уборке территорий населенных пунктов МО Колтушское СП

**Руководители штаба:**

1. Начальник штаба – Зыбин Александр Юрьевич – заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и безопасности
2. Заместитель начальника штаба по транспорту – Мясников Иван Николаевич – главный специалист по ЖКХ
3. Заместитель начальника штаба по ликвидации ТБО – Билибуха Алексей Александрович– ведущий специалист по благоустройству

**Члены штаба:**

1. Анисимов Иван Святославович –ведущий специалист по ГО, ЧС и безопасности
2. Ширяев Александр Геннадьевич **–** ведущий специалист по землеустройству