РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Ленинградская область

Муниципальное образование Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

13.11.2019№792

д. Колтуши

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст.ст.21, 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов от 31.10.2017 № 64 (с изменениями, внесенными решениями от 15.01.2018 № 1, от 06.04. 2018 № 23), постановлением администрации от 10.12.2013 № 329 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Колтушское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (с изменениями, внесенными постановлениями от 30.10.2014 № 377, от 27.07.2017 № 248, от 31.10.2018 № 522, от 25.03.2019 № 215).

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное благоустройство территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (Приложение).
2. Разместить постановление на официальном сайте МО Колтушское СП.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и безопасности.

Глава администрации А. В. Комарницкая

Приложение

к постановлению администрации

МО Колтушское СП

№792от 13.11.2019

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

2019 год

**ПАСПОРТ**

муниципальной Программы

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (далее – Программа) |
| Основания для разработки муниципальной программы | Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», устав муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, Правила благоустройства территории, утвержденные решением совета депутатов МО Колтушское СП |
| Цели и задачи муниципальной программы | **Цель муниципальной программы:**  - обеспечение чистоты и порядка, создание комфортных условий для проживания населения на территории МО Колтушское СП, повышение эстетической выразительности объектов благоустройства.  **Задачи муниципальной программы:**  - проведение акарицидной обработки и энтомологической экспертизы;  - размещение и строительство новых объектов благоустройства;  - санитарная очистка и благоустройство территории МО Колтушское СП;  - проведение мероприятий по очистке территорий, засоренных борщевиком Сосновского; |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области |
| Ответственный за разработку муниципальной программы | Ведущий специалист по ЖКХ администрации МО Колтушское СП,  т. 8 (81370) 71-750 |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области |
| Соисполнитель муниципальной программы | Отсутствует |
| Срок реализации муниципальной программы | 2020 год |
| Мероприятия муниципальной программы | Основное мероприятие «Благоустройство территории  МО Колтушское СП», в т.ч.:  мероприятие 1. организация благоустройства территорий МО Колтушское СП:  - проведение акарицидной обработки и энтомологической экспертизы;  - ликвидация стихийных (несанкционированных) свалок;  - обработка почвы с целью удаления корневой системы борщевика Сосновского;  - оказание услуг по посадке цветочной рассады в вазонные комплексы, находящиеся в населенных пунктах д. Разметелево, д.Хапо-Ое, д. Старая, п. Воейково;  - устройство детских и спортивных площадок. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | 1.1. количество оборудованных детских и спортивных площадок, единиц;  1.2. площадь территории МО Колтушское СП, обработанной  от борщевика Сосновского, га. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | **Объем бюджетных ассигнований Программы на период 2020г. составляет – 7 115 547,35 рублей,** в том числе:  Из бюджета МО Колтушское СП – 7 115 547,35 рублей;  Из бюджета Ленинградской области – 0,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - повышение уровня благоустроенности территории населенных пунктов поселения;  - повышение качества условий проживания населения на территории МО Колтушское СП;  - улучшение санитарного состояния и экологического состояния территории МО Колтушское СП;  - сокращение площади территорий, засоренных борщевиком Сосновского. |

**1. Общая характеристика сферы**

Природно-климатические условия муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, его географическое положение и рельеф создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территории.

Для решения вопросов благоустройства требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления всех уровней с привлечением населения, организаций и предприятий, наличие финансовых средств из источников всех уровней, что обуславливает необходимость разработки и применения данной программы.

По состоянию на 01.01.2019 года население МО Колтушское СП составляет

29 017 человек.

На территории МО Колтушское СП находится 30 детских и спортивных площадок, 6 памятных мест и воинских захоронений.

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населённых пунктов.

В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем.

Благоустройство некоторых населенных пунктов поселения не отвечает современным требованиям.

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей населенных пунктов на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий.

По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов, особенно – в частном секторе.

Работы по благоустройству населённых пунктов поселения не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. До настоящего времени не налажена должным образом работа специализированных предприятий по заключению договоров на вывоз мусора с гражданами, проживающими в частном секторе МО Колтушское СП.

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населённых пунктов поселения.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти.

Данная муниципальная программа направлена на повышение уровня комплексного благоустройства территорий МО Колтушское СП.

**2. Цели и задачи программы**

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания и временного пребывания, а уровень их износа продолжает увеличиваться.Ремонт имеющихся и создание новых объектов благоустройства в сложившихся условиях является ключевой задачей органов местного самоуправления.

В рамках целевой программы «Комплексное благоустройство территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» планируется проведение комплексного благоустройстванаселенных пунктов поселения с оборудованием детских и спортивных площадок, созданием новых газонов, цветников, клумб.

*Цели Программы:*

- обеспечение чистоты и порядка, создание комфортных условий для проживания населения на территории МО Колтушское СП, повышение эстетической выразительности объектов благоустройства.

*Задачи Программы:*

- проведение акарицидной обработки и энтомологической экспертизы;

- размещение и строительство новых объектов благоустройства;

- санитарная очистка и благоустройство территории МО Колтушское СП;

- проведение мероприятий по очистке территорий, засоренных борщевиком Сосновского.

**3. Прогноз конечных результатов**

Повышение уровня благоустроенности территории населенных пунктов поселения.

Повышение качества условий проживания населения на территории МО Колтушское СП.

Улучшение санитарного состояния и экологического состояния территории МО Колтушское СП.

Сокращение площади территорий, засоренных борщевиком Сосновского.

**4.Сроки реализации Программы**

Срок реализации Программы – 2020 год.

**5. Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измерения | Значение целевого показателя  на 2020 год |
| **Цель: организация благоустройства территорий МО Колтушское СП** | | |
| количество оборудованных детских и спортивных площадок | ед. | 30 |
| площадь территории МО Колтушское СП, обработанной от борщевика Сосновского | га. | 137.9 |

**6. Перечень основных мероприятий и ресурсное обеспечение Программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п** | **наименование и вид работ** |  | **2020 год** | | **Соисполнитель муниципальной программы** |
| **Всего:** | **наименование бюджета** | |
| **местный** | **ЛО** |
| **Мероприятие 1. "Благоустройство территории МО Колтушское СП"** | | | | | |
| **мероприятие 1.1. организация благоустройства территорий МО Колтушское СП** | | | | | |
| 1 | Оказание услуг по поставке садово-парковых диванов, урн железобетонных. | 257 280,00 | 257 280,00 |  |  |
| 2 | ликвидация стихийных (несанкционированных) свалок, в том числе в рамках месячника (санитарной очистки территории) по благоустройству | 2 161 740,00 | 2 161 740,00 |  |  |
| 3 | восстановительный ремонт оборудования детских и спортивных площадок | 100 000,00 | 100 000,00 |  |  |
| 4 | устройство детских площадок (д.Разметелево, 8Д; 4Д; д. Старая, пер. Школьный 22/2Д; д. Ексолово, 36Д; д. Озерки, 28Д; д. Мяглово, д. Манушкино | 2 938 934,32 | 2 938 934,32 |  |  |
| 5 | Устройство спортивной площадки (теневой навес, тренажеры) в д. Хапо-Ое | 568 823,72 | 568 823,72 |  |  |
| 6 | оказание услуг по посадке цветочной рассады в вазонные комплексы, находящиеся в населенных пунктах д. Разметелево, д.Хапо-Ое, д.Старая, п.Воейково | 95 896 ,00 | 95 896 ,00 |  |  |
| 7 | Приобретение изделий и материалов необходимых для устранений возникающих нарушений благоустройства на территории МО Колтушское СП | 100 000,00 | 100 000,00 |  |  |
| 8 | Закупка цветочной рассады для посадки в вазонные комплексы | 46 385,00 | 46 385,00 |  |  |
| 9 | работы по проведению мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского химическим способом | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |  |
| 10 | Оказание услуг по оценке эффективности проведения комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |  |
| 11 | Оказание услуг по акарицидной обработке и профилактической дезинфекции (энтомологическая экспертиза) территорий МО Колтушское СП | 94 116,31 | 94 116,31 |  |  |
| 12 | Приобретение мобильного автогородка (ПДД) | 322 372,00 | 322 372,00 |  |  |
|  | **Итого:** | **7 115 547,35** | **7 115 547,35** | **0,00** | **-** |

**7. Основные меры правового регулирования Программы.**

Требуется внесение изменений в Правила благоустройства территории МО Колтушское СП

**8. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы**

В результате выполнения Программы ожидается достижение следующих показателей результативности:

- повышение уровня благоустроенности территории населенных пунктов поселения;

- повышение качества условий проживания населения на территории МО Колтушское СП;

- улучшение санитарного состояния и экологического состояния территории МО Колтушское СП;

- сокращение площади территорий, засоренных борщевиком Сосновского.

Ожидаемые конечные результаты Программы связаны с обеспечением надежной работы объектов благоустройства, экологической безопасности, эстетическими и другими свойствами в целом, улучшающими вид территории поселения.

**9. Оценка эффективности реализации программы**

Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Колтушское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 10.12.2013 г. № 329 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Колтушское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (с изменениями, внесенными постановлениями № 377 от 30.10.2014, № 248 от 27.07.2017, № 522 от 31.10.2018, № 215 от 25.03.2019).

Контроль за реализацией Программы осуществляется заместителем главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и безопасности.