РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Ленинградская область

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

№ 118 от 17 апреля 2017 г.

д. Колтуши

|  |
| --- |
| Об организации и проведении месячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния населенных пунктов после зимнего периода в 2017 году |

 В целях обеспечения чистоты и порядка в населенных пунктах муниципального образования и своевременной и качественной уборки территории после зимнего периода, повышения уровня благоустройства, а также в связи с подготовкой к празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. С 24 апреля 2017 года по 15 июня2017 года организовать и провести ежегодный месячник по благоустройству территории населенных пунктов МО Колтушское СП.
2. Утвердить:

2.1. План мероприятий по проведению весеннего месячника по благоустройству и уборке территорий населенных пунктов в соответствии с Приложением 1.

2.2. Состав штаба по проведению весеннего месячника по благоустройству и уборке территорий населенных пунктов МО Колтушское СП в соответствии с Приложением 2.

2.3. Обращение к жителям МО Колтушское СП об участии в мероприятиях по озеленению и благоустройству придомовых территорий и участков в соответствии с Приложением 3.

2.4. Уведомление к землевладельцам в соответствии с Приложением 4.

2.5. Формы отчетности в соответствии с Приложением 5.

 - о ходе проведения весеннего месячника по благоустройству, озеленению и уборке территории после зимнего периода;

 - об участниках весенних работ по благоустройству;

1. Возложить функции сбора, обобщения и анализа информации о выполнении объема работ в период проведения весеннего месячника на начальника штаба.
2. Обеспечить участие в общем субботнике сотрудников администрации муниципального образования, муниципальных учреждений и предприятий, ТСЖ, ЖСК, обслуживающих жилищный фонд и содержащих территорию поселения.
3. Руководителям предприятий, организаций, учреждений, находящихся и осуществляющих деятельность на территории муниципального образования независимо от форм собственности, старостам деревень рекомендовать:

5.1. разработать планы мероприятий по проведению месячника по благоустройству территорий населенных пунктов;

5.2. привести в порядок фасады зданий, ограждения, организовать уборку и благоустройство закрепленных и прилегающих территорий, восстановить нарушенные в зимний период элементы благоустройства и дорожного хозяйства.

5.3. в первоочередном порядке организовать мероприятия по благоустройству памятных мест, воинских и братских захоронений, территорий, прилегающих к учреждениям образования, здравоохранения и культуры.

5.4. с 20.04.2017 еженедельно по понедельникам, представлять начальнику Штаба (факс 8-813-70-72-350) информацию о выполненных работах по благоустройству и количеству участников, принявших участие в мероприятиях и работах, в соответствии с утвержденными формами.

1. Рекомендовать директорам МОУ «Разметелевская СОШ», МОУ «Колтушская СОШ» провести организационные мероприятия по привлечению к работам по уборке и благоустройству территории учащихся учебных учреждений.
2. Начальнику штаба по благоустройству:

7.1. составить график проверки состояния территории и благоустройства с осмотром придомовых территорий многоквартирных домов и индивидуальных домовладений, внутриквартальных проездов и территорий предприятий и учреждений. Акты проверок представить на утверждение к 24.04.2017

7.2. получить талоны на бесплатное размещение мусора на полигоне бытовых отходов на период проведения весеннего месячника по благоустройству в администрации МО «Всеволожский муниципальный район» (при наличии);

7.3. обеспечить организацию ежедневного вывоза собранного в ходе месячника мусора на лицензированные объекты размещения.

7.4. довести допредприятий, организаций, школ и иных учебных заведений задания по санитарной уборке и благоустройству прилегающих территорий.

7.5. организовать работы по санитарной уборке и благоустройству территорий, в том числе памятных и мемориальных мест, по ликвидации несанкционированных свалок, уборке детских и спортивных площадок, озеленению территорий и иным видам работ.

7.6. Обязать жителей, проживающих на территориях индивидуальной застройки, осуществить уборку участков и привести содержание территории и строений в соответствие с «Правилами благоустройства, содержания и обеспечения санитарного состояния и организации уборки территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

7.7. При выявлении нарушений в процессе проведения работ по весенней уборке, при неудовлетворительном содержании подведомственных территорий, составлять протоколы для привлечения нарушителей к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

7.8. Обеспечить участников месячника необходимым инвентарем, предусмотреть потребность в специальном транспорте и механизмах по уборке и вывозу мусора. Для транспортировки и размещения мусора привлекать организации, имеющие лицензии на обращение с опасными отходами.

8. Организациям и предприятиям ООО «ЖилКомСервис», ООО «ЖилКомСервис-2», ООО «УК «ЖКК Разметелево», ТСЖ «Верхняя», ТСЖ «Мегаполис-Колтуши», ТСЖ «Верхнее», ЖСК «Геолог», УК «Север», ТСЖ "Кальтино", ООО «ВодоТеплоМир», ООО «Управление ЖКХ»; ООО «УК Выборжец», ТСН «Верхняя 5/1», ТСН «Верхняя 5/2»:

8.1. В срок до 21.04.2017 предоставить в администрацию план мероприятий по проведению весеннего месячника по благоустройству и уборке придомовых территорий.

8.2. Организовать уборку придомовой территории с участием населения.

12. Настоящее постановление опубликовать в газете «Колтушский вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования.

13. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ и безопасности Слинчака Р.А.

Глава администрации А.О. Знаменский

|  |  |
| --- | --- |
| . | Приложение № 1утверждено постановлением№ 118 от 17 апреля 2017 г. |

 **ПЛАН**

мероприятий по проведению весеннего месячника по благоустройству и уборке территорий населенных пунктов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Исполнители | Сроквыполнения |
| 1 | Подготовка проекта постановления главы администрации о проведении весеннего месячника по благоустройству | Соколова Е.Ф. | до 11.04 |
| 2 | Организация проведения общего субботника в:- дер. Разметелево- дер. Хапо-Ое- дер. Старая- п. Воейково- д. Колтуши | Можар Г.Г.Туманов О.Л. | 24.04-30.04 |
| 3 | Опубликование в муниципальной газете «Колтушский вестник» обращение к жителям населенных пунктов и руководителям организаций и предприятий, расположенных и осуществляющих свою деятельность на территории МО о приведении закрепленных территорий в соответствие с «Правилами благоустройства, содержания и обеспечения санитарного состояния и организации уборки территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» | Денисов Д.В. | 20.04 |
| 4 | Отражение хода проведения месячника по благоустройству в средствах массовой информации | Денисов Д.В. | весь период |
| 5 | Составление графика проверки состояния территорий и благоустройства с осмотром придомовых территорий многоквартирных домов и индивидуальных домовладений, внутриквартальных проездов и территорий | Слинчак Р.А. | до 17.04 |
| 6 | Получение талонов на бесплатный вывоз мусора на полигоны бытовых отходов на период проведения месячника | Соколова Е.Ф. | до 20.04 |
| 7 | Анализ и обобщение заявок (пожеланий) населения по посадке деревьев, кустарников. Представление обобщенных заявок в администрацию МО Колтушское СП | Можар Г.Г.Туманов О.Л. | весь период |
| 8 | Обследование территории МО и составление реестров:- «заброшенные (неухаживаемые) земельные участки»;- «участки на территории которых имеются сгоревшие, разрушенные дома и другие объекты недвижимости»;- «незакрепленные участки территории»;- «несанкционированные свалки» | Ширяев А.Г.Анисимов И.С. | весь период |
| 9 | Подготовка ходатайства в Правительство Ленинградской области о рассмотрении вопроса о лишении прав на земельные участки, попадающие под данную категорию в соответствии с требованиями нормативных актов  | Ширяев А.Г. | весь период |
| 10 | Вручение предписаний собственниками землевладений, неудовлетворительно содержащих территории о приведение их в соответствие с правилами санитарных и пожарных норм | Ширяев А.Г.Анисимов И.С. | 30.04 |
| 11 | Организация ежедневного вывоза собранного в ходе месячника мусора на лицензированные объекты размещения, в том числе в день общего субботника. | Иванов И.В. | весь период |
| 12 | Ликвидация несанкционированных свалок  | Иванов И.В. | весь 2017 год |
| 13 | Оформление и выдача предписаний руководителям предприятий, организаций, учреждений, старостам деревень с рекомендациями по приведению в соответствие с Правилам содержания закрепленных территорий, установки урн у входов, необходимости систематического окашивания территорий, уничтожения сорных растений (борщевика), очистке мелиоративных каналов, лотков, придорожных кюветов, созданию противопожарных полос и барьеров | Соколова Е.Ф.Анисимов И.С.Ширяев А.Г. | весь период |
| 14 | Оформление и выдача предписания директору Всеволожского ДРСУ об уборке и приведении в соответствие придорожной территории (обочин, кюветов) остановок общественного транспорта, восстановления дорожной разметки | Соколова Е.Ф. | весь период |
| 15 | Проведение санитарной декоративной обрезки деревьев и кустарников (высота кустарников 1,5 м) на закрепленных территориях  | Можар Г.Г.Туманов О.Л.Председатели ТСЖИванов И.В. | 05.05 |
| 16 | Ремонт и покраска газонных и дорожных ограждений | Можар Г.Г.Туманов О.Л.Председатели ТСЖИванов И.В. | весь период |
| 17 | Организация полива внутридворовых проездов в сухую погоду | Иванов И.В. | весь период |
| 18 | Приведение в порядок, выравнивание, покраска внутриквартальных знаков и указателей, табличек с названиями улиц и домов | Можар Г.Г.Туманов О.Л.Председатели ТСЖ | до 08.05 |
| 19 | Восстановление уличного освещения и освещения входов в подъезды | Ануфриева С.А.Можар Г.Г.Туманов О.Л.Председатели ТСЖ | до 08.05 |
| 20 | Ремонт и закрепление водосточных труб, водоотводящих устройств | Можар Г.Г.Туманов О.Л.Председатели ТСЖ | до 08.05 |
| 21 | Благоустройство памятных мест, воинских и братских захоронений. | Иванов И.В. | до 08.05 |

Приложение № 2

утверждено постановлением

№ 118 от 17 апреля 2017 г.

**СОСТАВ**

штаба по проведению весеннего месячника по благоустройству и уборке территорий населенных пунктов

**Руководители штаба:**

1. Начальник штаба – Слинчак Роман Александрович – заместитель главы администрации по ЖКХ и безопасности
2. Заместитель начальника штаба – Соколова Елена Федоровна – ведущий специалист администрации
3. Заместитель начальника штаба по транспорту – Иванов Ильдар Витальевич – генеральный директор ООО «Сметсберг»

**Члены штаба:**

1. Анисимов Иван Святославович –специалист 1 категории по ГО и ЧС, безопасности и муниципальному жилищному контролю.
2. Ширяев Александр Геннадьевич **–** ведущий специалист по благоустройству и муниципальному земельному контролю.

Приложение № 3

утверждено постановлением

№ 118 от 17 апреля 2017 г.

**Обращение к жителям МО Колтушское СП**

**Уважаемые граждане!**

С 24 апреля 2017 года по 15 июня 2017 года в нашем муниципальном образовании проводится ежегодный весенний месячник по благоустройству, озеленению и уборке территорий после зимнего периода, в апреле завершаются мероприятия по подготовке к празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Коммунальные службы уже начали работу по приведению в порядок территории населенных пунктов. В работах уже участвуют работники ООО «УК «ЖКК Разметелево», ООО «ЖилКомСервис», ООО «Сметсберг» и другие.

Администрация МО Колтушское СП благодарит всех жителей, которые проявили понимание и уже внесли свой посильный вклад в работу по улучшению санитарного состояния территории и благоустройства.

В апреле – мае предстоит за короткий срок выполнить большой объем работ по уборке и благоустройству территории после зимнего периода, очистить от мусора дворы, вымыть в домах окна, привести в порядок фасады, провести санитарную обрезку деревьев и кустарников, посадить зеленые насаждения.

Администрация муниципального образования приглашает всех жителей принять участие с 24.04.2017 года в весеннем месячнике благоустройства и внести свой вклад в благоустройство дворов, очистку территорий домовладений, предприятий, учреждений и учебных заведений.

Приглашаем всех принять участие в весеннем месячнике по благоустройству и выйти на субботники.

Начало субботника – 10.00.

О несанкционированных свалках мусора, по другим вопросам, связанным с санитарным состоянием территорий МО Колтушское СП, Вы можете позвонить в штаб по проведению субботника по телефону: № 71-750, 72-080.

Вместе мы сделаем наши дворы краше!

**Администрация**

**МО Колтушское СП**

Приложение № 4

утверждено постановлением

№ 118 от 17 апреля 2017 г.

**Уважаемые собственники земельных участков!**

 С 24 апреля 2017 года по 15 июня 2017 года на территории МО Колтушское СП проводится ежегодный весенний месячник по благоустройству и уборке территорий после зимнего периода, в апреле завершается работа по подготовке к празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В связи с этим, с целью обеспечения чистоты и порядка в населенных пунктах, надлежит привести принадлежащие Вам участки в соответствие с требованиями Правил санитарного содержания и уборки территории, утвержденные решением Совета депутатов.

- осуществить очистку участка прилегающей территории в соответствии с планом застройки участка **на ширину не менее 10 метров** свободного пространства по периметру;

- прочистить проходящие через участки водотоки, а также водосточные канавы в границах участков, на прилегающих улицах и проездах;

- окрасить наружные заборы;

- провести санитарную обрезку кустарников и деревьев;

- содержать в надлежащем порядке съезды (выезды) с дорог общего пользования к территориям индивидуальной застройки.

Нарушение Правил санитарного содержания и уборки влечет за собой административную, гражданско-правовую и уголовную ответственность.

**Администрация**

**МО Колтушское СП**

Приложение № 5

утверждено постановлением

№ 118 от 17 апреля 2017 г.

Сведения

о ходе проведения весеннего месячника

по благоустройству озеленению и уборке

территории после зимнего периода

(нарастающим итогом)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Уборка территории(кв.м) | Посажено деревьев (шт.) | Посажено кустов (шт.) | Общее количество автотранспорта задействованного в работах |
| Всего | В том числе (кв.м) |
| Дворовые уличные территории | Скверы | Иные территории |
|  |  |  |  |  |  |  |

 Сведения

 об участниках весенних работ

 по благоустройству по состоянию на \_\_\_ \_\_\_\_ 2017 г.

 (нарастающим итогом)

|  |  |
| --- | --- |
| Общее число участников (человек) | В том числе: |
| Жители | Работники предприятия | Учащиеся | Иные участники |
|  |  |  |  |  |