РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Ленинградская область

Муниципальное образование Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

22.11.2022№1010

д. Колтуши

|  |
| --- |
| Об утверждении краткосрочного муниципального плана реализации региональной программы капитальногоремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2023, 2024 и 2025 годах  |

В соответствии с постановлениями Правительства Ленинградской области от 27.03.2018 № 105 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения краткосрочных планов реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы, и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области», от 29.07.2022 года № 534 «О Краткосрочном плане реализации в 2023, 2024 и 2025 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014-2043 годы»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить прилагаемый краткосрочный муниципальный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2023, 2024 и 2025 годах (Приложение 1).

 2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Колтушский вестник» и размещению на официальном сайте муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области (<http://mo-koltushi.ru/>) для сведения.

1. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ и безопасности.

Глава администрации А.В. Комарницкая

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приложение 1 к постановлениюадминистрации МО Колтушское СПот 22.11.2022 №1010**Краткосрочный муниципальный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в 2023, 2024 и 2025 годах.** |
| Раздел I. Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2023, 2024, 2025 годах  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципального района  | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома (далее-МКД)  | Уникальный номер адреса объекта адресации в государственном адресном реестре (Код ФИАС) | Способ формирования фонда капитального ремонта | Объект культурного наследия (ОКН) | Год ввода в эксплуатацию | Площадь МКД, м2 | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Количество лифтов | Количество зарегистрированных жителей, человек | ОКТМО |
|  в МКД | требующих замены |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | Дер. Кальтино, д. 1 | 1757c2aa-f9fc-4676-acbd-6efbcc5b41d7 | РО |   | 1967 | 618,31 |   | 2 |   |   |   |   | 41612000 |
| 2 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | Дер. Кальтино, д. 2 | f539aaff-2bc3-42ad-bccd-6b47de19aa15 | РО |   | 1967 | 622,82 |   | 2 |   |   |   |   | 41612000 |
| 3 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | Дер. Разметелево, д. 1 | f262bdfc-d4b0-437d-8009-a1dcd19a8085 | РО |   | 1962 | 1491 |   | 3 |   |   |   |   | 41612000 |
| 4 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | Дер. Разметелево, д. 2 | 21390bee-1a39-4ff0-9606-62727e132272 | РО |   | 1962 | 1526 |   | 3 |   |   |   |   | 41612000 |
| 5 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | Дер. Разметелево, д. 3 | c0d9b50c-9c04-46e6-89c5-a58f425d8eb7 | РО |   | 1962 | 1516 |   | 3 |   |   |   |   | 41612000 |
| 6 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | Дер. Разметелево, д. 5 | ecbafa87-8a30-45d3-8dd0-1545dca27e2e | РО |   | 1962 | 959 |   | 3 |   |   |   |   | 41612000 |
| 7 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | Дер. Разметелево, д. 6 | 3418f6f6-1d54-435a-b85c-921546c3f5b1 | РО |   | 1962 | 959 |   | 3 |   |   |   |   | 41612000 |
| 8 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | Дер. Старая, д. 1 | 36dcbf91-1735-4717-8f3e-c0137cc6b464 | РО |   | 1964 | 656,5 |   | 2 |   |   |   |   | 41612000 |
| 9 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | Дер. Старая, д. 3 | 99cdf2b8-9b73-4567-9c4b-9620c632502e | РО |   | 1967 | 652,6 |   | 2 |   |   |   |   | 41612000 |
| 10 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | Дер. Старая, д. 5 | 3f75ed5b-560d-49e9-8817-67577a927a3f | РО |   | 1964 | 648,3 |   | 2 |   |   |   |   | 41612000 |
| 11 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | Дер. Старая, д. 7 | 41e13bfe-47b2-4121-9eba-a3efa660d59b | РО |   | 1961 | 472,4 |   | 2 |   |   |   |   | 41612000 |
| 12 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | Дер. Старая, д. 9 | b090a86b-8edb-45e1-a10d-8d26353054d3 | РО |   | 1962 | 522,2 |   | 2 |   |   |   |   | 41612000 |
| 13 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | Дер. Старая, пер. Школьный, д. 12 | ca763f2c-b316-40ad-962d-99be136a2477 | РО |   | 1969 | 4458,94 |   | 5 |   |   |   |   | 41612000 |
| 14 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | Дер. Старая, пер. Школьный, д. 14 | 36563ce0-4b4c-412c-8828-358816600c8c | РО |   | 1969 | 3620,1 |   | 5 |   |   |   |   | 41612000 |
| 15 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | Дер. Старая, пер. Школьный, д. 16 | ef100e3f-6f81-49ba-8dd2-d9e43c758603 | РО |   | 1976 | 1687,6 |   | 5 |   |   |   |   | 41612000 |
| 16 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | Дер. Старая, пер. Школьный, д. 20 | 93d2c32b-03eb-49fd-80b0-093d0206a7f6 | РО |   | 1977 | 1438,5 |   | 5 |   |   |   |   | 41612000 |
| 17 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | Дер. Старая, ул. Верхняя, д. 16 | 23afdb3d-0fac-4b2c-9e0a-9f72518517ff | РО |   | 1992 | 16048,5 |   | 9 |   | 7 |   |   | 41612000 |
| 18 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | Дер. Старая, ул. Верхняя, д. 20 | 9f0bd508-55c4-4679-b78d-94afc9f46388 | РО |   | 1999 | 4903,5 |   | 7 |   | 3 |   |   | 41612000 |
| 19 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | Дер. Старая, ул. Верхняя, д. 22 | 119b5224-c5b8-4dce-a0f8-d770480275a8 | РО |   | 2000 | 7361,4 |   | 9 |   | 6 |   |   | 41612000 |
| 20 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | Дер. Хапо-Ое, д. 1 | 8ac244c9-d28b-4243-a14b-f1b757aeb0b3 | РО |   | 1967 | 604 |   | 2 |   |   |   |   | 41612000 |
| 21 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | Дер. Хапо-Ое, д. 2 | 5a130cb4-c2c4-4743-8d96-bb89131f890f | РО |   | 1967 | 601 |   | 2 |   |   |   |   | 41612000 |
| 22 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | Пос. Воейково, д. 7 | 9b564d31-001f-4a2d-81fe-6bc100081280 | РО |   | 1936 | 951,9 |   | 2 |   |   |   |   | 41612000 |
| 23 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | Пос. Воейково, д. 1 | bbcbd7fd-7e0d-4376-a53e-5def18947af4 | РО |   | 1965 | 1911,2 |   | 3 |   |   |   |   | 41612000 |
| 24 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | Пос. Воейково, д. 13 | 804ec1eb-d801-4437-9d94-4445346d44e7 | РО |   | 1936 | 1046,5 |   | 2 |   |   |   |   | 41612000 |
| 25 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | Пос. Воейково, д. 2 | e5837c9a-1ae2-4da7-a378-9854d4900f45 | РО |   | 1936 | 419,1 |   | 2 |   |   |   |   | 41612000 |
| 26 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | Пос. Воейково, д. 3 | 34258f4d-1e3e-4672-b9d9-320dfa3ad4bb | РО |   | 1976 | 3214,3 |   | 4 |   |   |   |   | 41612000 |
| 27 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | Пос. Воейково, д. 39 | 2741d3cc-cc9b-433d-b315-d811d9d7894e | РО |   | 1965 | 230,81 |   | 1 |   |   |   |   | 41612000 |
| 28 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | Пос. Воейково, д. 5 | 3d8afffc-bc7d-4a99-89cd-2edb9e558de4 | РО |   | 1976 | 3214,3 |   | 4 |   |   |   |   | 41612000 |
| 29 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | Пос. Воейково, д. 9 | 065b09cb-85f3-41c5-8427-5b37a6602fe7 | РО |   | 1983 | 1459,1 |   | 3 |   |   |   |   | 41612000 |
| 30 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | С. Павлово, ул. Быкова, д. 13 | 677ea9cd-e81d-4d5e-b940-14e4c8551cec | РО |   | 1965 | 4545 |   | 5 |   |   |   |   | 41612000 |
| 31 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | С. Павлово, ул. Быкова, д. 15 | 685a1dea-0b51-4e38-af26-fbd53d21fce2 | РО |   | 1964 | 2926 |   | 5 |   |   |   |   | 41612000 |
| 32 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | С. Павлово, ул. Быкова, д. 19а | e051c333-3cdc-4f24-9332-884e27c10878 | РО |   | 1962 | 3098 |   | 4 |   |   |   |   | 41612000 |
| 33 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | С. Павлово, ул. Быкова, д. 19б | 1d4a970c-fb68-4dde-8f06-25fb0a24f027 | РО | ОКН | 1962 | 855,7 |   | 3 |   |   |   |   | 41612000 |
| 34 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | С. Павлово, ул. Быкова, д. 21 | a0ee496c-a240-4f9b-bf5f-a7c4764c219f | РО | ОКН | 1956 | 1589,3 |   | 2 |   |   |   |   | 41612000 |
| 35 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | С. Павлово, ул. Быкова, д. 21а | ec66fd57-32a7-4d1d-85fd-c92cc0c9133f | РО |   | 1962 | 3118 |   | 4 |   |   |   |   | 41612000 |
| 36 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | С. Павлово, ул. Быкова, д. 21б | 3eb6acb6-ab55-439d-9ccf-e404196e076f | РО | ОКН | 1956 | 824,34 |   | 3 |   |   |   |   | 41612000 |
| 37 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | С. Павлово, ул. Быкова, д. 23 | 95d06530-4152-4ff4-8ba4-db77b0a66521 | РО | ОКН | 1954 | 1976,8 |   | 2 |   |   |   |   | 41612000 |
| 38 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | С. Павлово, ул. Быкова, д. 25 | 1fa540b1-fa86-43e6-8214-17ed9e9976bb | РО |   | 1972 | 7163,3 |   | 5 |   |   |   |   | 41612000 |
| 39 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | С. Павлово, ул. Быкова, д. 27 | d3e61d78-0389-41d2-8667-465e3d8c6e41 | РО |   | 1957 | 1906,6 |   | 3 |   |   |   |   | 41612000 |
| 40 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | С. Павлово, ул. Быкова, д. 31 | 766d8c9e-7caa-40c9-9085-3039f71346ba | РО |   | 1956 | 1930,1 |   | 2 |   |   |   |   | 41612000 |
| 41 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | С. Павлово, ул. Быкова, д. 35 | 0598b35a-4dbe-4768-8ce2-14ebd9a59c20 | РО |   | 1968 | 7173,9 |   | 5 |   |   |   |   | 41612000 |
| 42 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | С. Павлово, ул. Быкова, д. 37 | 1f66b9d3-65e2-42bf-9172-3de4fcae020c | РО |   | 1973 | 828,8 |   | 2 |   |   |   |   | 41612000 |

Раздел II. Стоимость проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2023,2024,2025 годах

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Год выполнения работ | Наименование муниципального района | Наименование муниципального образования | Адрес МКД | Код ФИАС | Способ формирования фонда капитального ремонта | Вид работ |   Стоимость капитального ремонта, рублей  | Строительный контроль, рублей | количество лифтов, требующих замены, единиц |
| Всего | в т.ч. за счет средств собственников помещений в МКД | в т.ч за счет средств областного бюджета прошлых периодов (2022 год) |
| 1 | 2025 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | Дер. Кальтино, д. 1 | 1757c2aa-f9fc-4676-acbd-6efbcc5b41d7 | РО | крыша | 2 447 256,00 | 2 447 256,00 |   | 52 371,28 |   |
| 2 | 2025 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | Дер. Кальтино, д. 2 | f539aaff-2bc3-42ad-bccd-6b47de19aa15 | РО | крыша | 2 447 256,00 | 2 447 256,00 |   | 52 371,28 |   |
| 3 | 2025 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | Дер. Разметелево, д. 1 | f262bdfc-d4b0-437d-8009-a1dcd19a8085 | РО | ПИР крыша | 328 000,80 | 328 000,80 |   |   |   |
| 4 | 2025 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | Дер. Разметелево, д. 2 | 21390bee-1a39-4ff0-9606-62727e132272 | РО | ПИР крыша | 264 708,00 | 264 708,00 |   |   |   |
| 5 | 2025 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | Дер. Разметелево, д. 3 | c0d9b50c-9c04-46e6-89c5-a58f425d8eb7 | РО | ПИР крыша | 362 292,00 | 362 292,00 |   |   |   |
| 6 | 2025 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | Дер. Разметелево, д. 5 | ecbafa87-8a30-45d3-8dd0-1545dca27e2e | РО | ПИР крыша | 172 140,00 | 172 140,00 |   |   |   |
| 7 | 2025 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | Дер. Разметелево, д. 6 | 3418f6f6-1d54-435a-b85c-921546c3f5b1 | РО | ПИР крыша | 193 024,80 | 193 024,80 |   |   |   |
| 8 | 2025 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | Дер. Старая, д. 1 | 36dcbf91-1735-4717-8f3e-c0137cc6b464 | РО | ПИР крыша | 161 150,40 | 161 150,40 |   |   |   |
| 9 | 2025 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | Дер. Старая, д. 3 | 99cdf2b8-9b73-4567-9c4b-9620c632502e | РО | крыша | 2 522 172,00 | 2 522 172,00 |   | 53 974,48 |   |
| 10 | 2025 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | Дер. Старая, д. 5 | 3f75ed5b-560d-49e9-8817-67577a927a3f | РО | крыша | 2 522 172,00 | 2 522 172,00 |   | 53 974,48 |   |
| 11 | 2025 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | Дер. Старая, д. 7 | 41e13bfe-47b2-4121-9eba-a3efa660d59b | РО | ЭС | 569 114,80 | 569 114,80 |   | 12 179,06 |   |
| 12 | 2025 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | Дер. Старая, д. 9 | b090a86b-8edb-45e1-a10d-8d26353054d3 | РО | ЭС | 624 824,80 | 624 824,80 |   | 13 371,25 |   |
| 13 | 2025 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | Дер. Старая, пер. Школьный, д. 12 | ca763f2c-b316-40ad-962d-99be136a2477 | РО | крыша | 5 659 926,80 | 5 659 926,80 |   | 121 122,43 |   |
| 14 | 2025 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | Дер. Старая, пер. Школьный, д. 14 | 36563ce0-4b4c-412c-8828-358816600c8c | РО | крыша | 3 784 325,60 | 3 784 325,60 |   | 80 984,57 |   |
| 15 | 2025 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | Дер. Старая, пер. Школьный, д. 16 | ef100e3f-6f81-49ba-8dd2-d9e43c758603 | РО | крыша | 1 614 756,00 | 1 614 756,00 |   | 34 555,78 |   |
| 16 | 2025 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | Дер. Старая, пер. Школьный, д. 20 | 93d2c32b-03eb-49fd-80b0-093d0206a7f6 | РО | крыша | 1 614 756,00 | 1 614 756,00 |   | 34 555,78 |   |
| 17 | 2024 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | Дер. Старая, ул. Верхняя, д. 16 | 23afdb3d-0fac-4b2c-9e0a-9f72518517ff | РО | ЭС | 17 079 657,00 | 17 079 657,00 |   | 365 504,66 |   |
| 18 | 2024 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | Дер. Старая, ул. Верхняя, д. 16 | 23afdb3d-0fac-4b2c-9e0a-9f72518517ff | РО | фасад | 87 998 652,22 | 87 998 652,22 |   | 1 883 171,16 |   |
| 19 | 2025 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | Дер. Старая, ул. Верхняя, д. 20 | 9f0bd508-55c4-4679-b78d-94afc9f46388 | РО | ПИР лифт | 356 564,40 | 356 564,40 |   |   |   |
| 20 | 2025 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | Дер. Старая, ул. Верхняя, д. 20 | 9f0bd508-55c4-4679-b78d-94afc9f46388 | РО | лифт | 3 747 441,60 | 3 747 441,60 |   | 80 195,25 | 3 |
| 21 | 2025 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | Дер. Старая, ул. Верхняя, д. 20 | 9f0bd508-55c4-4679-b78d-94afc9f46388 | РО | ТО лифт | 85 190,40 | 85 190,40 |   |   |   |
| 22 | 2025 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | Дер. Старая, ул. Верхняя, д. 22 | 119b5224-c5b8-4dce-a0f8-d770480275a8 | РО | ПИР лифт | 237 709,60 | 237 709,60 |   |   |   |
| 23 | 2025 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | Дер. Старая, ул. Верхняя, д. 22 | 119b5224-c5b8-4dce-a0f8-d770480275a8 | РО | лифт | 2 979 844,80 | 2 979 844,80 |   | 63 768,68 | 2 |
| 24 | 2025 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | Дер. Старая, ул. Верхняя, д. 22 | 119b5224-c5b8-4dce-a0f8-d770480275a8 | РО | ТО лифт | 68 928,00 | 68 928,00 |   |   |   |
| 25 | 2025 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | Дер. Хапо-Ое, д. 1 | 8ac244c9-d28b-4243-a14b-f1b757aeb0b3 | РО | ПИР крыша | 120 840,00 | 120 840,00 |   |   |   |
| 26 | 2025 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | Дер. Хапо-Ое, д. 2 | 5a130cb4-c2c4-4743-8d96-bb89131f890f | РО | ПИР крыша | 111 583,20 | 111 583,20 |   |   |   |
| 27 | 2023 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | Пос. Воейково, д. 7 | 9b564d31-001f-4a2d-81fe-6bc100081280 | РО | ЭС | 2 018 118,00 | 2 018 118,00 |   | 43 187,73 |   |
| 28 | 2023 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | Пос. Воейково, д. 7 | 9b564d31-001f-4a2d-81fe-6bc100081280 | РО | ТС | 5 107 118,00 | 5 107 118,00 |   | 109 292,33 |   |
| 29 | 2023 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | Пос. Воейково, д. 7 | 9b564d31-001f-4a2d-81fe-6bc100081280 | РО | ПУ и УУ | 478 826,00 | 478 826,00 |   | 10 246,88 |   |
| 30 | 2023 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | Пос. Воейково, д. 7 | 9b564d31-001f-4a2d-81fe-6bc100081280 | РО | ХВС | 523 566,00 | 523 566,00 |   | 11 204,31 |   |
| 31 | 2023 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | Пос. Воейково, д. 7 | 9b564d31-001f-4a2d-81fe-6bc100081280 | РО | ВО | 4 402 261,00 | 4 402 261,00 |   | 94 208,39 |   |
| 32 | 2023 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | Пос. Воейково, д. 7 | 9b564d31-001f-4a2d-81fe-6bc100081280 | РО | фасад | 13 963 550,00 | 13 963 550,00 |   | 298 819,97 |   |
| 33 | 2023 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | Пос. Воейково, д. 7 | 9b564d31-001f-4a2d-81fe-6bc100081280 | РО | фундамент | 8 939 292,90 | 8 939 292,90 |   | 191 300,87 |   |
| 34 | 2023 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | Пос. Воейково, д. 7 | 9b564d31-001f-4a2d-81fe-6bc100081280 | РО | ПИР ЭС | 396 139,00 | 396 139,00 |   |   |   |
| 35 | 2023 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | Пос. Воейково, д. 7 | 9b564d31-001f-4a2d-81fe-6bc100081280 | РО | ПИР ТС | 387 237,00 | 387 237,00 |   |   |   |
| 36 | 2023 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | Пос. Воейково, д. 7 | 9b564d31-001f-4a2d-81fe-6bc100081280 | РО | ПИР ХВС | 369 433,00 | 369 433,00 |   |   |   |
| 37 | 2023 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | Пос. Воейково, д. 7 | 9b564d31-001f-4a2d-81fe-6bc100081280 | РО | ПИР фасад | 1 353 104,00 | 1 353 104,00 |   |   |   |
| 38 | 2025 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | Пос. Воейково, д. 1 | bbcbd7fd-7e0d-4376-a53e-5def18947af4 | РО | крыша | 4 964 433,60 | 4 964 433,60 |   | 106 238,88 |   |
| 39 | 2023 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | Пос. Воейково, д. 13 | 804ec1eb-d801-4437-9d94-4445346d44e7 | РО | ЭС | 2 018 118,00 | 2 018 118,00 |   | 43 187,73 |   |
| 40 | 2023 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | Пос. Воейково, д. 13 | 804ec1eb-d801-4437-9d94-4445346d44e7 | РО | ТС | 5 107 118,00 | 5 107 118,00 |   | 109 292,33 |   |
| 41 | 2023 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | Пос. Воейково, д. 13 | 804ec1eb-d801-4437-9d94-4445346d44e7 | РО | ПУ и УУ | 478 826,00 | 478 826,00 |   | 10 246,88 |   |
| 42 | 2023 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | Пос. Воейково, д. 13 | 804ec1eb-d801-4437-9d94-4445346d44e7 | РО | ХВС | 523 566,00 | 523 566,00 |   | 11 204,31 |   |
| 43 | 2023 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | Пос. Воейково, д. 13 | 804ec1eb-d801-4437-9d94-4445346d44e7 | РО | ВО | 4 402 261,00 | 4 402 261,00 |   | 94 208,39 |   |
| 44 | 2023 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | Пос. Воейково, д. 13 | 804ec1eb-d801-4437-9d94-4445346d44e7 | РО | крыша | 10 625 586,00 | 10 625 586,00 |   | 227 387,54 |   |
| 45 | 2023 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | Пос. Воейково, д. 13 | 804ec1eb-d801-4437-9d94-4445346d44e7 | РО | фасад | 13 975 849,50 | 13 975 849,50 |   | 299 083,18 |   |
| 46 | 2023 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | Пос. Воейково, д. 13 | 804ec1eb-d801-4437-9d94-4445346d44e7 | РО | фундамент | 2 158 929,50 | 2 158 929,50 |   | 46 201,09 |   |
| 47 | 2023 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | Пос. Воейково, д. 13 | 804ec1eb-d801-4437-9d94-4445346d44e7 | РО | ПИР ЭС | 394 003,00 | 394 003,00 |   |   |   |
| 48 | 2023 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | Пос. Воейково, д. 13 | 804ec1eb-d801-4437-9d94-4445346d44e7 | РО | ПИР ТС | 385 149,00 | 385 149,00 |   |   |   |
| 49 | 2023 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | Пос. Воейково, д. 13 | 804ec1eb-d801-4437-9d94-4445346d44e7 | РО | ПИР ХВС | 367 441,00 | 367 441,00 |   |   |   |
| 50 | 2023 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | Пос. Воейково, д. 13 | 804ec1eb-d801-4437-9d94-4445346d44e7 | РО | ПИР ВО | 367 441,00 | 367 441,00 |   |   |   |
| 51 | 2023 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | Пос. Воейково, д. 13 | 804ec1eb-d801-4437-9d94-4445346d44e7 | РО | ПИР фасад | 1 345 808,00 | 1 345 808,00 |   |   |   |
| 52 | 2023 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | Пос. Воейково, д. 13 | 804ec1eb-d801-4437-9d94-4445346d44e7 | РО | ПИР фундамент | 495 824,00 | 495 824,00 |   |   |   |
| 53 | 2023 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | Пос. Воейково, д. 2 | e5837c9a-1ae2-4da7-a378-9854d4900f45 | РО | ЭС | 601 521,00 | 601 521,00 |   | 12 872,55 |   |
| 54 | 2023 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | Пос. Воейково, д. 2 | e5837c9a-1ae2-4da7-a378-9854d4900f45 | РО | ТС | 2 765 198,00 | 2 765 198,00 |   | 59 175,24 |   |
| 55 | 2023 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | Пос. Воейково, д. 2 | e5837c9a-1ae2-4da7-a378-9854d4900f45 | РО | ПУ и УУ | 478 826,00 | 478 826,00 |   | 10 246,88 |   |
| 56 | 2023 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | Пос. Воейково, д. 2 | e5837c9a-1ae2-4da7-a378-9854d4900f45 | РО | ХВС | 236 118,00 | 236 118,00 |   | 5 052,93 |   |
| 57 | 2023 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | Пос. Воейково, д. 2 | e5837c9a-1ae2-4da7-a378-9854d4900f45 | РО | ВО | 207 216,00 | 207 216,00 |   | 4 434,42 |   |
| 58 | 2023 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | Пос. Воейково, д. 2 | e5837c9a-1ae2-4da7-a378-9854d4900f45 | РО | крыша | 4 981 914,00 | 4 981 914,00 |   | 106 612,96 |   |
| 59 | 2023 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | Пос. Воейково, д. 2 | e5837c9a-1ae2-4da7-a378-9854d4900f45 | РО | фасад | 7 423 110,00 | 7 423 110,00 |   | 158 854,55 |   |
| 60 | 2023 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | Пос. Воейково, д. 2 | e5837c9a-1ae2-4da7-a378-9854d4900f45 | РО | фундамент | 6 958 731,00 | 6 958 731,00 |   | 148 916,84 |   |
| 61 | 2023 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | Пос. Воейково, д. 2 | e5837c9a-1ae2-4da7-a378-9854d4900f45 | РО | ПИР ЭС | 337 348,00 | 337 348,00 |   |   |   |
| 62 | 2023 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | Пос. Воейково, д. 2 | e5837c9a-1ae2-4da7-a378-9854d4900f45 | РО | ПИР ТС | 333 740,00 | 333 740,00 |   |   |   |
| 63 | 2023 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | Пос. Воейково, д. 2 | e5837c9a-1ae2-4da7-a378-9854d4900f45 | РО | ПИР ХВС | 319 308,00 | 319 308,00 |   |   |   |
| 64 | 2023 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | Пос. Воейково, д. 2 | e5837c9a-1ae2-4da7-a378-9854d4900f45 | РО | ПИР ВО | 319 308,00 | 319 308,00 |   |   |   |
| 65 | 2023 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | Пос. Воейково, д. 2 | e5837c9a-1ae2-4da7-a378-9854d4900f45 | РО | ПИР фасад | 1 109 460,00 | 1 109 460,00 |   |   |   |
| 66 | 2023 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | Пос. Воейково, д. 2 | e5837c9a-1ae2-4da7-a378-9854d4900f45 | РО | ПИР фундамент | 423 940,00 | 423 940,00 |   |   |   |
| 67 | 2025 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | Пос. Воейково, д. 3 | 34258f4d-1e3e-4672-b9d9-320dfa3ad4bb | РО | крыша | 5 209 159,20 | 5 209 159,20 |   | 111 476,01 |   |
| 68 | 2025 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | Пос. Воейково, д. 39 | 2741d3cc-cc9b-433d-b315-d811d9d7894e | РО | крыша | 2 237 491,20 | 2 237 491,20 |   | 47 882,31 |   |
| 69 | 2025 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | Пос. Воейково, д. 5 | 3d8afffc-bc7d-4a99-89cd-2edb9e558de4 | РО | крыша | 5 209 159,20 | 5 209 159,20 |   | 111 476,01 |   |
| 70 | 2025 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | Пос. Воейково, д. 9 | 065b09cb-85f3-41c5-8427-5b37a6602fe7 | РО | крыша | 3 256 348,80 | 3 256 348,80 |   | 69 685,86 |   |
| 71 | 2023 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | С. Павлово, ул. Быкова, д. 13 | 677ea9cd-e81d-4d5e-b940-14e4c8551cec | РО | крыша | 10 941 007,00 | 10 941 007,00 |   | 234 137,55 |   |
| 72 | 2024 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | С. Павлово, ул. Быкова, д. 15 | 685a1dea-0b51-4e38-af26-fbd53d21fce2 | РО | крыша | 10 613 100,00 | 10 613 100,00 |   | 227 120,34 |   |
| 73 | 2025 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | С. Павлово, ул. Быкова, д. 19а | e051c333-3cdc-4f24-9332-884e27c10878 | РО | крыша | 5 598 722,40 | 5 598 722,40 |   | 119 812,66 |   |
| 74 | 2025-ОКН | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | С. Павлово, ул. Быкова, д. 19б | 1d4a970c-fb68-4dde-8f06-25fb0a24f027 | РО | ЭС | 375 910,80 | 375 910,80 |   | 8 044,49 |   |
| 75 | 2025-ОКН | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | С. Павлово, ул. Быкова, д. 21 | a0ee496c-a240-4f9b-bf5f-a7c4764c219f | РО | ЭС | 729 537,60 | 729 537,60 |   | 15 612,10 |   |
| 76 | 2025-ОКН | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | С. Павлово, ул. Быкова, д. 21 | a0ee496c-a240-4f9b-bf5f-a7c4764c219f | РО | крыша | 6 689 936,40 | 6 689 936,40 |   | 143 164,64 |   |
| 77 | 2023 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | С. Павлово, ул. Быкова, д. 21а | ec66fd57-32a7-4d1d-85fd-c92cc0c9133f | РО | ЭС | 4 597 344,00 | 4 597 344,00 |   | 98 383,16 |   |
| 78 | 2023 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | С. Павлово, ул. Быкова, д. 21а | ec66fd57-32a7-4d1d-85fd-c92cc0c9133f | РО | крыша | 13 996 806,00 | 13 996 806,00 |   | 299 531,65 |   |
| 79 | 2025-ОКН | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | С. Павлово, ул. Быкова, д. 21б | 3eb6acb6-ab55-439d-9ccf-e404196e076f | РО | ЭС | 384 576,80 | 384 576,80 |  | 8 229,94 |  |
| 80 | 2025-ОКН | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | С. Павлово, ул. Быкова, д. 21б | 3eb6acb6-ab55-439d-9ccf-e404196e076f | РО | крыша | 3 822 820,80 | 3 822 820,80 |  | 81 808,37 |  |
| 81 | 2025-ОКН | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | С. Павлово, ул. Быкова, д. 23 | 95d06530-4152-4ff4-8ba4-db77b0a66521 | РО | крыша | 9 850 957,04 | 9 850 957,04 |  | 210 810,48 |  |
| 82 | 2024 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | С. Павлово, ул. Быкова, д. 25 | 1fa540b1-fa86-43e6-8214-17ed9e9976bb | РО | крыша | 8 327 361,93 | 8 327 361,93 |  | 178 205,55 |  |
| 83 | 2025 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | С. Павлово, ул. Быкова, д. 27 | d3e61d78-0389-41d2-8667-465e3d8c6e41 | РО | крыша | 3 060 030,07 | 3 060 030,07 |  | 65 484,64 |  |
| 84 | 2025 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | С. Павлово, ул. Быкова, д. 31 | 766d8c9e-7caa-40c9-9085-3039f71346ba | РО | крыша | 3 019 782,86 | 3 019 782,86 |  | 64 623,35 |  |
| 85 | 2025 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | С. Павлово, ул. Быкова, д. 35 | 0598b35a-4dbe-4768-8ce2-14ebd9a59c20 | РО | крыша | 3 401 691,87 | 3 401 691,87 |  | 72 796,21 |  |
| 86 | 2025 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | С. Павлово, ул. Быкова, д. 37 | 1f66b9d3-65e2-42bf-9172-3de4fcae020c | РО | крыша | 1 744 700,96 | 1 744 700,96 |  | 37 336,60 |  |