РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Муниципальное образование Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района

Ленинградской области

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

08.11.2022№ 941

дер. Колтуши

Об утверждении муниципальной программы

«Обеспечение функционирования и развития дорожной инфраструктуры муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст.ст.21, 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов от 23.11.2021 №46, постановлением администрации от 07.02.2022 № 107 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить муниципальную программу «Обеспечение функционирования и развития дорожной инфраструктуры муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (Приложение).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте МО Колтушское СП.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности

главы администрации А.Ю. Зыбин

.

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

МО Колтушское СП

№ 941от 08.11.2022

(Приложение)

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

2022 г

**ПАСПОРТ**

муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Полное  наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Обеспечение функционирования и развития дорожной инфраструктуры муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области » (далее – Программа) |
| Основания для разработки муниципальной программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  - Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской Федерации»  - Постановление Правительства Ленинградской области от 20.07.2016 N 257 "Об утверждении Правил предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета Ленинградской области"  - Областной закон Ленинградской области от 16.12.2011 №111-оз "О Дорожном фонде Ленинградской области"  - Решение совета депутатов от 19.11.13 № 16 "О создании дорожного фонда муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области" (с изменениями) |
| Цели и задачи муниципальной программы | **Цель муниципальной программы:**  - Повышение эффективности и безопасности функционирования сети автомобильных дорог муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области  **Задачи муниципальной программы:**   1. Проведение капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области 2. Обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области |
| Заказчик муниципальной  программы | Администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области; |
| Ответственный за разработку муниципальной программы | Главный специалист по дорожному хозяйству администрации муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области; т. 8 (81370) 71-750; |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области; |
| Соисполнитель муниципальной программы | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области;  Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области |
| Сроки реализации муниципальной  программы | 2023-2025г. |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | Реализация проектов не предусмотрена |
| Мероприятия муниципальной программы | 1. Мероприятие: «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» |
| 2. Мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | 1. Площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт, м2. |
| 1. Единичные показатели по отдельным мероприятиям. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | **Объем бюджетных ассигнований Программы в 2023г. составляет –**  **52 623 793,96 рублей**, в том числе:  из бюджета МО Колтушское СП – 50 123 793,96 руб.  из бюджета Ленинградской области – 2 500 000,00 руб.  **Объем бюджетных ассигнований Программы в 2024г. составляет –**  **40 700 000,00 рублей**, в том числе:  из бюджета МО Колтушское СП – 40 700 000,00 руб.  из бюджета Ленинградской области – 0,00 руб.  **Объем бюджетных ассигнований Программы в 2025г. составляет –**  **45 800 000,00 рублей**, в том числе:  из бюджета МО Колтушское СП – 45 800 000,00 руб.  из бюджета Ленинградской области – 0,00 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - Экономия затрат на эксплуатацию транспортных средств;  - Сокращение времени нахождения в пути;  - Уменьшение рисков дорожно-транспортных происшествий;  -Ускорение доставки грузов;  - Повышение комфортности движения и удобства в пути следования;  - Развитие автомобильных дорог, улучшение условий жизни населения;  - Снижение количества обращений в органы исполнительной власти  о неудовлетворительном состоянии дорог. |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы | Налоговых расходов не предусмотрено |

**1. Общая характеристика сферы**

Муниципальная программа «Обеспечение функционирования и развития дорожной инфраструктуры муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (далее – Программа) разработана в соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Колтушское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 07.02.2022 г. № 107 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Колтушское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (с изменениями).

Актуальными проблемами дорожного хозяйства муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области являются:

1) Неудовлетворительное состояние покрытия на дорогах общего пользования местного значения муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области общей площадью 60208,00 м2 по состоянию на 01.11.2022г.

2) Необходимость содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и их элементов муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

**2. Цели и задачи программы**

**Цель:**1. Повышение эффективности и безопасности функционирования сети автомобильных дорог, улучшение транспортно-эксплуатационного состояния, ликвидация очагов аварийности и улучшение инженерного благоустройства муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

**Задачи:**

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

**3. Прогноз конечных результатов**

1) Усовершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения в объёме 60208,00 м2, достижение спада роста аварийности на автомобильных дорогах местного значения муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

2) Обеспечение круглогодичного содержания автомобильных дорог общего пользования и их элементов муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, а именно:

* проверка на соответствие требованиям российского законодательства и нормативным документам сметной документации на ремонт дорог
* разработка сметной документации по ремонту дорог
* устройство ИДН в населенных пунктах
* услуги по техническому надзору и контролю
* нанесение дорожной разметки в населенных пунктах МО Колтушское СП

**4.** **Сроки реализации Программы**

Период реализации муниципальной программы – 2023-2025 год.

**5. Перечень основных мероприятий и ресурсного обеспечения Программы**

Источником финансирования являются средства бюджета МО Колтушское СП, средства бюджета Ленинградской области.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **показатели муниципальной программы** | | **ПРОЕКТ** | | **УТВЕРЖДЕНО** | | **УТВЕРЖДЕНО** | | **наименование распорядителя бюджетных средств** |
|  | | **2023 год** | | **2024 год** | | **2025 год** | |
| **№ пп в перечне мероприятий в МП** | **Наименование работ** | **финансирование из бюджета МО КСП, руб. коп.** | **финансирование из бюджета ЛО, руб. коп. (заполняется при наличии соглашения с комитетом ЛО и уведомления)** | **финансирование из бюджета МО КСП, руб. коп.** | **финансирование из бюджета ЛО, руб. коп. (заполняется при наличии соглашения с комитетом ЛО и уведомления)** | **финансирование из бюджета МО КСП, руб. коп.** | **финансирование из бюджета ЛО, руб. коп. (заполняется при наличии соглашения с комитетом ЛО и уведомления)** |
| **Процессная часть** | | | | | | | | |
|  | **Комплексы процессных мероприятий** | **50 123 793,96** | **2 500 000,00** | **40 700 000,00** |  | **45 800 000,00** |  |  |
| **1** | **Комплекс процессных мероприятий "Поддержание существующей сети муниципальных автомобильных дорог и их элементов"** | **50 123 793,96** | **2 500 000,00** | **40 700 000,00** |  | **45 800 000,00** |  |  |
| **1.1** | **Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения** | **43 795 725,58** | **0,00** | **34 128 993,44** |  | **39 226 158,00** |  |  |
| 1.1.1 | Ямочный ремонт автодорог КСП | 1 200 000,00 |  | 1 200 000,00 |  | 1 200 000,00 |  | администрация МО КСП |
| 1.1.2 | Ремонт дороги на участке д. Старая, ул. Cадовая, на участке от ул. Cадовая уч.№2в до а/д Санкт-Петербург – Колтуши | 4 923 025,22 |  |  |  |  |  | администрация МО КСП |
| 1.1.3 | Ремонт дороги по ул. Полевая в д. Мяглово | 4 565 541,60 |  |  |  |  |  | администрация МО КСП |
| 1.1.4 | Ремонт тротуаров на ул. Верхняя на участках: вокруг д/с №62 (д. Старая, ул. Верхняя д.10а); на участке между ул. Верхняя д.32 и д.30 | 3 654 404,40 |  |  |  |  |  | администрация МО КСП |
| 1.1.5 | Ремонт автомобильной дороги в д.Токкари ул.Деревенская | 3 017 154,00 |  |  |  |  |  | администрация МО КСП |
| 1.1.6 | Ремонт автомобильной дороги в с. Павлово, ул. Быкова на участке от д.27 до д.25а и от П/Ч №101 до д.17 | 19 928 704,80 |  |  |  |  |  | администрация МО КСП |
| 1.1.7 | ремонт грунтовых дорог МО КСП | 4 000 000,00 |  | 4 600 000,00 |  | 6 000 000,00 |  | администрация МО КСП |
| 1.1.8 | ремонт пешеходной дорожки с.Павлово, ул. Быкова, от озера до д.17 | 2 506 895,56 |  |  |  |  |  | администрация МО КСП |
| 1.1.9 | Ремонт автомобильной дороги д. Колтуши, от автомобильной дороги «Подъезд к п. Воейково до Воейковское ш. д.№37, д.14 |  |  | 3 007 541,00 |  |  |  | администрация МО КСП |
| 1.1.10 | Ремонт придомовой территории д. Старая ул. Верхняя дом 18 |  |  | 1 867 782,00 |  |  |  | администрация МО КСП |
| 1.1.11 | Ремонт автомобильной дороги д. Хязельки ул. Строителей |  |  | 1 642 494,00 |  |  |  | администрация МО КСП |
| 1.1.12 | Ремонт автомобильной дороги д. Разметелево возле д. 10 |  |  | 1 730 179,00 |  |  |  | администрация МО КСП |
| 1.1.13 | Ремонт дороги в д. Разметелево ул. Яблоневая 1-я линия |  |  | 7 868 352,00 |  |  |  | администрация МО КСП |
| 1.1.14 | Ремонт дороги в д. Разметелево ул. Яблоневая 2-я линия на участке от ул. Руслана Туктарова до ул. Яблоневая д.74 и ул. Олега Мрачко на участке от д.33 до д.39 |  |  | 7 632 429,60 |  |  |  | администрация МО КСП |
| 1.1.15 | ремонт автомобильной дороги в д. Манушкино на участке от ул. Садовая до ул. Новая |  |  | 4 580 215,84 |  |  |  | администрация МО КСП |
| 1.1.16 | Ремонт дороги в д. Разметелево ул. Яблоневая 2-я линия |  |  |  |  | 6 405 858,00 |  | администрация МО КСП |
| 1.1.17 | Ремонт дороги на участке д. Старая, пер Школьный на участке от а/д Санкт-Петербург – Колтуши до пер. Школьный д.22 корп.3 с ремонтом тротуара на участке от пер. Школьный 12г до пер. Школьный 14а. |  |  |  |  | 7 875 540,00 |  | администрация МО КСП |
| 1.1.18 | Ремонт автомобильных дороги в с. Павлово, ул. Быкова |  |  |  |  | 7 044 760,00 |  | администрация МО КСП |
| 1.1.19 | Ремонт автомобильных дорог (асф.), резерв |  |  |  |  | 10 700 000,00 |  | администрация МО КСП |
| **1.2** | **Прочие расходы на поддержание в нормативном состоянии муниципальных автомобильных дорог и их элементов** | **6 110 676,38** | **0,00** | **6 571 006,56** |  | **6 573 842,00** |  |  |
| 1.2.1 | проверка на соответствие требованиям Российского законодательства и нормативным документам сметной документации | 112 060,00 |  | 100 000,00 |  | 100 000,00 |  | администрация МО КСП |
| 1.2.2 | услуги по техническому надзору и контролю | 558 311,38 |  | 564 976,56 |  | 461 782,00 |  | администрация МО КСП |
| 1.2.3 | нанесение дорожной разметки в населенных пунктах МО Колтушское СП | 500 000,00 |  | 500 000,00 |  | 500 000,00 |  | администрация МО КСП |
| 1.2.4 | ремонт и обслуживание светофоров (Резерв) | 140 305,00 |  | 100 000,00 |  | 100 000,00 |  | администрация МО КСП |
| 1.2.5 | Выполнение работ по разработке сметной документации на выполнение работ по ремонту дорог МО Колтушское СП | 200 000,00 |  | 200 000,00 |  | 200 000,00 |  | администрация МО КСП |
| 1.2.6 | Установка ИДН и дорожных знаков в населенных пунктах МО Колтушское СП | 800 000,00 |  | 106 030,00 |  | 212 060,00 |  | администрация МО КСП |
| 1.2.7 | Оказание услуг по постановке на кадастровый учет автомобильных дорог МО Колтушское СП | 100 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | администрация МО КСП |
| 1.2.8 | оказание услуг по гидропромывке водопропускных труб | 300 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | администрация МО КСП |
| 1.2.9 | Содержание автомобильных дорог в зимний период | 3 400 000,00 |  | 5 000 000,00 |  | 5 000 000,00 |  | администрация МО КСП |
| **1.3** | **Финансирование ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и их элементов по инициативе старост деревень в рамках реализации ОЗ № 3-оз** | **0** | **0** |  |  | **0,00** |  |  |
| **1.4** | **Финансирование ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и их элементов по инициативе старост деревень в рамках реализации ОЗ № 147-оз** | **217 392,00** | **2 500 000,00** |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Ремонт дороги в д.Мяглово ул.Полевая на участке от ул.Мягловская до автодороги «Мяглово-Кола» | 217 392,00 | 2 500 000,00 |  |  |  |  | администрация МО КСП, комитет МСУ |
|  | **Итого:** | **50 123 793,96** | **2 500 000,00** | **40 700 000,00** |  | **45 800 000,00** |  |  |

**6. Основные меры правового регулирования**

- Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

- Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской Федерации»

- Постановление Правительства Ленинградской области от 20 июля 2016 г. N 257 "Об утверждении Правил предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета Ленинградской области"

- Областной закон Ленинградской области от 16.12.2011 №111-оз "О Дорожном фонде Ленинградской области"

- Решение совета депутатов от 19.11.13 № 16 "О создании дорожного фонда муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области" (с изменениями);

Внесение изменений и дополнений в действующие нормативные правовые акты органов местного самоуправления МО Колтушское СП, принятие нормативных правовых актов не требуется.

**7. Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измерения | Базовое значение ЦП, 2023год | Базовое значение ЦП, 2024 год | Базовое значение ЦП, 2025 год |
| **Задача 1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.** | | | | |
| 1.1.1 Площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт | М2 | 20 114,00 | 19 009,00 | 21 085,00 |
| **Задача 2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области.** | | | | |
| * + 1. Выполнение работ по разработке сметной документации на выполнение работ по ремонту дорог МО Колтушское СП     2. нанесение дорожной разметки в населенных пунктах МО Колтушское СП     3. услуги по техническому надзору и контролю     4. Устройство ИДН в населенных пунктах | Шт  М2  Шт.  Шт. | 5  281  6  10 | 3  281  2  5 | 4  281  4  6 |

**8.Оценка эффективности Программы**

Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Колтушское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 07.02.2022 г. № 107 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Колтушское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (с изменениями).

Контроль за выполнением Программы осуществляется заместителем главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и безопасности.